**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Naprogramování a nasazení RPA na procesy ve veřejné správě**

Dnešního dne měsíce a roku

***Karlovarský kraj***

Se sídlem: Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

Bankovní spojení: Raiffeisenbank 7882138002/5500

Zastoupený: Mgr. Daniel Tovth, z pověření Rady Karlovarského kraje

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Ernst & Young, s.r.o.**

Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 26705338

DIČ: CZ26705338

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 217680713/0300

Zastoupená: Petrem Čivrným, prokuristou

(dále jen „**zhotovitel**“)

(spolu dále také „**smluvní strany“**)

shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

**Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Naprogramování a nasazení RPA na procesy ve veřejné správě**

**Č. KK03209/2024 uzavřené smluvními stranami dne 31. 10. 2024**

 (dále jen „smlouva a dodatek ke smlouvě“)

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Čl. III Termín a místo plnění odst. 1 se nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechna dílčí plnění z etap, uvedených v čl. II odst. 8 této smlouvy (jejichž přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy) a předat jejich finální podobu objednateli nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy. Prodloužení doby realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zaslání dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku ke smlouvě bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku ke smlouvě obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že se s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě seznámili a prohlašují, že tato byl ujednán podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Petr Čivrný, prokurista Mgr. Daniel Tovth

 Ernst & Young, s.r.o. z pověření Rady Karlovarského kraje