- Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

- uzavřený níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb.

- číslo smlouvy kupujícího: 001/TSA/K/2025

- Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

- se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

- zastoupené: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

- osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hašek CSc.

- osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka

- IČ: 61388971

- DIČ: CZ61388971

- (dále jen kupující)

- a

- ZÁVODNÝ ELEKTRO s. r. o.

- Sídlo: Lhotka 180, 739 47 Lhotka

- IČ: 26848007

- DIČ: CZ26848007

- zastoupený: František Závodný, jednatel

- společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50338

- (dále jen prodávající)

- Preambule

  - Smluvní strany uzavřely dne 28.5.2025 kupní smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka a instalace transformátoru T1 v objektu trafostanice 1968 kupujícího v rozsahu cenové nabídky prodávajícího ze dne 14.4.2025 (dále jen „Kupní smlouva“). Kupní smlouva nabyla účinnosti dne 29.5.2025 uveřejněním v registru smluv.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že se dodatečně ukázalo, že prodávající objektivně není schopen splnit svůj závazek stanovený v čl. 15.11 Kupní smlouvy, neboť žádná z bank takový produkt v současné době neposkytuje, dohodly se smluvní strany na změně uvedeného závazku a pozdějšímu termínu předání předmětu tak, jak je níže uvedeno:

- Předmět dodatku č. 1

  - Ustanovení čl. 7.1 Kupní smlouvy se zcela nahrazuje textem tohoto znění:

- Prodávající je povinen dokončit a předat předmět kupujícímu v termínu nejpozději do 31.7.2025.

  - Ustanovení čl. 15.1 Kupní smlouvy se zcela nahrazuje textem tohoto znění:

- Před předáním předmětu složí prodávající kupujícímu na jeho bankovní účet č. 2246660227/0100 vedený u KB, a.s. v CZK; VS 26848007, jistotu ve výši 100 000,- Kč, kterou si kupující ponechá na svém účtu po celou dobu záruční doby. Smluvní strany souhlasí, že jistota nebude úročena. Neuhrazení jistoty prodávajícím kupujícímu se považuje za vadu na předmětu bránící užívání. Kupující se zavazuje vrátit prodávajícímu uhrazenou jistotu ve lhůtě 14 dnů od výzvy prodávajícího na bankovní účet prodávajícího, který uvede ve výzvě.

  - Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

  - Je-li tento dodatek č. 1 podepsán v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

  - Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí kupující.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- V Praze dne 30.6.2025				Ve Lhotce dne 30.6.2025

- _______________________				_________________________

- kupující							prodávající

- Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel 				František Závodný, jednatel

- Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.			ZÁVODNÝ ELEKTRO s. r. o.