SMLOUVA O DÍLO

I.

ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Objednavatel:

Základní škola Vodičkova

Vodičkova 22

110 00 Praha 1

IČ: 60436140

Zhotovitel:

Roman Smejtek

Na Rybářce 33

160 00 Praha 6

IČ: 15904652

(Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů v registru smluv tak, jak jsou uvedeny v záhlaví smlouvy.)

II.

DÍLO

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednavatele níže specifikované dílo,

jako závazek objednavatele je dílo převzít a řádně zaplatit.

2. Předmětem díla je oprava podlahových krytin a parket a dále čištění a voskování  podlah

a s tím související hrubý úklid, odvoz materiálu.

3. Místo provádění díla: ZŠ Vodičkova

III.

CENA DÍLA

Základní cena díla bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je cenou smluvní.

K faktuře bude přiložen rozpis jednotlivých fakturovaných položek.

Celková cena díla: dle rozsahu prací vyplývajících z plánu oprav a údržby.

2

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Zahájení oprav podlah: 14. 7. 2025

Dokončení: 18. 7. 2025

Zahájení voskování podlah: 11. 8. 2025

Dokončení: 15. 8. 2025

Práce nebudou prováděny o víkendech a státních svátcích.

Dokončením díla se rozumí datum protokolárního převzetí díla nebo dohodnuté části díla objednavatelem nebo jejím zmocněným zástupcem.

Dodržení termínu zahájení a dokončení prací je podmíněno uhrazením vystavených faktur

v době jejich splatnosti. Při nesplnění této podmínky bude termín zahájení a dokončení přiměřeně prodloužen formou dodatku k této smlouvě o příslušný počet dní.

Lhůta pro provedení díla bude rovněž dohodou přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např.

průmyslové a přírodní pohromy). Běžné nepříznivé povětrnostní vlivy nejsou důvodem k pro-

dloužení lhůty. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání s přihlédnutím k době nutné

na obnovu prací.

V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V případě potřeby objednavatel poskytne zhotoviteli zálohu potřebnou na nákup materiálu.

Konečná faktura bude vystavena po ukončení díla a bude obsahovat vyúčtování zaplacených záloh.

Faktury se všemi náležitostmi daňového dokladu podle zák. č. 588/92 Sb., o DPH, ve znění

pozdějších předpisů je objednavatel povinen proplatit do 45 dnů od jejich obdržení.

VI.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNAVATELE

Před dokončením díla se objednavatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při kterém písemně označí případné vady díla.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude zajišťovat technický dozor.

3

Zhotovitel bude poskytovat objednavateli potřebné informace o stavu díla.

Zhotovitel zajistí na stavbě protipožární opatření.

Zhotovitel se zavazuje po ukončení díla provést základní úklidové práce (tj. odvoz zbytků materiálu, odvoz suti, hrubý úklid)

VIII.

PROVÁDĚNÍ KONTROL

Technický dozor zhotovitele: Roman Smejtek

Technický dozor objednavatele: Marcela Plicková

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Předání díla se zúčastní pověřený zástupce školy a zhotovitel a o případných nedostatcích bude pořízen zápis s termínem jejich odstranění.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZPŮSOBENOU ŠKODU

Záruka za jakost díla je:

- práce stavby – 24 měsíců

- na ostatní výrobky a zařízení dle záručních listů jejich výrobců

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu díla.

Vady skryté je objednavatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění

v průběhu záruční doby.

V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které budou

objednavatelem oprávněně reklamovány písemně, v termínu vzájemně dohodnutém při pro-

jednávání reklamace.

Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou způsobí objednavateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy.

XI.

SANKCE

Nezaplatí-li objednavatel fakturu v době její splatnosti v celé její výši, uhradí smluvní sankci

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Při prodlení v plnění dokončení stavby dle čl. IV. ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

uhradit objednavateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

4

Dohoda o smluvních sankcích nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady případně vzniklé škody v plném rozsahu.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy:

- jestliže objednavatel hrubě nebo zásadním způsobem zanedbá povinnosti z této smlouvy a tím neumožní zhotoviteli provádět plynule práce na předmětu díla

- jestliže objednavatel bude ve zpoždění s placením faktur o více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti. Zpoždění způsobené mezibankovními operacemi výpověď nezakládá.

Objednavatel může odstoupit od smlouvy:

- dojde-li k prodlení při provádění prací vinou zhotovitele ohrožující termín dokončení prací o více než 30 dnů.

- Všechny materiály a další části díla jsou do doby uhrazení faktury majetkem zhotovitele.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží jeden.

Cena celkem s DPH: 327 940 Kč

V Praze dne 8. 7. 2025

objednavatel						           zhotovitel

Základní škola Vodičkova				   	          Roman Smejtek