číslo smlouvy objednatele: 3/2025

číslo smlouvy zhotovitele: …….………..

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.3/2025 uzavřené dne 19.3.2025

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České 		Budějovice, Husova 3

se sídlem:	Husova 3, 371 60 České Budějovice

zastoupený:	PhDr. Karel Štix – ředitel

IČO:		00582239

DIČ:		CZ00582239

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: PhDr. Karel Štix – ředitel

Technický dozor stavebníka Ing. Ivan Jirsa

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“):

- Zhotovitel:	Even s.r.o. stavební společnost

se sídlem:	V Olšinách 2300/75 Praha 10 Strašnice

zastoupený:	Marcel Varga, jednatel

tel. č.:		+420 775 554 106

IČO:	28062841

DIČ:	CZ28062841

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139924

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ivan Horňák, tel. č.: +420 603 236 139, Marcel Varga tel. +420 775 554 106

II. Předmět

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.3.2025 smlouvu o dílo  jejímž předmětem je zhotovení díla Stavební úpravy - snížení energetické náročnosti objektu na parcele č. 4410/2, SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice, Husova tř. 555/3.

- Dodatečné práce jsou vyčísleny v dokumentu Změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle SOD 3/2025 uzavřené dne 19.3.2025 činí:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové

dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr			3.275.288,39  Kč

Samostatně DPH	 21%							687.810,56  Kč

Cena díla celkem včetně DPH 21%						3.963.098,95  Kč

Dodatečné stavební práce dle Změnového listu č.1

Cena dodatečných prací dle ZL č.1 bez DPH					310 907,92  Kč

Samostatně DPH	 21%							  65 290,66  Kč

Cena díla celkem včetně DPH 21%						376 198,58  Kč

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných stavebních prací.

Cena díla celkem bez DPH							3.586 196,31  Kč

Samostatně DPH	 21%							   753 101,22  Kč

Cena díla celkem včetně DPH 21%						4.339 297,53  Kč

XVI. Všeobecná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek SOD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Přílohou dodatku č.1 je:

- Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu podepsaný zhotovitelem

V Českých Budějovicích dne ……………		V Českých Budějovicích dne ……………

za objednatele:	PhDr. Karel Štix, ředitel			za zhotovitele: Marcel Varga, jednatel

………………………………		                         …………………………………

jméno a podpis	        jméno a podpis