Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále také „Občanský zákoník“) dne 23.06.2025

- Smluvní strany:

- Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Jenštejn, Vinořská 78, 25073

IČ: 71229208 DIČ: CZ71229208

Tel.: ..................... e-mail.: .........................DS.: 8t4ki8n

Adresa pro zasílání faktur: ...........................

Zapsán v: Zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 967

Zastoupená: Mgr. Jiřím Plonerem

Ev. číslo smlouvy: S-0010/71229108/2025

Ev. Číslo dodatku: S-0010/71229108/2025/1/2025

dále jen „objednatel“

a

2) 	Cross stavby s.r.o.

se sídlem Praha 9 Horní Počernice, Náchodská 802/13, 19300

IČ: 21477477, DIČ: CZ21477477

Tel.: ......................... e-mail.: ................................... DS.: aaxanu4

Zastoupená: Ing. Martinem Křížkem

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení prací spočívajících v rekonstrukci sociálních zařízení a koupelen v objektu Domova seniorů Jenštejn na adrese: Vinořská 78, Jenštejn. Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“).

# Předmět Dodatku č. 1

  - S ohledem na úpravu konečného rozsahu prací v důsledku nepředpokládaných okolností a objednavatelem schválené úpravy rozsahu prací o vícepráce v celkové výši 95 170,50 Kč bez DPH to jest 106 590,96 s DPH v sazbě 12 %, upravuje se v tomto důsledku cena díla uvedená v čl. 3 odst. 2. Smlouvy o dílo.

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění v čl. 3 odst. 2. Smlouvy o dílo:

- Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, a to dle cenové nabídky včetně

víceprací celkem činí:

- Původní nabídková cena celkem v Kč bez DPH   	335 259,45 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	   	  95 170,50 Kč

Konečná cena bez DPH		430 429,95 Kč

DPH 12 % celkem:		  51 651,59 Kč

Celkem včetně DPH:		482 081,54 Kč

# Závěrečná ujednání

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- Tento Dodatek č.1 je uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, kdy postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1 každé Smluvní straně, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své elektronické podpisy.

V ……………….  dne ……………………..

……………………………………				……………………………………

Zhotovitel									Objednatel