dodatek č. 2 SmlouvY o dílo

na zhotovení stavby na akci „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“

(projekt „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_058/0005418)

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/616/2024-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 		2024

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

- ve věcech technických:	XXX

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

# název:					JOPEK Servis, s. r. o.

adresa:					Tečovice 14, 763 02 Zlín

IČO:					01583573

DIČ:					CZ01583573

statutární orgán:	Petr Kučerka, jednatel

telefon:					XXX

e-mail:					XXX

bankovní spojení:			Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:				3228398389/0800

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Petr Kučerka, jednatel

- ve věcech technických:		XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 2 SMLOUVY

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/616/2024 ze dne 13. 12. 2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 05. 2025 na akci: „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

- ZMĚNy:

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| # číslo změny | # název změny | # méněpráce # bez DPH | # vícepráce # bez DPH | # bilance # bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # Svislé a kompletní konstrukce, konstrukce klempířské | # 0,00 Kč | # 8 808,63 Kč | # 8 808,63 Kč |
| # 7 | # Podlahy z dlaždic, obklady keramické | # 0,00 Kč | # 21 931,44 Kč | # 21 931,44 Kč |
| # 8 | # Ústřední vytápění | # 0,00 Kč | # 18 670,00 Kč | # 18 670,00 Kč |
| # 9 | # Zařizovací předměty, elektroinstalace | # -27 900,00 Kč | # 66 587,50 Kč | # 38 687,50 Kč |
|  | # celkem | # - 27 900,00 Kč | # 115 997,57 Kč | # 88 097,57 Kč |

  - Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

  - Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

| # číslo změny | # název změny | # součet VCP + MPC bez DPH | # zařazení dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # Svislé a kompletní konstrukce, konstrukce klempířské | # + 8 808,63 Kč | # odst. 1 |
| # 7 | # Podlahy z dlaždic, obklady keramické | # + 21 931,44 Kč | # odst. 1 |
| # 8 | # Ústřední vytápění | # + 18 670,00 Kč | # odst. 1 |
| # 9 | # Zařizovací předměty, elektroinstalace | # + 38 687,50 Kč | # odst. 1 |
|  | # celkem | # + 88 097,57 Kč |  |

  - Cena se tímto zvyšuje o 88 097,57 Kč bez DPH.

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

3 425 825,66 Kč (bez DPH)

# (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet pět tisíc osm set dvacet pět korun českých šedesát šest haléřů)

719 423,39 Kč (DPH 21 %)

(slovy: sedm set devatenáct tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých třicet devět haléřů)

4 145 249,05 Kč (včetně DPH)

# (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých pět haléřů)

- závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami).

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 78. jednání, dne 18. 07. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/78/2224.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 2 |
| --- | --- |

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne 31. 07. 2025:		             V Kroměříži, dne 31. 07. 2025:

…………………………………………	             …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Petr Kučerka, jednatel

Město Kroměříž                                                   JOPEK Servis, s.r.o.