**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje eEdu-I**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Za níž jedná: Ing. Václav Jelen, vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz

ID datové schránky: vidaawt

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 821001/0710

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**CCA Group a.s.**

Se sídlem: Klimentská 1652/36, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B5556

Za níž jedná: Mgr. Barbora Barcalová, předsedkyně představenstva

ID datové schránky: 8h6dcas

IČO: 25695312

DIČ: CZ25695312

Bankovní spojení: tento text byl anonymizován

(dále jen „***Poskytovatel***“)

dále též Objednatel a Poskytovatel jako „***Smluvní strany***“ nebo každý samostatně jako „***Smluvní strana***“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzutento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje – eEdu-I uzavřené dne 15. 12. 2021 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

**Úvodní ustanovení a účel Dodatku č. 3**

1. Smlouva o poskytování servisních služeb a služeb rozvoje eEdu-I byla uzavřena v souladu s nabídkou Poskytovatele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem *„Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy – eEdu-I“* s tím, že v návaznosti na nezbytnou úpravu právních vztahů uzavřely Smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 (dále společně jako „**Smlouva**“). Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 rovněž Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále společně jako „**Smlouva o dodávce**“).
2. Poskytovatel (ve Smlouvě jako Zhotovitel) se ve Smlouvě o dodávce zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci Informačního systému vzdělávání v rozsahu první etapy jeho budování – eEdu-I, které zahrnuje především vybudování základu Informačního systému vzdělávání (ISV) jako plně modulárního informačního systému a dále doplnění základu ISV o samostatné moduly: vedení a správa Rejstříku školských právnických osob, vedení a správa Rejstříku škol a školských zařízení, a vedení a správa Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů (dále jen „**Projekt**“). Z objektivních důvodů na straně Poskytovatele a Objednatele nedošlo ve smluvně stanoveném termínu a ve smluvně stanoveném rozsahu k zahájení ostrého provozu informačního systému eEdu-I. I s ohledem na tyto skutečnosti byla mezi Smluvními stranami uzavřena dále Dohoda o narovnání ze dne 8. 4. 2024 (dále jen „**Dohoda o narovnání**“), prostřednictvím které došlo k zohlednění vnějších okolností, stanovení smluvní pokuty reflektující tuto skutečnost a k definování režimu adekvátních kompenzací ze strany Poskytovatele, kterými měla být smluvní pokuta uhrazena.
3. S ohledem na další vývoj Projektu dospěly Smluvní strany ke společnému zjištění, že ze strany Poskytovatele není možné, v intencích původního závazku a povinností Poskytovatele dle Smlouvy o dodávce a Dohody o narovnání, v poskytování činnosti a služeb pokračovat. Smluvní strany proto za podmínek stanovených Dohodou o ukončení závazků ze Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I a plnění dalších kompenzací objednateli („**Dohoda**“), která je uzavřena současně s tímto Dodatkem č. 3, souhlasí s ukončením Smlouvy o dodávce, a to za splnění podmínek definovaných v Dohodě.
4. S ohledem na komplexní úpravu práv a povinností dle Dohody a dosavadní jednání Smluvních stran upravují Smluvní strany v nezbytném rozsahu a v souladu s podmínkami v zákoně 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v následujícím rozsahu rovněž práva a povinnosti ve Smlouvě.

**Článek I.**

**Předmět Dodatku č. 3**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytování Servisních služeb, sjednaná v čl. 8.1.1. Smlouvy, se v důsledku redukce rozsahu závazku s ohledem na Dohodu mění počínaje účinností tohoto Dodatku č. 3 tak, že nově čl. 8.1.1. Smlouvy zní:

*„8.1.1. maximální cena za poskytování Servisních služeb činí 2 947 900,- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet sedm tisíc devět set korun českých) bez DPH, tj. 3 566 959,- Kč (slovy: tři miliony pět set šedesát šest tisíc devět set padesát devět korun českých) včetně DPH ve výši 619 059,- Kč.“*

1. Smluvní strany se s ohledem na úpravu ceny za poskytování Servisních služeb dohodly dále na snížení ceny vybraných položek v rámci položkového rozpočtu dle čl. 8.1.4. Smlouvy a s tím související úpravou přílohy č. 2 Smlouvy. Pro další plnění Smlouvy jsou nadále platné a závazné tyto aktualizované ceny položek dle přílohy č. 2 Smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Počet ks** | **Cena v Kč bez DPH za 1 ks** | **Celková cena v Kč bez DPH** | **DPH (%)** | **Výše DPH v Kč** | **Celková cena v Kč vč. DPH** |
| Rozšířená servisní podpora eEdu-I / maintenance na 3 měsíce (rok 1) | 4 | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován | 21% | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován |
| Rozšířená servisní podpora eEdu-I / maintenance na 3 měsíce (rok 2) | 4 | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován | 21% | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován |
| Rozšířená servisní podpora eEdu-I / maintenance na 3 měsíce (rok 3) | 4 | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován | 21% | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován |
| Rozšířená servisní podpora eEdu-I / maintenance na 3 měsíce (rok 4) | 4 | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován | 21% | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován |
| Rozšířená servisní podpora eEdu-I / maintenance na 3 měsíce (rok 5) | 4 | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován | 21% | tento text byl anonymizován | tento text byl anonymizován |
| **Cena Rozšířené servisní podpory** | - | - | 2 947 900 Kč | - | 619 059 Kč | 3 566 959 Kč |

Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu těchto položek dochází k aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy.

1. Smluvní strany se rovněž dohodly, že Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemně. Výpověď je platná od okamžiku doručení Objednateli a účinná po uplynutí výpovědní doby. Délka výpovědní doby je 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a uplyne posledním dnem příslušného měsíce. Nebudou-li k poslednímu dni této výpovědní doby splněny závazky ze strany Poskytovatele spočívající v dodání a předání všech dodatečných kompenzací dle Dohody, prodlužuje se výpovědní lhůta o dobu nezbytně nutnou pro dokončení akceptace posledního plnění v rámci dodatečných kompenzací uvedených v Dohodě; v tomto případě uplyne výpovědní doba posledním dnem měsíce, v němž dojde ke splnění těchto závazků Poskytovatele, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. Podáním výpovědi není nijak dotčena povinnost Poskytovatele dokončit rozpracované dílčí plnění a odevzdat ho Objednateli k řádné akceptaci, současně podáním výpovědi není nijak dotčena povinnost Objednatele uhradit Poskytovateli řádně akceptovaná a předaná dílčí plnění, resp. právo Objednatele na smluvní pokuty dle podmínek Dohody. Při ukončení platnosti Smlouvy z tohoto důvodu se použijí ustanovení čl. 16 odst. 16.8. a 16.9. Smlouvy.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 3 mají přednost ustanovení Dodatku č. 3.
2. Tento Dodatek č. 3 je v uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ, a to s ohledem na nezbytnost komplexnější úpravy práv a povinnosti s ohledem na skutečnost, že není možné pokračovat v další spolupráci Smluvních stran na Projektu.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 3, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 3 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 3. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 3, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s tímto souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují elektronické podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne dle el. Podpisu  30. 7. 2025 |  | V Praze dne dle el. Podpisu  31. 7. 2025 |
|  |  |  |
| **Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**  Ing. Václav Jelen  vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz |  | **CCA Group a.s.**  Mgr. Barbora Barcalová  předsedkyně představenstva společnosti |