Přehled dodávaných částí díla k akceptaci

k Dohodě o ukončení závazků ze Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I a plnění dalších kompenzací objednateli

Přehled dodávaných částí díla k akceptaci:

- Moduly nově elektronizující agendy 
Akceptace formou akceptačních testů v testovacím prostředí a testování v pilotním provozu.

  - Vedení a správa Rejstříku školských právnických osob (RŠPO)

  - Vedení a správa Rejstříku škol a školských zařízení (RŠŠZ)

- Výstupy souvisejících činností s nově elektronizovanými agendami RŠŠZ a RŠPO

  - Provedení školení

Školení uživatelů

    - Školení RŠŠZ

    - Školení RŠPO

Administrátorská školení

    - LKOD

    - Logování (Graylog)

    - Aplikace RŠŠZ/RŠPO

    - Portál Wordpress

    - IDM (Identity Management)

    - Integrační sběrnice

    - DMS (Document management system)

    - Plánovač úloh a notifikační centrum

    - WFE (Workflow engine)

    - Reporty

  - Provedení migrace dat

Migrace dat proběhla před zahájením pilotního provozu.

  - Provedení pilotního provozu

Pilotní provoz byl zahájen 29. 10. 2024 a bude ukončen podpisem akceptačního protokolu. V období od 29. 10. 2024 do 3. 12. 2024 byl součástí pilotního provozu souběžný (duplicitní) provoz v obou systémech.

  - Předání dokumentace

Dokumentace je uložena na sdíleném úložišti a obsahuje (bez uvedení příloh jednotlivých dokumentů):

    - Administrátorská dokumentace

      - eEdu-I - Administrátorská dokumentace.doc

      - eEdu-I -Dokumentace ke komponentám.doc

      - Administrátorské příručky (Administrátorská́ příručka CCIS.doc, Administrátorská́ příručka – LKOD.doc, Administrátorská příručka NOT.doc, Administrátorská́ příručka Plánovač_úloh.doc)

    - Architektonická dokumentace

      - eEdu-I - Aplikační architektura.doc

      - eEdu-I - Specifikace integračního rozhraní.doc

      - eEdu-I - Specifikace principů uživatelského rozhraní.doc

      - Aktuální model v Enterprise Architect

    - Bezpečnostní dokumentace

      - eEdu-I - Bezpečnostní dokumentace - Analýza aktiv a rizik.doc

      - eEdu-I - Prohlášení o aplikovatelnosti.xls

    - Instalační dokumentace

      - eEdu-I - Instalace prostředí.doc

      - eEdu-I - Instalace systému.doc

    - Provozní řád

      - eEdu-I - Provozní́ řád.doc

    - Uživatelská dokumentace

      - Uživatelská́ příručka RŠŠZ.doc

      - Uživatelská příručka RŠPO.doc

    - Technické testy

      - eEdu-I - Protokol - Bezpečnostní testy.doc

      - eEdu-I - Protokol - Technické testy výkonnostní.doc

    - Akceptační testy

      - eEdu-I – Zpráva o provedení uživatelských akceptačních testů.doc

    - Projektová dokumentace

      - Podepsané zápisy z vedení projektu

      - Registr změn

      - Registr rizik

      - Komunikační matice

      - Shrnutí průběhu projektu

    - Dokumentace pro OHA

      - Zhotovitel poskytl potřebné podklady pro zpracování dokumentace pro OHA

    - Katalog požadavků

  - Předání zdrojových kódů, popř. licencí k SW třetích stran

- Zdrojové kódy byly nahrány a budou aktualizovány v GIT MŠMT

- Popis obsahující vztah modulů v EA a aplikačních komponent (zdrojové kódy)

- Licence k SW třetích stran budou předány v rámci případného Exitu

- Některé funkcionality definované v Dohodě o narovnání a jejích přílohách

- Rozšíření rozsahu řešení RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů podle § 9 školského zákona, viz Příloha č. 6 - eEdu-I_narovnání - Rozšíření rozsahu oblasti RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů (DZ) v rámci řízení.

- Uvedení veřejné části rejstříků (RŠŠZ a RŠPO) do souladu se zadávací dokumentací, viz  Příloha č. 2 - eEdu-I_narovnání - Veřejná část školských rejstříků.

- Integrace RŠŠZ na IS sběru individuálních dat ze školních matrik formou webových služeb, viz  Příloha č. 9 - eEdu-I_narovnání - Vazba na matriku)

- Exporty pro stávající aplikace, které z RŠŠZ čerpají data (export z RŠŠZ k zadanému datu, export z RŠŠZ s historií, export dat z RŠŠZ pro potřeby sběru dat ze školních matrik, export dat pro ARES (MFČR), export ředitelů a funkcí pro ČŠI), viz Příloha č.7 - eEdu-I_narovnání - Exporty z RŠŠZ.docx

- LKOD, viz Příloha č.8 – eEdu-I_narovnání – LKOD

- Centrální číselníky:

  - Editace v neveřejné části a následné zveřejnění;

  - Založení nové hodnoty s novou platností / Oprava hodnoty bez změny platnosti;

  - Specializace (přepočty délek a kontroly);

  - Výmaz údaje (číselník či číselníkové hodnoty);

  - Import číselníkových hodnot

- Import dosud neimportovaných resortních číselníků definovaných v Příloze č. 3 - eEdu-I_narovnání – Číselníky k importu.

- Import sbírky listin – import již naskenovaných strukturovaných dokumentů, viz Příloha č. 4 - eEdu-I_narovnání - Import sbírky listin.

- ISSS

Integrace se základními registry a eGON Service Bus (ISSS), viz eEdu-I - Specifikace integračního rozhraní.docx (součást dokumentace k projektu)

- Webové služby na integrační sběrnici

  - Pro RŠŠZ, viz bod 3 c)

  - Pro RŠPO

  - Pro resortní číselníky

- Předání přístupových kódů (hesel) pro správu aplikace (administrátorské účty)

Předání formou zaheslovaného souboru.

Smluvní strany se shodly, že s výjimkou níže uvedených oblastí bylo u všech ostatních částí plnění provedeno testování, resp. byla ověřena funkčnost, popř. zkontrolován rozsah a správnost plnění (dokumentace, školení, migrace aj.). Objednatel proto bere na vědomí a souhlasí, že v rámci akceptačního procesu nebudou provedená testování opakována, nicméně u níže uvedených oblastí bude akceptační proces proveden v plném rozsahu:

- Předání aktuální verze analytického modelu (soubor (eEdu-I.qea)).

- Předání zdrojových kódů. Zdrojové kódy budou nahrány do úložiště GIT. V rámci akceptační schůzky bude předveden postup sestavení zdrojových kódů a nasazení. Součástí předání zdrojových kódů bude dokumentovaný předváděný postup sestavení zdrojových kódů a jejich nasazení (stručný popis postupu, kompilace a deployment). Součástí předání bude také tabulka definující vztah mezi „Komponentou v EA“ a „Projektem v GIT“. Struktura tabulky bude schválena před zahájením akceptace.

- Předání aktualizovaného dokumentu „IS eEdu-I - Shrnutí průběhu projektu.doc“.

Smluvní strany se shodly, že projektová dokumentace musí být k okamžiku akceptace ve stavu, který reflektuje aktuální stav projektu, tj. reflektuje zrealizované servisní zásahy a změnové požadavky.

| V Praze dne dle el. Podpisu 30. 7. 2025 |  | V Praze dne dle el. Podpisu 31. 7. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Václav Jelen vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz |  | CCA Group a.s. Mgr. Barbora Barcalová předsedkyně představenstva společnosti |