Vzor akceptačního protokolu

| ###### ZHOTOVITEL: CCA Group a.s. Klimentská 1652/36 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 25695312 DIČ: CZ25695312 | ###### Objednatel: Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5 IČ: 00022985 |
| --- | --- |

Předmět akceptace

Předmětem akceptace je plnění podle č. IV odst. 2 a/nebo odst. 4 téhož čl. Dohody o ukončení závazků ze Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy – eEdu-I.

|  | Popis předaných částí předmětu plnění k akceptaci |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | - Vedení a správa Rejstříku školských právnických osob (RŠPO) - Vedení a správa Rejstříku škol a školských zařízení (RŠŠZ) | Akceptace formou akceptačních testů v testovacím prostředí a testování v pilotním provozu. |
|  | - Provedení školení | Školení uživatelů - Školení RŠŠZ - Školení RŠPO Administrátorská školení - LKOD - Logování (Graylog) - Aplikace RŠŠZ/RŠPO - Portál Wordpress - IDM (Identity Management) - Integrační sběrnice - DMS (Document management system) - Plánovač úloh a notifikační centrum - WFE (Workflow engine) - Reporty |
|  | - Provedení migrace dat | Migrace dat proběhla před zahájením pilotního provozu. |
|  | - Provedení pilotního provozu | Pilotní provoz byl zahájen 29. 10. 2024 a bude ukončen podpisem akceptačního protokolu. V období od 29. 10. 2024 do 3. 12. 2024 byl součástí pilotního provozu souběžný (duplicitní) provoz v obou systémech. |
|  | - Předání dokumentace | Dokumentace byla předána uložením na sdílené úložiště v následující struktuře (bez uvedení příloh jednotlivých dokumentů): - Administrátorská dokumentace - eEdu-I - Administrátorská dokumentace.doc - eEdu-I -Dokumentace ke komponentám.doc - Administrátorské příručky - Administrátorská příručka CCIS.doc - Administrátorská příručka – LKOD.doc - Administrátorská příručka NOT.doc - Administrátorská příručka Plánovač_úloh.doc - Architektonická dokumentace - eEdu-I - Aplikační architektura.doc - eEdu-I - Specifikace integračního rozhraní.doc - eEdu-I - Specifikace principů uživatelského rozhraní.doc - Aktuální model v EA - Bezpečnostní dokumentace - eEdu-I - Bezpečnostní dokumentace - Analýza aktiv a rizik.doc - eEdu-I - Prohlášení o aplikovatelnosti.xls - Instalační dokumentace - eEdu-I - Instalace prostředí.doc - eEdu-I - Instalace systému.doc - Provozní řád - eEdu-I - Provozní řád.doc - Uživatelská dokumentace - Uživatelská příručka RŠŠZ.doc - Uživatelská příručka RŠPO.doc - Technické testy - eEdu-I - Protokol - Bezpečnostní testy.doc - eEdu-I - Protokol - Technické testy výkonnostní.doc - Akceptační testy - eEdu-I – Zpráva o provedení uživatelských akceptačních testů.doc - Projektová dokumentace - Podepsané zápisy z vedení projektu - Registr změn - Registr rizik - Komunikační matice - Shrnutí průběhu projektu - Dokumentace pro OHA - Zhotovitel poskytl potřebné podklady pro zpracování dokumentace pro OHA - Katalog požadavků |
|  | - Předání zdrojových kódů a licencí k SW třetích stran | - Zdrojové kódy byly nahrány a budou aktualizovány v GIT MŠMT (ověření kompilace a vysvětlení postupu nasazení je součástí akceptace) - Popis obsahující vztah modulů v EA a aplikačních komponent (zdrojové kódy) - Licence k SW třetích stran budou předány v rámci případného Exitu |
| 3) | Další funkcionality definované v Dohodě o narovnání | - Rozšíření rozsahu řešení RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů podle § 9 školského zákona, viz Příloha č. 6 - eEdu-I_narovnání - Rozšíření rozsahu oblasti RŠŠZ o vyhodnocování dlouhodobých záměrů (DZ) v rámci řízení. - Uvedení veřejné části rejstříků (RŠŠZ a RŠPO) do souladu se zadávací dokumentací, viz Příloha č. 2 - eEdu-I_narovnání - Veřejná část školských rejstříků. - Integrace RŠŠZ na IS sběru individuálních dat ze školních matrik formou webových služeb, viz Příloha č. 9 - eEdu-I_narovnání - Vazba na matriku) - Exporty pro stávající aplikace, které z RŠŠZ čerpají data (export z RŠŠZ k zadanému datu, export z RŠŠZ s historií, export dat z RŠŠZ pro potřeby sběru dat ze školních matrik, export dat pro ARES (MFČR), export ředitelů a funkcí pro ČŠI), viz Příloha č.7 - eEdu-I_narovnání - Exporty z RŠŠZ.docx - LKOD, viz Příloha č.8 – eEdu-I_narovnání – LKOD - Centrální číselníky: - Editace v neveřejné části a následné zveřejnění; - Založení nové hodnoty s novou platností / Oprava hodnoty bez změny platnosti; - Specializace (přepočty délek a kontroly); - Výmaz údaje (číselník či číselníkové hodnoty); - Import číselníkových hodnot - Import dosud neimportovaných resortních číselníků definovaných v Příloze č. 3 - eEdu-I_narovnání – Číselníky k importu. - Import sbírky listin – import již naskenovaných strukturovaných dokumentů, viz Příloha č. 4 - eEdu-I_narovnání - Import sbírky listin. |
| 4) | ISSS | Integrace se základními registry a eGON Service Bus (ISSS), viz eEdu-I - Specifikace integračního rozhraní.docx (součást dokumentace k projektu) |
| 5) | Webové služby na integrační sběrnici | a) Pro RŠŠZ, viz bod 3 c) b) Pro RŠPO c) Pro resortní číselníky |
| 6) | Předání přístupových kódů (hesel) | Předání formou zaheslovaného souboru |

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

|  | akceptováno |  | akceptováno s výhradami* |  | neakceptováno* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Popis výhrad a dohodnutý další postup:

| Popis výhrad | Další dohodnutý postup |
| --- | --- |

Akceptaci provedli:

| Funkce | Titul, jméno a příjmení | Elektronický podpis |
| --- | --- | --- |
| Vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz | Ing. Václav Jelen |  |
| Ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání | Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. |  |
| Ředitel odboru informatiky |  |  |
| Předsedkyně představenstva | Mgr. Barbora Barcalová |  |