Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17NA00041

(Obchodním podmínkám)

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 06. 2017

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL	:	Masarykova střední škola chemická

se sídlem	:	Křemencova 12, 116 28 Praha 1

zastoupený	:	Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

IČ	:	70837902

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

osoba oprávněna jednat ve věcech technických	: 	Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

a

DODAVATEL	:	Vasyl Markiv

se sídlem	:	Týniště 33, 400 02 Zubrnice

zastoupený	:	Vasyl Markiv

IČ	:	66125791

DIČ	:	CZ7403089936

bankovní spojení	:	ČS Ústí nad Labem

číslo účtu	:	1176734053/0800

zápis v OR (nebo ŽR) : Dodavatel je registrován pod spisovou značkou ŽO/U1250/2009/Mon ze dne 26. 01. 2009 Magistrát Ústí nad Labem

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních	:	Vasyl Markiv

tel.: 608842067

e-mail: podlahymarkiv@email.cz

osoba oprávněna jednat ve věcech technických	:	Vasyl Markiv

tel.: 608842067

e-mail: podlahymarkiv@email.cz

# preambule

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“); předmětem této Smlouvy je realizace veřejné zakázky „Realizace rekonstrukce podlahy tělocvičny v budově Masarykovy střední školy chemické, Praha 1, Křemencova 12“, na kterou Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.

  - Tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek) se obě smluvní strany dohodly doplnit a upravit některá ustanovení Smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a znění.

# Předmět SMLOUVY

  - Dílo se upravuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v Přílohách k tomuto Dodatku.

# cena díla

  - Cena díla byla oběma smluvními stranami sjednána ve Smlouvě a je dohodnuta takto:

Cena díla bez DPH		:	697 885,77 Kč

DPH				:	146 556,01 Kč

Cena díla včetně DPH	: 	844 441,78 Kč

  - Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací dle odsouhlasených položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku. Cena díla činí:

Cena díla bez DPH		:	829 015,77 Kč

DPH				:	174 093,31 Kč

Cena díla včetně DPH	:	1 003 109,08 Kč

# závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

  - Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel i Zhotovitel po jednom vyhotovení.

  - Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet – vícepráce

- Položkový rozpočet - méněpráce

V Praze , dne …………………….				V Týništi, dne 27. 08. 2017

…………………………………. 			       …… …………………………….

Masarykova střední škola chemická				 Vasyl Markiv

Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

Objednatel						    Zhotovitel