DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 250_005

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel

TEPLÁRNA STRAKONICE a.s.

Komenského 59, 386 43 Strakonice

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 636.

IČ:				608 26 843

CZ DIČ:			CZ608 26 843

Bankovní spojení:	UNICREDIT BANK

Číslo účtu: 1387714044/2700

Zastoupena:                           Ing. Jana Králíková, předseda představenstva

Zastoupena ve věcech smluvních a obchodních:

Ing. Jana Králíková, předseda představenstva

xxx

Zastoupena ve věcech technických:

Ing. Roman Koranda, člen představenstva, xxx

xxx

xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava – Slezská Ostrava

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358

IČ:		45193771

CZ DIČ:	CZ45193771

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Měna CZK:		Číslo účtu:	22401761/0100

IBAN:	CZ31 0100 0000 0000 2240 1761

Swift:	KOMBCZPPXXX

Zastoupena:		Ing. Lukáš Pátek. – předseda představenstva

Ing. Radek Mráz – člen představenstva

Pověřeni k jednání ve věcech obchodních:

Ing. Radek Mráz – člen představenstva

xxx

Pověřeni k jednání ve věcech technických:

Ing. Radek Mráz – člen představenstva

xxx

Martin Pospiech – člen představenstva

xxx

Pověřeni k jednání ve věcech daňových a účetních:

xxx

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

2.1	Dodatek č. 1 upravuje a mění pouze níže uvedené body a články Smlouvy o dílo.

- Předmět smlouvy o dílo

3.1	Předmětem smlouvy je Rekonstrukce vyzdívky zadní stěny kotle K1 dle cenové nabídky č. 24_259, a to  včetně likvidace odpadů se navyšuje o výměnu 1,8m2 plochy prefabrikovaných tvarovek na levé boční stěně.

- Cena díla

6.1	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pevná část ceny díla činí 9.915.000,- Kč, bez DPH, dle

rozsahu předmětu díla se navyšuje o částku za provedené vícepráce o 294.094,- Kč.

Konečná cena předmětu díla tak činí 10.209.094,- Kč.

(slovy: desetmilionůvěstědevěttisícdevadesátčtyři korun českých)

- Fakturace

  - Fakturace bude rozložena takto:

• Konečná faktura za provedené vícepráce, vystavená samostatně,

- Prohlášení smluvních stran

18.1	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý 
a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran k této smlouvě své podpisy.

| Ve Strakonicích dne: |  | V Ostravě dne: 11.07.2025 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Ing.Jana Králíková |  | Ing. Lukáš Pátek |
| Předseda představenstva |  | Předseda představenstva |
| Ing. Roman Koranda Člen představenstva |  | Ing. Radek Mráz Člen představenstva |