# Smlouva o dílo

# dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

# Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0919/25/06/OB

# Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: P2507700

# Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Plzeň

sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806

zastoupená: doc. MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Kontaktní osobou Objednatele je pro účely této smlouvy určen:

XXX, vedoucí oddělení bezpečnostních technologií

telefon: XXX, e-mail: XXX

a

JIMI CZ, a. s.

sídlo: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

IČO: 25313436, DIČ: CZ25313436

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15272

zastoupená: Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 258917174/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva, telefon: XXX, e-mail: XXX

# Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich uzavírají smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“) jako výsledek vyhodnocení nabídky, přijaté na základě výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obchůzkový systém FN Plzeň“.

# I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající v dodávce a zprovoznění obchůzkového systému pro řízení a kontrolu provádění obchůzek ostrahy, jeho nastavení do stávající integrační bezpečnostní platformy C4 a integrace do systému pro správu kamerového systému Avigilon Control Center 7 a licenci k užití, v rozsahu a dle technické specifikace uvedené ve Výzvě k podání nabídky a Nabídce zhotovitele (dále také jen „Nabídka“) a dle požadavků Objednatele vymezených dále v této Smlouvě (dále také jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků.

- Veškerý použitý materiál a dodané zařízení musí být v kvalitě I. jakosti, nové a nepoužité.

- Objednatel zajistí přípravu potřebné serverové infrastuktury, dodávku SIM karet pro mobilní zařízení a zajistí datovou komunikaci mobilních zařízení se servery objednatele.

- Dojde-li před zahájením realizace Díla nebo v jejím průběhu z požadavku Objednatele nebo z důvodů neznámých ke dni podpisu této Smlouvy, ke změnám nad nebo pod rozsah stanovený technickou specifikací v Nabídce, budou změny před vlastním provedením sepsány, zdůvodněny, odsouhlaseny Objednatelem a poté i vyfakturovány nad rámec sjednané ceny nebo budou z ceny odečteny.

II.

CENA

- Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou Zhotovitel nabídl v rámci výzvy k podání cenové nabídky.

- Celková cena za Dílo činí: 1.899.960,-Kč bez DPH.

- Sjednaná cena platí ode dne podpisu Smlouvy po celou dobu její platnosti. Jedná se o cenu maximální a platnou po celou dobu provedení Díla až do konečného vyúčtování a nepodléhající zvýšení cen.

- Příslušné DPH bude připočteno dle platné legislativy v době fakturace.

- V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla dle této Smlouvy, tedy dodávka, doprava, montážní práce, související služby a poplatky, úklid, likvidace odpadu a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

- V případě víceprací či méněprací nebo změny rozsahu dodávky materiálu bude navýšena, respektive snížena celková fakturovaná částka. V případě provádění víceprací nebo dodávek materiálu nad rámec technické specifikace v Nabídce, se Smluvní strany dohodly na ocenění všech nových položek individuální kalkulací s určením cen dle aktuálních platných jednotkových cen v místě a čase obvyklých.

III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

- Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za převzaté Dílo až po dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků v rozsahu zhotovitelem podané Nabídky a případných schválených změn.

- Dílčí faktury v průběhu realizace Díla Objednatel nepřipouští.

- Zhotovitel vystaví fakturu po převzetí a akceptaci Díla Objednatelem. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování. Přílohou faktury proto musí být předávací dokumentace v souladu s článkem VI. této Smlouvy.

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a číslo Smlouvy Objednatele.

- Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data vystavení.

- Faktura včetně příloh bude zaslána elektronicky ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz, a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

- Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude prováděna v Kč. Zálohy nebude Objednatel poskytovat.

- Objednatel je plátcem DPH.

- V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. 
V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

TERMÍN PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle podmínek sjednaných v této Smlouvě a dodržet závazný termín plnění.

- Termín plnění předmětu Díla byl Smluvními stranami sjednán následovně:

- Termín dokončení a předání Díla je stanoven nejpozději do 180 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

- Podmínky pro změnu sjednaného termínu:

- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaný termín plnění je přiměřený a dostatečný pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

- Změna termínu pro dokončení Díla je možná jen v důsledku prodlení na straně Objednatele anebo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele.

- O případné změně termínu pro dokončení Díla musí být sjednán písemný dodatek k této Smlouvě, jinak je změna termínu pro dokončení Díla neplatná.

V.

MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění je Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, Plzeň - Lochotín (včetně detašovaných pracovišť, která jsou její součástí).

VI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.

- Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek dle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen písemně e-mailem vyzvat Objednatele k provedení přejímky a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

- Dílo bude splněno jeho předáním a převzetím ve funkčním a bezpečném stavu bez vad a nedodělků v místě sídla Objednatele.

- O předání a převzetí Díla bude sepsán Zhotovitelem předávací protokol, jehož přílohou budou dokumenty požadované Objednatelem.

- Předávací protokol bude obsahovat: označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, označení předmětu plnění (Dílo) tzn. výrobce, typ, výrobní číslo, základní specifikační údaje, lokalitu umístění (areál, pavilon, podlaží, číslo dveří), prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků, popř. nepřejímá z důvodu, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

- Při předání Díla bude předána dokumentace v rozsahu:

- Předávací protokol.

- Protokol o zaškolení o obsluze, údržbě a ovládání.

- Návod na obsluhu a údržbu a uživatelská dokumentace v českém jazyce v písemné a v elektronické podobě.

- Neodvolatelnou licenci k užití Díla, která se vztahuje i na případné další verze Díla.

- Doklady, prokazující kvalitativní technické vlastnosti výrobků, musí být platné v okamžiku jejich uvedení do provozu a předání kupujícímu.

VII.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem na hardwarové komponenty a 60 měsíců na zajištění funkčnosti mobilní aplikace obchůzkového systému na mobilních zařízeních s OS Android verze 15 a novějších, zajištění funkčnosti integrace obchůzkového systému s integrační bezpečnostní platformou C4 v aktuální a budoucích verzích a zajištění funkčnosti integrace obchůzkového systému se systémem pro správu kamerového systému Avigilon Control Center 7 a novější.

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací.

- Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

- Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí reklamačního protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny, pokud není dohodnuto jinak.

- Pokud je vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této Smlouvy.

VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména:

- prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 kalendářních dnů;

- postup Zhotovitele při plnění Díla je v přímém rozporu s požadavky Objednatele, uvedenými v článku XI. této Smlouvy nebo dochází k jejich opakovanému porušování;

- v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;

- zaměstnanci Zhotovitele opakovaně nerespektují provozní a hygienické podmínky, protiepidemická opatření, bezpečnostní a protipožární pokyny Objednatele nebo je jejich vystupování v rozporu se zásadami slušného chování a jednání vůči zaměstnancům Objednatele, veřejnosti a pacientům, s nimiž přicházejí v areálech Objednatele nebo v souvislosti s výkonem předmětu Smlouvy do kontaktu.

- Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující Smluvní strany, jinak je odstoupení od této Smlouvy neplatné. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení druhé Smluvní straně.

- Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX.

TRVÁNÍ SMLOUVY

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vypořádání všech závazků plynoucích ze Smlouvy.

- Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy dle článku VIII. této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

X.

SANKCE

- Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na 1000,00 Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na 1500,00 Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta za každé nedodržení povinností kybernetické bezpečnosti dle čl. XI Kybernetická bezpečnost ve výši 1500,00 Kč za každé porušení.

- Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele.

- Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce Zhotovitele.

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody 
v plné výši.

- Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která Objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

- Zhotovitel uhradí Objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XI.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

- Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se Pravidly chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací, která jsou v aktuální verzi k dispozici na oficiálních webových stránkách Objednatele pod odkazem https://www.fnplzen.cz/pravidla_dodavatele.

- V případě potřeby vzdáleného přístupu k informačním a komunikačním systémům, zdravotnickým prostředkům a informacím Objednatele ze strany Zhotovitele je toto možné pouze na základě předchozího uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu prostřednictvím technického řešení Objednatele. Vzor smlouvy o vzdáleném přístupu je uveden v aktuální verzi na oficiálních webových stránkách Objednatele pod odkazem https://www.fnplzen.cz/smlouva_vzdaleny_pristup

XII.

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost Díla, za dodržování předpisů a    norem České republiky.

- Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v rozsahu a dle technické specifikace v Nabídce.

- Objednatel umožní Zhotoviteli provádět instalaci a zprovoznění Obchůzkového systému v prostorech Objednatele za podmínky, že během těchto prací bude brát ohled na okolní prostředí, pohybující se osoby a projíždějící nebo parkující vozidla. Veškeré práce musí probíhat s ohledem na provoz zdravotnických, administrativních nebo provozně-technických pracovišť.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a do vlastních nádob průběžně odstraňovat a likvidovat všechny druhy odpadů vzniklých jeho činností v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Způsob provádění Díla se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, a dále bude Dílo provedeno v souladu s požadovanou kvalitou včetně případného doložení osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků.

- Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni při plnění Díla respektovat požadavky a omezení vyplynulá ze specifických provozních a hygienických podmínek zdravotnického zařízení nebo z aktuální epidemiologické situace a dodržovat případná protiepidemická opatření.

- Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni dbát pokynů a upozornění vedoucích pracovníků, bezpečnostního a požárního technika, pracovníků oddělení bezpečnosti a pracovníků oddělení epidemiologie Objednatele.

- Zhotovitel zajistí u všech výkonných pracovníků proškolení v rozsahu dokumentu Objednatele s názvem „Pokyny BP a PO pro krátkodobé pracovní poměry a zaměstnance smluvních organizací“.

- Zaměstnanci Zhotovitele musí být během plnění předmětu Smlouvy v místě plnění viditelně označeni jmenovkou dle vzoru, který předloží Objednateli před začátkem plnění nebo jmenovkou vydanou Objednatelem, případně označeni jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen zajistit všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí, bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či Podzhotovitelem, odpovídající pracovní podmínky a dodržování pracovně právních předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel je dále povinen sjednat férové smluvní podmínky se svými Podzhotoviteli, které nebudou přísnější než podmínky sjednané v této Smlouvě, včetně platebních podmínek, zádržného a smluvních pokut.

- Zhotovitel zodpovídá za způsobené škody na majetku Objednatele, eventuálně zdraví jeho zaměstnanců nebo třetích osob, vzniklé protiprávním jednáním zaměstnanců Zhotovitele, porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb, porušením interních předpisů Objednatele, se kterými byl seznámen a používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám a předpisům České republiky. Při prokázání způsobení těchto škodných událostí Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen škodu uhradit v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen výkon smluvních prací a služeb pojistit pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši limitu pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Při podpisu Smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu, kterou bude udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy v platném stavu. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel, v době plnění dle této Smlouvy, povinen pojistnou smlouvu kdykoliv předložit ke kontrole. Nepředložení pojistné smlouvy nebo její neplatnost je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel prohlašuje, že věci užité ke Zhotovení Díla nepochází z trestné činnosti.

- Práva a pohledávky vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

- Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je soud dle sídla Objednatele.

- Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto Smlouvou souvisejících.

- Změna nebo doplnění Smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva včetně příloh je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. To neplatí v případě, že tato Smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy.

- Přílohy:

      - Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele

- Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že 
Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto Smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě 
a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, je sepsána určitě a srozumitelně s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

| Dne: |  |  | Dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| razítko a podpis Objednatele doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice Plzeň |  | razítko a podpis Zhotovitele Ing. Jiří Vinter předseda představenstva |
| --- | --- | --- |