Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: SD/2025/0362

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Vojtěch Beneš

Mírové náměstí 19	adresa: Lučany nad Nisou 841

PSČ 466 01	PSČ 468 71

IČO: 00262340	IČO: 08403236

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ 9012050179

číslo účtu: 1298200287/0100	kontaktní osoba: Vojtěch Beneš

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel: 775 433 888

kontaktní osoba: Jana Holatová	e-mail: revize.benes@gmail.com

telefon: 483 357 454, 724 675 832

e-mail: holatova@mestojablonec.cz

Předmět dodatku č. 1 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 1 je:

Změna článku II smlouvy – termín plnění / dodání následovně:

do 30. 9. 2025

Změna článku III smlouvy – cena a platební podmínky

cena bude navýšena o vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách – bylo zjištěno během realizace, že původní vedení rozvodů DT nebylo dostatečné a funkční. V původní cenové nabídce se počítalo s výměnou páteřních rozvodů DT a zachováním původního vedení mezi bytem a stoupačkou.

Původní cena plnění

Cena celkem bez DPH: 219 743,22 Kč

Cena celkem včetně 12% DPH: 246 112,40 Kč

Vícepráce

Cena celkem bez DPH: 56 900,- Kč

Cena celkem včetně 12% DPH: 63 728,- Kč

Cena celkem bez DPH: 276 643,22 Kč

Cena celkem včetně 12% DPH: 390 840,40 Kč

Dohodnuté a odsouhlasené vícepráce zapříčinily posunutí termínu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

…………………………….…                                                              ………………………………

za objednatele 						      za dodavatele

Mgr. Pavel Kozák					                 Vojtěch Beneš

vedoucí odboru technického

…………………………………..

Jana Jodasová

pověřená vedením

oddělení správy bytových objektů

za věcnou správnost: Jana Holatová …………………………….