# Smlouva o dílo č. 1/5/2025

# uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a navazujících předpisů

1. Smluvní strany

  - Objednatel:

# Název:			Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Sídlo:			Resselovo náměstí č.p. 77

537 01 Chrudim

Zastoupen:			Ing. Petrem Štěpánkem, jednatelem

IČO:			27465659

DIČ:			CZ27465659

Číslo účtu: 	193 033 641/0300

Číslo účtu pro účely stavby: 308 744 647/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)    smluvních		Ing. Petr Štěpánek, jednatel		telefon: +420 604 524 859

b)    technických		Ing. Petr Štěpánek, jednatel		telefon: +420 604 524 859

Doručovací adresa:		Městské lesy Chrudim, s.r.o., Resselovo náměstí č.p. 77, 537 01 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název:				Unipark s.r.o.

Sídlo:				Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná

Zastoupen:				Mgr. Vladislav Novýsedlák, konateľ

IČO:				522 06 092

DIČ:				212 113 69 41

Bankovní spojení:			FIO BANKA CZ

Číslo účtu:				CZ35 2010 0000 0022 0267 2840

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)   smluvních			Vladislav Novýsedlák 	telefon: +421 (0)918 642 008

b)   technických			Lukáš Holík 		telefon: +420 731 086 094

c) 	stavbyvedoucí			Jiří Pauza 		telefon: +420 730 561 374

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, obor autorizace: pozemní stavby)

e)	zástupce stavbyvedoucího	Jiří Elčkner 		telefon: +420 603 751 654

Doručovací adresa		 Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika

(dále jen zhotovitel)

Název díla:	„Pokladna k Rodinnému park Podhůra“

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění díla

2.1	Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) je dodávka, montáž a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění díla s názvem „Pokladna k Rodinnému parku Podhůra“ v rozsahu:

- automatická pokladna (přijímá mince a bankovky CZK, vracení přeplatku v mincích CZK s velkým zásobníkem, otřesové čidlo, GSM komunikátor pro signalizaci stavů, bezkontaktní snímač RFID, příprava pro bankovní terminál ČSOB formou pronájmu, barva dle výběru),

- průmyslový počítač instalovaný v automatické pokladně,

- programové vybavení, statistiky prodeje za určité období, tržby, dálková správa, libovolné tarify, možnost prodeje vstupenek, realizace VIP, permanentek, hromadné vstupenky a další

2.2.	Součástí předmětu díla je dále zajištění souvisejících projekčních prací (dokumentace skutečného provedení, dílenské a realizační dokumentace), předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě, certifikace dle ČSN, inženýrské činnosti.

2.3	Součástí předmětu díla je rovněž případná ostraha staveniště (dle uvážení zhotovitele), zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany zdraví i ochrany životního prostředí, jakož i dodržování pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především dotčených komunikací, ochrana dotčených a sousedních nemovitostí (např. ochrana vzrostlé zeleně) a případná protiprašná opatření. Likvidace odpadů vzniklých během provádění díla – objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné materiálové využití, popř. uložení na skládku, vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

2.4	Součástí	předmětu díla dle této smlouvy jsou dále veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné a včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony.

2.5	Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům dotčených objektů a pozemků i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.

  - Zhotovitel zavazuje provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení

3. Termín zhotovení díla – doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

| Předání a převzetí staveniště | na základě výzvy objednatele, předpoklad březen 2025 |
| --- | --- |
| Termín zahájení vlastní realizace díla | ke dni předání a převzetí staveniště |
| Termín předání a převzetí dokončeného díla | do 31.05.2025 |

3.2	Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí protokolární předání a převzetí hotového díla, které bude součástí stavby Rodinného parku Podhůra.

3.3   Termín řádného dokončení díla může být prodloužen v následujících případech:

- jestliže překážku bránící řádnému provádění a plnění díla prokazatelně zavinil objednatel,

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí

3.4	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4. Cena díla

4.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky takto:

4.1.1	Smluvní cena:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smluvní cena: | 289 320 Kč | 60 757,20 Kč | 350 077,20 Kč |

4.1.2 	Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace díla.

- Předání a převzetí staveniště a díla

  - Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu dle čl. 3, bodu 3.1 této smlouvy, tj. s předpokladem zahájení v březnu 2025.

  - Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla níže uvedené dokumenty a doklady, jejichž pořízení je součástí díla.

  - Seznam dokladů k předání a převzetí díla:

  - projektová dokumentace skutečného provedení (vč. případné výrobní a dílenské dokumentace) se zakreslením skutečného provedení stavby, která bude součástí dokumentace stavby Rodinného parku Podhůra.

  - zápisy o komplexním vyzkoušení a odzkoušení předmětu díla, protokoly o provedení předepsaných zkoušek,

  - prohlášení o shodě/certifikáty na použité materiály/výrobky, aj. certifikace dle ČSN,

  - návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce,

  - plán a specifikace provozních kontrol a inspekcí,

  - záruční listy,

  - veškeré další doklady nutné k předání díla.

- Stavební deník, TDS a koordinátor BOZP

  - Stavební deník, TDS a koordinátor BOZP budou koordinovány a součástí stavby Rodinného parku Podhůra.

- Finanční podmínky, platební podmínky a sankce

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na díle budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až po dokončení díla.

- Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

- Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, prohlašuje, že je osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a plnění je částečně určeno k ekonomickým činnostem. Pro dílo dle této smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením vlastní realizace díla dle čl. 3, bodu 3.1 této smlouvy o více než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením realizace a předáním díla dle čl. 3, bodu 3.1 této smlouvy o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, i jen započatý den prodlení. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění termínu dokončení realizace a předání díla dle této smlouvy.

- Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v čl. 8, bodu 8.4. této smlouvy, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

- Záruční podmínky a odpovědnost za vady

  - Odpovědnost za vady díla:

8.1.1	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.

    - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

    - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

# 8.2	Délka záruční doby:

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na jakost a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

- Ostatní ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

  - Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.  Objednatel bude neprodleně informovat Zhotovitele o splnění výše uvedených podmínek pro nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

  - Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

  - Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména NOZ, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

V Chrudimi dne 07.05.2025                                               V Chrudimi dne  07.05.2025

Za objednatele:	                                                        	Za zhotovitele:

……………………………………….			……..………………………………………..

Ing. Petr Štěpánek					Mgr. Vladislav Novýsedlák

jednatel							jednatel