SMLOUVA na Poskytování provozní podpory a rozvoje informačního systému Odborné způsobilosti a související integrační platformy 2025 - 2029

číslo smlouvy: 225/2025

Smluvní strany:

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

se sídlem: Hroznová 63/2, 603 00 Brno

IČO: 00020338

DIČ: CZ00020338

zastoupená: Ing. Daniel Jurečka, ředitel

(dále jen „Objednatel“ nebo „ÚKZÚZ“)

Kontaktní osoba ve věci plnění: ředitel Odboru informatiky,

a

Seyfor, a.s

se sídlem: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 01572377, DIČ: CZ01572377, Je plátcem DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 7072

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 6253399002/5500

zastoupená:, členem představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1. Objednatel prohlašuje, že:
		1. Je organizační složkou státu, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem
		č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
		2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
	2. Poskytovatel prohlašuje, že:
		1. je buď právnickou osobou řádně založenou a existující podle českéhoprávního řádu] nebo [oprávněně podnikající fyzickou osobou způsobilou k právním jednáním], a
		2. není s odkazem na čl. 5k nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,
			1. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
			2. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto pododstavce Smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo
			3. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto pododstavce Smlouvy, a
		3. není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska,
		a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto a předcházejícím pododstavci Smlouvy, a
		4. se tímto zavazuje udržovat prohlášení a závazky podle tohoto odst. 1.2. čl. 1. a podle čl. 7. Smlouvy v pravdivosti a platnosti po dobu účinnosti této Smlouvy a Objednatele bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dní ode dne, kdy příslušná skutečnost nastala) informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětných prohlášení a závazků a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky, a
		5. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
		6. ke dni uzavření této Smlouvy není v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“), a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které nasvědčují hrozícímu úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, a
		7. je připraven veřejnou zakázku s názvem „Poskytování provozní podpory a rozvoje informačního systému Odborné způsobilosti a související integrační platformy 2025 - 2029“ (dále jen „Veřejná zakázka“) pro Objednatele řádně a včas splnit za úplatu sjednanou v této Smlouvě, a
		8. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, těmto podmínkám rozumí a je schopný je dodržet, a
		9. disponuje veškerými profesními znalostmi a dovednostmi k řádnému splnění předmětu Veřejné zakázky a že všechny osoby, které použije k plnění této Smlouvy, mají potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnění, které má Poskytovatel dle této Smlouvy poskytovat, a
		10. při plnění této Smlouvy vystupuje jako odborník v oblasti předmětu Veřejné zakázky.
2. ÚČEL SMLOUVY
	1. Účelem této Smlouvy je zajištění provozu a rozvoje informačního systému Odborné způsobilosti a související integrační platformy pro Objednatele a dále realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky ve znění jejích případných změn nebo doplnění (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory a legislativního rozvoje informačního systému pro podporu agendy Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a související integrační platformy (dále jen „Systém“).
	2. Služby jsou dále specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Specifikace služeb**“) prostřednictvím katalogových listů (dále též „**KL**“) a obecné parametry těchto Služeb jsou taktéž formou KL specifikovány v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obecné parametry služeb**“). Služby jsou vymezeny jako:
		1. Služby paušálně hrazené stálé (dále též „**Paušální služby**“ či „**Služby paušálně hrazené**“), jejichž parametry jsou stanoveny v katalogových listech pro Paušální služby (dále též „**Paušální KL**“)
		2. Služby výkonově hrazené poskytované na základě požadavků Objednatele (dále též „**Ad hoc služby**“), jejichž parametry jsou stanoveny v katalogových listech pro Ad hoc služby (dále též „**Ad hoc KL**“).
	3. Nedílnou součástí poskytování Služeb je též pravidelná aktualizace technické
	 dokumentace Systému a Integrační platformy a správa zdrojových kódů v rozsahu činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy.
	4. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování Služeb v rozsahu, který je vymezen v této Smlouvě, včetně jejích příloh.
	5. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, není povinností Poskytovatele podle této Smlouvy obstarávat pro Objednatele prodloužení trvání užívacích práv k software, který Objednatel užíval v okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen „**Stávající software**“), a Poskytovatel není povinen hradit udržovací či jiné poplatky spojené se Stávajícím softwarem, není-li touto Smlouvou výslovně sjednáno jinak. Poskytovatel se zavazuje seznámit se s licenčními podmínkami Stávajícího software a při poskytování Služeb dle této Smlouvy dbát na jejich dodržování. Aniž je tím dotčeno ujednání uvedené v rámci předchozí věty, je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na případné porušení licenčních podmínek Stávajícího software neprodleně poté, co se o jejich porušení či hrozbě takového porušení dozví, bez ohledu na to, kdo takové porušení způsobil.
	6. Poskytovatel se zavazuje Služby poskytovat sám nebo s využitím třetích osob (poddodavatelů) uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem. Při poskytování Služeb poddodavatelem, ať již Objednatelem schváleným či neschváleným, má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby poskytoval sám. Při dodatečné změně osoby poddodavatele nebo při zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli dle tohoto odstavce však není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
	7. Místem plnění je
		1. cloudové prostředí Objednatele specifikované v příloze č. 8 zadávací dokumentace s možností vzdáleného přístupu,
		2. dílčí lokality dodavatele s možností vzdálené přístupu prostřednictvím VPN zadavatele,
		3. Ztracená 1099/10, Praha 6, 161 00 v případě služby na místě (on-site).
	8. Poskytovatel poskytuje Služby vzdáleným přístupem (off-site), a pokud to povaha plnění této Smlouvy vyžaduje a anebo to explicitně požaduje Objednatel, tak také na místě (on-site). Náklady vzniklé smluvní straně na realizaci vzdáleného přístupu i přístupu on—site nese každá smluvní strana samostatně.
4. ZAHÁJENÍ SLUŽEB PAUŠÁLNě hrazenýCH STÁLÝCH
	1. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb paušálně hrazených stálých od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde k ukončení inicializace Služeb paušálně hrazených stálých v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku a v [Příloze č.](#_Příloha_č._3_1) 3 této Smlouvy (dále jen „**Inicializace**“), nedohodnou -li se smluvní strany jinak.
	2. Poskytovatel je povinen řídit se při zahájení Inicializace a po dobu trvání Inicializace pokyny uvedenými v Příloze č. 3 Smlouvy. Smyslem Inicializace je, aby se Poskytovatel seznámil s podmínkami poskytování Služeb paušálně hrazených stálých v prostředí Objednatele a převzal prostředky potřebné pro řádné poskytování Služeb paušálně hrazených stálých Objednateli. Poskytovatel je povinen ukončit Inicializaci nejpozději do měsíce od jejího zahájení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	3. Zástupci smluvních stran potvrdí řádné dokončení Inicializace písemným protokolem o Inicializaci Služeb paušálně hrazených stálých.
	4. Vzhledem k tomu, že předmětem Inicializace je příprava podmínek pro poskytování Služeb paušálně hrazených stálých, Poskytovateli za provedení Inicializace nenáleží žádná úhrada. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Služby paušálně hrazené stálé nejsou po dobu jejich Inicializace poskytovány a za toto období nárok na úhradu ceny Služeb paušálně hrazených stálých nevzniká.
5. POSTUP POPTÁVÁNÍ SLUŽEB VÝKONOVĚ HRAZENÝCH
	1. Poskytovatel v souladu s ustanoveními této smlouvy vede evidenci námětů na rozvoj Systému, Integrační platformy a implementovaných služeb a zároveň spolupracuje s Objednatelem na posouzení námětů a výběr námětů vhodných k realizaci. Na základě vybraného a odsouhlaseného námětu bude zahájena implementace požadavku na změnu prováděná dle katalogového listu HR-001 a HR-003. Změna bude realizována ve třech po sobě jdoucích fázích:
		1. Zpracování zadání na základě schváleného námětu anebo přímého požadavku Objednatele
		2. Zpracování technické analýzy
		3. Provedení implementace
	2. Žádná fáze nemůže být provedena bez návaznosti na předchozí fáze, a to v pořadí řazení daném odstavcem 5.1 tohoto článku. Toto však nevylučuje možnost Objednatele zajistit realizaci některé z fází vlastními silami, či s využitím jiného Poskytovatele.
	3. Poptávání Služeb výkonově hrazených probíhá vždy tak, že v rámci každé fáze uvedené v pododstavcích 5.1.1 až 5.1.3 tohoto článku je
		1. Objednatel oprávněn vytvořit a Poskytovateli zaslat požadavek na zpracování do elektronického nástroje určeného Objednatelem (dále též „**Požadavek na poskytnutí Ad hoc služeb**“ ),
		2. Poskytovatel povinen na základě Požadavku na poskytnutí Ad hoc služeb vytvořit a Objednateli zaslat nabídku na zpracování do elektronického nástroje určeného Objednatelem (dále jen „**Nabídka**“). Součástí nabídky může být časový harmonogram plnění poskytnutí Ad hoc služeb vypracovaný v závislosti na kapacitě realizačního týmu a
		3. Objednatel oprávněn písemně schválit Nabídku Poskytovatele v elektronickém nástroji Objednatele.
	4. Poskytovatel se zavazuje zpracovat Nabídku nejpozději do:
		1. 3 pracovních dnů v případě požadavku na zpracování zadání;
		2. 5 pracovních dnů v případě požadavku na zpracování technické analýzy nebo provedení implementace.
	5. Realizace požadavku na změnu prováděná dle katalogového listu HR-002 a HR-004, bude realizována následovně:
		1. Objednatel vytvoří a Poskytovateli zašle písemný Požadavek na poskytnutí Ad hoc služeb,
		2. Poskytovatel na základě Požadavku na poskytnutí Ad hoc služeb vytvoří a Objednateli zašle písemnou Nabídku na zpracování a provedení požadavku.
		3. Objednatel písemně schválí Nabídku Poskytovatele.
	6. Poskytovatel se zavazuje zpracovat Nabídku dle pododst. 5.5.2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení Požadavku na poskytnutí Ad hoc služeb. Veškerá komunikace bude probíhat v elektronickém nástroji Objednatele, nedohodnou-li se strany jinak.
6. POVINNOSTI POSKYTOVATELE
	1. Poskytovatel se zavazuje:
		1. plnit tuto Smlouvu objektivním, nestranným a profesionálním způsobem, neovlivněným jakýmkoliv konkrétním jiným obchodním zájmem Poskytovatele či kohokoliv z jeho personálu či poddodavatelů, bez návaznosti na obdržení jakýchkoli odměn ve spojitosti s plněním této Smlouvy od jiné osoby, než je Objednatel;
		2. poskytovat Služby v kvalitě dle Přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy a dodržovat kvalitu Služeb definovanou v jednotlivých Service Level Agreements dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, kterými se rozumí závazné parametry kvality Služeb, jejichž nesplnění je postiženo sankcí ve formě slevy z ceny (dále jen „SLA“);
		3. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
		4. alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity pouze těch členů realizačního týmu Poskytovatele uvedených v nabídce Poskytovatele podané v zadávacím řízení k zadání Veřejné zakázky s výjimkou uvedenou dále v tomto bodu. Tito členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 7 této Smlouvy. Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu za účelem provádění činností plynoucích z této Smlouvy. V případě ukončení plnění některé Služby může na základě dohody Objednatele a Poskytovatele dojít ke snížení počtu členů týmu alokovaných pro jednotlivé role. V případě potřeby vyvolané poskytováním plnění některé Služby může na základě dohody Objednatele a Poskytovatele dojít ke zvýšení počtu členů týmu alokovaných pro jednotlivé role. Není-li z jakýchkoliv důvodů přechodně zajištěna dostupnost určitého člena realizačního týmu, musí Poskytovatel zajistit dostupnost jiného člena realizačního týmu s obdobnou kvalifikací. Pokud bude Objednatel požadovat výměnu některého člena realizačního týmu, je Poskytovatel povinen nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení písemného požadavku Objednatele navrhnout nového člena realizačního týmu. Každá změna ve složení realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 7 Smlouvy bude možná jen s předchozím písemným schválením Objednatelem a složení týmu musí vždy respektovat kvalifikační požadavky na realizační tým obsažené v Zadávací dokumentaci. Poskytovatel má povinnost alokovat po celou dobu plnění Smlouvy kapacity členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 7 Smlouvy, případně příslušných náhradníků (osoby, které nahradily členy realizačního týmu) splňujících požadavky obsažené v Zadávací dokumentaci, přičemž Objednatel si vyhrazuje právo ověřit znalosti náhradníků obdobným způsobem, jak bylo stanoveno v Zadávací dokumentaci. Poskytovatel může alokovat kapacitu i dalších pracovníků nad rámec členů týmu uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy, ale bez nároku na placení za tuto alokovanou kapacitu. Objednatel je oprávněn obracet se na osoby uvedené v předchozí větě jako na osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností dle této Smlouvy. Při změně realizačního týmu není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě;
		5. na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal do užívání;
		6. neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
		7. i bez pokynů Objednatele bezodkladně oznámit Objednateli nutné úkony, které, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku újmy, a tyto úkony ihned po jejich zjištění provést; za nutné úkony dle předchozí věty je nezbytné považovat rovněž takové činnosti, jejichž periodicita je vymezena v příslušných KL, avšak akutní potřeba jejich provedení vyvstane dříve; jde-li o zamezení vzniku újmy nezapříčiněné Poskytovatelem a nejsou-li tyto náklady součástí ceny za příslušné Služby v rámci jednotlivých KL, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
		8. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační, ekologické předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovištích Objednatele a veškeré další platné právní předpisy a zároveň interní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen, resp. mohl se s nimi seznámit, a za stejných podmínek zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly zmíněné předpisy;
		9. informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
		10. chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;
		11. upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy;
		12. upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;
		13. jakékoliv dokumenty zpracovávané dle této Smlouvy vést ve formě umožňující přezkoumatelnost a auditovatelnost ze strany kontrolních orgánů. Pokud by byl jakýkoliv dokument související s poskytováním Služeb zpochybněn kontrolním orgánem, je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli takové dokumenty či podklady, které budou kontrolním orgánem akceptovány. V případě, že Poskytovatel nebude schopen tyto dokumenty či podklady poskytnout nebo by tyto nebyly kontrolním orgánem akceptovány, a pokud absence těchto dokumentů bude důvodem k udělení jakékoliv sankce vůči Objednateli, zavazuje se Poskytovatel Objednateli uhradit takovouto sankci v plné výši, a to i po vypršení platnosti a účinnosti této Smlouvy, pokud se bude taková sankce týkat období platnosti dokumentu zpracovaného Poskytovatelem;
		14. chránit data v systémech Objednatele před ztrátou nebo poškozením a přistupovat k nim a užívat je pouze v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a zájmy Objednatele;
	2. Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy provedení kontroly plnění této Smlouvy i v sídle Poskytovatele nebo jeho provozovnách. Objednatel je v rámci této kontroly oprávněn prověřit plnění této Smlouvy, přičemž je oprávněn požadovat i předvedení realizace periodických činností či jiných úkonů souvisejících s plněním Služeb paušálně hrazených stálých uvedených v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy, a též úkonů souvisejících s realizací požadavků na Služby výkonově hrazené. Využívá-li Poskytovatel pro plnění této Smlouvy poddodavatele, je Poskytovatel povinen umožnit kontrolu plnění i v sídle či provozovně poddodavatele. Objednatel bude informovat Poskytovatele o jeho záměru provést kontrolu plnění nejpozději 3 pracovní dny předem.
	3. Poskytovatel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu údajů o Poskytovateli uvedených v záhlaví Smlouvy, změny osob uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy a jakékoliv změny týkající se registrace Poskytovatele jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.
	4. Poskytovatel je povinen Objednatele písemně informovat o významné změně ovládání Poskytovatele nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto Poskytovatelem k plnění podle této Smlouvy; a to nejpozději do 10 pracovních dní od uskutečnění takové změny. Ovládáním se zde rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení.
	5. Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy provádění jednorázových nebo pravidelných automatických kontrol plnění této Smlouvy souvisejících se změnami konfigurací nebo aktualizacemi systémů nebo aplikací na zařízeních, která jsou předmětem této Smlouvy, a to včetně zařízení třetích stran, na kterých jsou provozovány systémy nebo aplikace Objednatele. Objednatel je v rámci této kontroly oprávněn prověřit plnění této Smlouvy, přičemž je oprávněn požadovat zřízení přístupových oprávnění do předmětných zařízení, systémů nebo aplikací, a to v takové úrovni, aby bylo možné tyto konfigurační nebo aktualizační změny ověřit v požadované úrovni. Poskytovatel je povinen tato požadovaná přístupová oprávnění zřídit a za účelem kontroly definovat vhodnou časovou periodu pro jejich využití se sníženými dopady do provozu. Dále je povinen stejným způsobem umožnit tuto kontrolu osobám oprávněným ze zákona nebo osobám, které Objednatel k této činnosti pověřil. Poskytovatel je povinen tuto kontrolu akceptovat nejméně jednou za 3 měsíce nebo dle specifikace příslušného KL pro Služby paušálně hrazené stálé.
	6. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění Veřejné zakázky
		* 1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; k plnění těchto povinností zaváže Poskytovatel i své poddodavatele,
			2. sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, zejména srovnatelné úrovně splatnosti faktur a srovnatelné výše smluvních pokut s podmínkami této Smlouvy, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům.
	7. Poskytovatel je povinen v rámci provozu a správy systémů evidovat a sledovat termíny exspirace certifikátů, které jsou v systémech využívány. Poskytovatel předloží Objednateli požadavek na obnovu certifikátu nejpozději do 30 dnů před exspirací aktuálně platného certifikátu. Následnou instalaci certifikátu včetně související úkonů, provede Poskytovatel tak, aby nedošlo k nedostupnosti systému.
	8. Poskytovatel se zavazuje plnit sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy, eventuálně jiných, Objednatelem předem písemně odsouhlasených, poddodavatelů, přičemž v případě využití poddodavatele odpovídá Objednateli v takovém rozsahu a způsobem, jako kdyby plnil sám Poskytovatel.
	9. Poskytovatel se zavazuje zajistit po ukončení smluvního vztahu s Objednatelem smazání provozních údajů, testovací databáze, konfiguračních údajů a jiných informací Objednatele, jejich kopií a případně likvidaci technických nosičů s těmito údaji u Poskytovatele v návaznosti na jejich citlivost a důležitost a v souladu s požadavky přílohy č. 4 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.
	10. Na základě písemné výzvy (tj. ve smyslu odst. 29.8 této Smlouvy i elektronicky) Objednatele se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů informace o průběhu, výsledcích a výstupech Služeb výkonově hrazených. Takovými informacemi se rozumí zejména informace o
		* 1. stavu prací při poskytování jednotlivých Služeb výkonově hrazených,
			2. kapacitě členů realizačního týmu Poskytovatele na poskytovaných Službách výkonově hrazených,
			3. lhůtě a způsobu dodání výstupů Služeb výkonově hrazených,
			4. alokaci členů realizačního týmu a jejich utilizaci a realizaci Služeb výkonově hrazených.
	11. Takovou výzvu je Objednatel oprávněn zaslat Poskytovateli kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že počet výzev není omezen.
7. POJIŠTĚNÍ
	1. Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu poskytování Služeb pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, zejména majetkovou újmu (škodu) způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 5 000 000,- Kč za rok a pojistné plnění v uvedené výši se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, kterou může způsobit Poskytovatel Objednateli (či jiné osobě) při plnění této Smlouvy. Poskytovatel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy povinen na požádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.
8. INTERNÍ DOKUMENTACE
	1. Poskytovatel je v průběhu poskytování Služeb povinen postupovat v souladu s interními dokumenty Objednatele, které upravují poskytování Služeb a jsou předané v průběhu Inicializace (dále jen „**Interní dokumentace**“). Interní dokumentace může být jednostranně měněna nebo rozšířena Objednatelem o další dokumenty, přičemž se může jednat pouze o úpravy učiněné Objednatelem z důvodu nových požadavků na zajištění jeho kybernetické bezpečnosti na základě legislativních změn nebo požadavků NÚKIB. Rozsah a povaha součinnosti Poskytovatele je dále upravena v článku 14 této Smlouvy. Každá taková změna je pro Poskytovatele závazná za podmínek, že Objednatel předloží takový dokument Poskytovateli, který bez zbytečného odkladu po seznámení s dokumentem sdělí, zda má vůči novému a předem neodsouhlasenému dokumentu či jeho části jakékoli výhrady. Poskytovatel je oprávněn vznést výhrady pouze k části dokumentu, která se bezprostředně týká plnění závazků ze Smlouvy. Nesdělí-li Poskytovatel své výhrady do 5 pracovních dnů od seznámení se s dokumentem nebo od okamžiku, kdy měl možnost se s dokumentem prokazatelně seznámit, podle toho, co uplyne dřív, pak se má za to, že dokument či jeho aktualizaci plně akceptuje. Vznese-li Poskytovatel své výhrady ve lhůtě stanovené v rámci předchozí věty, zavazují se smluvní strany v dobré víře jednat o vypořádání výhrad Poskytovatele
	a schválení pravidel závazných pro smluvní strany. Do doby schválení změny dokumentu Poskytovatelem platí původní dokument, pokud takový existuje. Výše uvedená pravidla týkající se změny Interní dokumentace se uplatní za předpokladu, že předmětné změny nemají za následek změnu ustanovení této Smlouvy.
9. MONITORING
	1. Monitoring a vyhodnocování všech požadavků a parametrů, které mají být dle této Smlouvy nebo Zadávací dokumentace vyhodnocovány zajistí Objednatel. Výstupy monitoringu a vyhodnocování budou sloužit k vyhodnocení úrovně plnění Paušálních služeb a/nebo sledování plnění SLA parametrů uvedených v rámci Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Monitoring**“).
	2. Poskytovatel bere na vědomí, že Poskytovatelem spravované systémy mohou být monitorovány dalšími dohledovými nástroji Objednatele, a to i v jiném rozsahu, než je vymezen SLA parametry Služeb. Poskytovatel musí poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou pro zajištění řádné funkčnosti dohledových nástrojů Objednatele.
10. VÝKAZ PLNĚNÍ SLUŽEB PAUŠÁLNĚ HRAZENÝCH STÁLÝCH
	1. Výkaz plnění Služeb paušálně hrazených stálých (dále jen „**Výkaz plnění** **Služeb paušálně hrazených stálých**“) se vytváří výhradně na základě údajů o plnění SLA obsažených v Elektronickém nástroji Objednatele a Monitoringu. V případě, že Objednatel zjistí porušení plnění SLA, předá tyto informace Poskytovateli, který bude povinen zohlednit tyto informace v jím vystaveném Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených a zohlední se i v akceptačním protokolu příslušného vyhodnocovacího období, kterým se rozumí 1 kalendářní měsíc (dále jen „**Vyhodnocovací období**“).
	2. Výkaz plnění Služeb paušálně hrazených stálých slouží jako podklad k akceptaci Služeb paušálně hrazených stálých ve vztahu k Vyhodnocovacímu období (jak je tento pojem definován v odst. 10.1 této Smlouvy) pro všechny Služby paušálně hrazené stálé a zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
		1. Akceptační protokol s uvedením celkového souhrnného plnění Paušálních služeb za Vyhodnocovací období, zahrnující i vyhodnocení případných slev z ceny za Vyhodnocovací období.
		2. V případě porušení plnění SLA report obsahující informace z Elektronického nástroje Objednatele a Monitoringu rozhodné pro vyhodnocení naplnění všech Objednatelem požadovaných měřitelných parametrů spolu s informací o úrovni naplnění požadovaných parametrů.
		3. Report obsahující informace rozhodné pro vyhodnocení objemu odvedené práce v rámci zajišťování Služeb dle katalogových listů. Ten musí obsahovat alespoň následující informace:
		4. Identifikaci KL, v souvislosti s kterým byla činnost provedena;
		5. Datum a čas provedení činností;
		6. Role a obsazení role členem(-y) realizačního týmu, který(-ří) činnosti vykonal(-i);
		7. Časový rozsah činností v hodinách;
		8. Stručná charakteristika provedených činností.
	3. Poskytovatel je povinen předat kompletní Výkaz plnění Služeb paušálně hrazených stálých Objednateli nejpozději do 5 pracovních dní po konci Vyhodnocovacího období nebo od obdržení podkladů ze strany Objednatele, jsou-li nezbytné pro vyhotovení Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených stálých a nemůže je zajistit Poskytovatel sám, nedohodnou-li se strany jinak.
	4. Pokud je zjištěno podávání nepravdivých dat a výkazů Poskytovatelem, budou veškeré činnosti, jichž se podávání nepravdivých dat a výkazů týká, považovány za nevykonané, a Poskytovateli nebude náležet za tyto činnosti žádná odměna.
11. VÝKAZ SLUŽEB VÝKONOVĚ HRAZENÝCH
	1. Výkaz Služeb výkonově hrazených (výkaz Ad hoc služeb) může obsahovat pouze činnosti, které jsou evidovány v Elektronickém nástroji Objednatele.
	2. Souhrnný Výkaz Služeb výkonově hrazených u KL HR–001, HR–002, HR-003 a HR-004 bude Objednateli předkládán prostřednictvím Elektronického nástroje Objednatele do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který byly služby výkonově hrazené poskytnuty. Souhrnný výkaz služeb slouží jako podklad pro fakturaci ceny za Služby výkonově hrazené. Souhrnný Výkaz Služeb bude Objednateli předložen ke schválení společně s akceptačním protokolem, kterým Objednatel postupem dle odst. 16.3.1 Smlouvy akceptuje výsledek Služeb výkonově hrazených bez výhrad („**Akceptační protokol Služeb výkonově hrazených**“), nedohodnou-li se strany jinak. Souhrnný Výkaz služeb obsahuje výkaz práce, který bude obsahovat minimálně následující informace:
		1. Datum a čas provedení činností;
		2. Vazby činnosti na zadání (např. identifikace tzv. ticketu v Elektronickém nástroji Objednatele nástroji);
		3. Role a obsazení role členem(-y) realizačního týmu, který(-ří) činnosti vykonal(-i);
		4. Časový rozsah činností v hodinách;
		5. Stručná charakteristika provedených činností.
	3. Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je na žádost Objednatele povinen poskytnout podrobnější charakteristiku provedených činností tak, aby byl průkazný a přezkoumatelný objem odvedených prací.
	4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, schválit výkaz Služeb výkonově hrazených u KL HR-001 a HR-003 či jeho část poté, co bude plnění akceptováno částečně dle odst. 16.3.2 této Smlouvy, přičemž výkaz bude v rozsahu, ve kterém byl schválen Objednatelem, podkladem pro fakturaci příslušné části ceny Služeb výkonově hrazených.
12. ZÁRUKA
	1. Poskytovatel poskytuje k výsledkům poskytovaného plnění, které podléhá akceptaci dle této Smlouvy na základě Akceptačního protokolu Služeb výkonově hrazených, záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne akceptace výsledku plnění. V rámci záruky za jakost dle tohoto odstavce odpovídá Poskytovatel za to, že výsledky poskytovaného plnění budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, budou odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným v této Smlouvě a budou bez jakýchkoliv vad. Záruka se vztahuje na všechny části výsledků poskytovaného plnění, včetně jeho součástí a příslušenství, stejně jako na produkty třetích stran, které tvoří součást výstupů Služeb. Objednatel je povinen oznámit vadu Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o vadu skrytou, která nebyla zjevná při akceptaci plnění na základě Akceptačního protokolu Služeb výkonově hrazených platí, že Objednatel je povinen oznámit vadu Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po akceptaci výsledků plnění.
13. ZMĚNY V TECHNOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ NEBO SYSTÉMECH OBJEDNATELE
	1. Součástí Služeb poskytovaných dle každého z KL je dále poskytování Služeb s přihlédnutím k vnějším změnám technologií. Za tímto účelem Poskytovatel garantuje Objednateli plnou funkčnost Služby dle příslušného KL
	a možnost jejího řádného užívání ze strany jejích uživatelů, Objednatele nebo jiných osob, s jejichž užíváním této Služby tato Smlouva počítá, i v případech, kdy dojde ze strany třetí osoby např.:
		1. ke změně verze operačních systémů nebo aplikací nutných pro řádné užívání a přístup k této Službě,
		2. k vydání nové verze technologických standardů, dle nichž je tato Služba poskytována, nebo
		3. k aktualizaci nebo ekvivalentnímu nahrazení (např. z důvodu modernizace) jiných prvků nezbytných pro řádné užívání této Služby výše uvedenými osobami,
		4. a to vše po dobu účinnosti Smlouvy.
	2. Poskytovatel se zavazuje v případě, že dojde ke změnám technologií, které mají dopad na předmět Služeb, upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na dopady takových změn a navrhnout řešení, které umožní další užívání Služeb bez komplikace pro uživatele nebo Objednatele nebo jiné osoby dle odst. 14.1 tohoto článku Smlouvy. V případě, že si technologická změna vyžádá provedení úprav spravovaných systémů, bude taková změna realizovaná v rámci Služeb výkonově hrazených, pokud se na této změně smluvní strany dohodnou.
	3. V případě, že by došlo na základě rozvoje či jiných změn ICT infrastruktury nebo aplikací Objednatele ke změnám nebo úpravám systémů, které jsou předmětem Služeb, oproti jejich stavu v době uzavření této Smlouvy, nebo ke změnám nebo úpravám systémů, které mají dopad i na systémy, které jsou předmětem Služeb, nebudou takovéto úpravy a změny považovány za změnu Smlouvy dle odst. 28.1 této Smlouvy, za předpokladu, že v důsledku změny infrastruktury nebo aplikací Objednatele nedojde ke změně požadovaných činností, kvality Služeb, přičemž Poskytovatel bude poskytovat Služby vždy ve vztahu k předmětné upravené infrastruktuře a upraveným aplikacím Objednatele nebo systémům.
14. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
	1. Poskytovatel se při plnění zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kybernetické bezpečnosti**“), a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „**Vyhláška o kybernetické bezpečnosti**“). Bezpečností informací se v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v rámci plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nebo v systémech, které mají vazbu na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy a v souvislosti s kterými Objednateli vznikají právní povinnosti na základě Zákona o kybernetické bezpečnosti. Poskytovatel je provozovatelem Významného informačního systému dle Zákona o kybernetické bezpečnosti a zároveň se od nabytí účinnosti této Smlouvy stává pro Objednatele významným Dodavatelem ve smyslu § 2 písm. n) a v souladu § 8 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti Poskytovatel je povinen chovat se tak, aby neznemožnil Objednateli naplnit povinnosti dle Zákona o kybernetické bezpečnosti a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti ve lhůtách stanovených v těchto právních předpisech. V souladu s požadavkem písmene i) bodu 2 přílohy č. 7 k Vyhlášce o kybernetické bezpečnosti je Poskytovatel povinen informovat správce o způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy.
	2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené Zákonem o kybernetické bezpečnosti u systémů určených dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění bezpečnostních opatření podle uvedených právních předpisů.
	3. Jestliže vznikne v souvislosti se zavedením a prováděním bezpečnostních opatření podle právních předpisů uvedených v předchozím odstavci nebo v souvislosti se změnou/nabytím účinnosti předpisů v oblasti ochrany osobních údajů potřeba uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy.
15. Cena plnění a platební podmínky
	1. Měsíční cena za Služby paušálně hrazené stálé dle této Smlouvy je smluvními stranami dohodnuta ve výši 64 000,00 Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí 21 %, výše DPH činí 13 440,00 Kč. Měsíční cena za Služby paušálně hrazené stálé včetně DPH činí 77 440,00 Kč, a to jako nejvýše přípustná celková částka za plnění poskytování Služeb paušálně hrazených stálých. Cena za Služby paušálně hrazené stálé je specifikována v příloze č. 6 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že maximální celková částka za poskytnutí Služeb paušálně hrazených stálých uvedená v tomto odstavci je celková částka za poskytnutí Služeb paušálně hrazených stálých a všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů s poskytnutím Služeb paušálně hrazených stálých souvisejících po celou dobu trvání smlouvy.
	2. Cena za Služby výkonově hrazené dle této Smlouvy je smluvními stranami dohodnuta za jednu člověkohodinu ve výši 1 650,00,- Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí 21 %, výše DPH činí 346,50 Kč. Cena za jednu člověkohodinu Služby výkonově hrazené činí 1 996,50Kč včetně DPH. Cena za jednu člověkohodinu Služby musí odpovídat ceně dle Přílohy č. 6 této Smlouvy. Člověkohodinou se rozumí 60 minut práce jednoho člověka v rámci jednoho pracovního dne. Pro vyloučení pochybností to znamená, že cena za poskytnutí Služeb výkonově hrazených uvedená v tomto odstavci je konečná, tj. včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů s poskytnutím Služeb výkonově hrazených souvisejících. Skutečná cena za poskytování Služeb výkonově hrazených bude určena postupem podle odst. 5.1 a násl. této Smlouvy. Objednatel není povinen poptat Služby výkonově hrazené v žádném minimálním rozsahu. Poskytovateli nemůže vzniknout nárok na náhradu škody v případě, že Objednatel nepoptá jakékoliv Služby výkonově hrazené.
	3. V případě, že některá ze Služeb paušálně hrazených stálých nebyla poskytována během příslušného Vyhodnocovacího období v plném rozsahu, náleží Poskytovateli poměrná část měsíční ceny takové Služby paušálně hrazené stálé za dny, v nichž byla tato Služba poskytována, stanovená součinem činitele tvořeného podílem měsíční ceny a počtu dní v příslušném Vyhodnocovacím období a činitele tvořeného počtem dní v daném Vyhodnocovacím období, během nichž byly Služby paušálně hrazené stálé poskytovány.
	4. Cena Služeb výkonově hrazených bude stanovena součinem počtu člověkohodin rolí podílejících se na plnění Služeb výkonově hrazených a částky za člověkohodinu dle čl. 15.2 této Smlouvy. Poskytovatel bude účtovat polovinu (1/2) hodinové sazby za každou dokončenou půlhodinu služeb. Objednatel není povinen poptat Služby výkonově hrazené v žádném minimálním rozsahu. Poskytovateli nemůže vzniknout nárok na náhradu škody v případě, že Objednatel nepoptá jakékoliv Služby výkonově hrazené.
	5. Cena za Služby bude hrazena měsíčně, a to podle rozsahu Služeb, které budou za příslušné Vyhodnocovací období poskytovány. Poskytovateli tak vznikne nárok na úhradu ceny jen za období, během něhož byly Služby skutečně poskytovány.
	6. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „**Faktura**“) vystavených Poskytovatelem.
	7. Cena za poskytování Služeb bude placena za skutečně provedené služby dle Objednatelem stanovených parametrů, po ukončení každého kalendářního měsíce na základě Faktury. Pokud bude během jednoho kalendářního měsíce poskytována jedna služba v různých parametrech, bude ve Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených stálých a v Akceptačním protokolu Služeb výkonově hrazených za daný měsíc cena rozdělena podle různých těchto parametrů Služeb.
	8. Na základě schválení Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených stálých a Akceptačního protokolu Služeb výkonově hrazených Objednatelem bude Poskytovatelem neprodleně předložena Faktura, přičemž Výkaz plnění Služeb paušálně hrazených stálých a Akceptační protokol Služeb výkonově hrazených bude jako příloha nedílnou součástí Faktury. Ve Faktuře budou částky za Služby paušálně hrazené stálé a Služby výkonově hrazené uvedeny samostatně.
	9. Poskytovatel se zavazuje ve Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených stálých a ve Faktuře za poskytování těchto Služeb vždy zohlednit a výslovně uvést výši slevy Objednatele na slevu z ceny za Službu dle odst. 24.2 této Smlouvy.
	10. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 kalendářních dní od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Faktury doručené Objednateli v období od 1. ledna do 31. dubna na plnění služeb výkonově hrazených, budou splatné nejdříve 2. května stávajícího roku s tím, že zároveň zůstává zachována lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Toto opatření je Objednatel nucen přijmout z důvodu, že v období od 1. ledna do 31. dubna nebude disponovat finančními prostředky určenými pro úhradu služeb výkonově hrazených.
	11. Všechny faktury musí splňovat náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku a řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vždy obsahovat akceptovaný Výkaz plnění Služeb paušálně hrazených stálých a Akceptační protokol Služeb výkonově hrazených osvědčující poskytnutí plnění dle této Smlouvy a číslo této Smlouvy (DMS) Objednatele.
	12. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy (zejména nezohlednění slev z ceny dle odst. 24.2 této Smlouvy nebo absence výslovně uvedené poměrné výše ceny dle odst. 15.1 a 15.4, resp. ceny upravené dle odst. 15.9 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
	13. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.
	14. Ceny Služeb dle této Smlouvy jsou neměnné a konečné s výhradou zákonné změny sazby daně z přidané hodnoty.
	15. Objednatel neposkytne Poskytovateli žádné zálohy.
	16. Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury včetně elektronického Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených stálých, resp. elektronického výkazu Služeb výkonově hrazených Poskytovatele na mailovou adresu podatelna@ukzuz.gov.cz , ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura musí obsahovat jméno oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických a realizačních.
16. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÉHO PLNĚNÍ
	1. Služby paušálně hrazené stálé budou Objednatelem akceptovány písemným schválením Výkazu plnění Služeb paušálně hrazených stálých popsaném v čl. 10 Smlouvy.
	2. Výsledky Služeb výkonově hrazených poskytnuté dle KL HR-001, HR-002, HR-003 a HR-004 podléhají akceptaci na základě akceptační procedury popsané v odst. 16.3 této Smlouvy, nestanoví-li Objednatel jinak.
	3. Akceptační procedura poskytnutého plnění dle KL HR-001, HR-002, HR-003 a HR-004 zahrnuje ověření, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly v souladu s touto Smlouvou.
		1. Splňuje-li poskytnuté plnění vlastnosti určené dle této Smlouvy a zadáním požadavku, Objednatel provede akceptaci příslušného plnění bez výhrad.
		2. Je-li část poskytnutého plnění způsobilá sloužit svému účelu, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, příslušné plnění akceptovat částečně. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel nemůže částečnou akceptaci nárokovat. Objednatel akceptuje částečně pouze v případě, nemá-li k akceptované časti plnění žádné výhrady.
		3. Je-li poskytnuté plnění způsobilé sloužit svému účelu, má však ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, příslušné plnění akceptovat s výhradou a požadovat odstranění zjištěných drobných vad a nedodělků Poskytovatelem, a to během doby stanovené Objednatelem v Akceptačním protokolu Služeb výkonově hrazených. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že v případě akceptace s výhradou není Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu a nevzniká mu nárok na úhradu.
	4. Nesplňuje-li plnění sjednané vlastnosti, popř. se Objednatel nerozhodne pro jeho akceptaci s výhradou, jak je definováno v odst. 16.3.3 Smlouvy, Objednatel společně s písemným sdělením svých výhrad plnění neakceptuje.
	5. Poskytovatel je v prodlení se splněním termínu pro dokončení Služeb výkonově hrazených, nedojde-li ve sjednaném termínu pro dokončení plnění z důvodů na straně Poskytovatele k akceptaci s výhradou nebo bez výhrad, a jeho prodlení pak trvá do provedení akceptace s výhradou nebo bez výhrad. Akceptace bude potvrzena podpisem Akceptačního protokolu Služeb výkonově hrazených, který bude obsahovat eventuální výhrady Objednatele. Odstranění vad, které byly uvedeny v Akceptačním protokolu Služeb výkonově hrazených, kterým Objednatel akceptoval plnění s výhradami, strany potvrdí podpisem následného Akceptačního protokolu Služeb výkonově hrazených s výrokem bez výhrad. V případě, že Poskytovatel nedokončí plnění nebo neodstraní drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené v Akceptačním protokolu Služeb výkonově hrazených s výhradami nebo nedokončí požadavek na poskytnutí Služeb výkonově hrazených ve sjednaném termínu dle čl. 5 Smlouvy, ocitne se v prodlení dle odst. 24.6 této Smlouvy.
	6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že akceptuje-li Objednatel jakékoliv plnění dle této Smlouvy bez výhrad, nebude tím dotčeno jeho právo na přiznání práv z případných vad takovéhoto plnění včetně vad skrytých viz čl. 12.1 této Smlouvy.
17. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA K VÝSLEDKŮM SLUŽEB
	1. V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, o takovémto předání musí být sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.
	2. Bude-li součástí výstupu Služeb nebo výsledkem činnosti Poskytovatele nebo poddodavatelů prováděné dle této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorské dílo**“), a to včetně způsobu výběru nebo uspořádání obsahu databáze, poskytuje Poskytovatel Objednateli dnem poskytnutí Autorského díla Objednateli výhradní oprávnění užít takovéto autorské dílo (výhradní licence) jakýmkoli způsobem, a to po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního (zejména co do počtu uživatelů, míry užívání, technologického rozsahu), teritoriálního, časového rozsahu (dále jen „**Licence**“) a Objednatel tímto dnem Licenci nabývá. Objednatel není povinen Licenci využít. Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence, souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Poskytovatele udělený Objednateli i všem nabyvatelům sublicencí k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla nebo označení autorů, stejně jako ke spojení Autorského díla s jiným dílem nebo zařazením Autorského díla do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady Autorského díla, dodané Poskytovatelem. Bude-li Poskytovatel plnit předmět této Smlouvy s využitím dalších informačních systémů či jiných nástrojů a technických pomůcek, které mají sloužit ke zlepšení, urychlení či zkvalitnění poskytování Služeb dle této Smlouvy, a nejedná se o autorské dílo, které je výstupem Služeb nebo výsledkem činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy (dále jen „**Pomocný nástroj**“), nabývá Objednatel právo užívat Pomocný nástroj v rozsahu a za podmínek Licence stanovených tímto článkem 17. Smlouvy, a jedná-li se o standardní SW (jak je tento pojem definován v odst. 18.1 této Smlouvy), vztahují se na jeho použití ustanovení čl. 19 této Smlouvy.
	3. Poskytuje-li Poskytovatel Licenci k počítačovým programům, vztahuje se ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Poskytovatel se zavazuje v případě, že se Licence vztahuje k počítačovým programům, poskytnout Objednateli řádně dokumentované, aktualizované a komentované zdrojové kódy takových počítačových programů ve spustitelné podobě včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení strojového kódu a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a technické designy) a tyto v případě změny bez výzvy Objednatele průběžně aktualizovat, vést a na vyžádání Objednatele poskytovat i dokumentaci provedených změn do tří pracovních dnů. Poskytovatel se dále zavazuje předat Objednateli aktuální dokumentované a komentované zdrojové kódy včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení strojového kódu a koncepční přípravné materiály všech počítačových programů ke dni skončení účinnosti této Smlouvy. Zdrojové kódy budou poskytnuty v souladu s postupem uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy.
	4. Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
	5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů nebo kolektivní dílo a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, Objednatel nabývá v tomto případě práva duševního vlastnictví stanovená v odst. 17.2 této Smlouvy. Cena Služeb je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
	6. Bude-li Autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto Autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.
	7. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Služeb, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.
	8. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k Autorským dílům podle této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením Autorského díla teprve vznikla.
	9. Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli majetkovou újmu v plné výši a eventuální nemajetkovou újmu v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení poskytování Služeb či užívání věcí nabytých do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně, nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu újmy.
	10. Poskytovatel tímto prohlašuje a Objednateli garantuje, že Objednateli poskytne k výstupům Služeb vždy dostatečná práva duševního vlastnictví tak, aby Objednatel byl oprávněn autorská díla zhotovená Poskytovatelem či jeho poddodavateli v souvislosti s plněním této Smlouvy jakkoliv měnit a modifikovat, a to i prostřednictvím třetích osob, a třetím osobám je byl oprávněn i poskytovat a aby nebyl omezen v poptávání služeb obdobných Službám dle této Smlouvy či souvisejícího plnění u jiných Poskytovatelů v budoucích zadávacích řízeních dle ZZVZ, resp. v zadávacích řízeních dle budoucích předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. V případě, že jakákoliv osoba namítne porušení svého práva duševního vlastnictví v souvislosti s postupem Objednatele dle předchozí věty (dále jen „**Vznesení nároku**“), je Poskytovatel povinen na své náklady zajistit poskytnutí veškerých potřebných práv Objednateli. Poskytovatel je rovněž povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mu Objednatel oznámil Vznesení nároku, uplatnit vůči Vznesení nároku veškeré jemu známé námitky a všechny tyto námitky sdělit Objednateli za účelem uplatňování práv Objednatele. Poskytovatel se v případě Vznesení nároku zavazuje zároveň poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k uplatňování práv Objednatele.
	11. Bude-li v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Poskytovatelem vytvořena databáze nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené v souvislosti s plněním této Smlouvy se stane Poskytovatel nebo jeho poddodavatel, je Poskytoval povinen zajistit převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského zákona na Objednatele, a to bez omezení Objednatele ohledně dalšího převodu těchto práv třetím osobám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně Služeb.
18. PRAVIDLA PRO POUŽITÍ STANDARDNÍHO SOFTWARE
	1. V případě, kdy je k poskytování Služeb dle této Smlouvy nezbytné nebo vhodné využít standardní nebo „**krabicový SW**“ (veškeré softwarové produkty vyvíjené na základě obecných požadavků, které jsou na hmotném nosiči (CD,DVD) nebo volně stažitelné, tedy software určený k přímé instalaci a zpravidla nevyžaduje ani nepředpokládá žádné provádění složitých nastavení, customizace nebo implementace), kterým se rozumí softwarové vybavení, které vykonavatel majetkových práv autorských odlišný od Poskytovatele poskytuje na základě standardně definované licence předem neomezenému okruhu subjektů jako standardizovaný produkt a které nebylo vytvořeno v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména tzv. komerční software, u kterého Poskytovatel nemůže udělit Objednateli oprávnění dle předchozích ustanovení této Smlouvy (dále jen „**Standardní SW**“), zavazují se smluvní strany postupovat dle tohoto článku 18. Smlouvy.
	2. Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit Objednateli nezbytnost využití standardního SW při poskytování Služeb a písemně jej požádat o souhlas s jeho použitím, včetně uvedení detailní specifikace dopadů využití standardního SW na funkčnost systému, k němuž jsou poskytovány Služby, a detailní informace ohledně nezbytnosti užití tohoto standardního SW pro další poskytování Služeb (dále jen „**Žádost**“).
	3. V případě, že bude užití standardního SW Objednatelem schváleno s tím, že standardní SW bude dle výhradního posouzení Objednatele nezbytný pro další poskytování Služeb, případně pro další fungování a rozvoj informačních systémů Objednatele, zajistí Objednatel pořízení takovéhoto standardního SW na své náklady a Poskytovateli bude umožněno používání tohoto software v rozsahu nezbytném k poskytování Služeb Objednateli až po jeho pořízení Objednatelem.
	4. V případě, že bude užití standardního SW Objednatelem schváleno s tím, že dle výhradního posouzení Objednatele standardní SW nebude nezbytný pro další poskytování Služeb, případně pro další fungování a rozvoj informačních systémů Objednatele, zavazuje se Poskytovatel zajistit poskytování Služeb s využitím tohoto standardního SW na své náklady nebo je oprávněn od své Žádosti dle odst. 18.2 této Smlouvy upustit.
	5. V případě, že došlo k použití standardního SW dle odst. 18.4 této Smlouvy, avšak v průběhu plnění Smlouvy dle svého výhradního posouzení Objednatel dospěje k závěru, že mělo být postupováno dle odst. 18.3 této Smlouvy, zajistí Objednatel pořízení takovéhoto standardního SW na své náklady. Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje nabídnout Objednateli, bude-li to možné, a to za cenu, za kterou standardní SW nabyl, převedení práva užívat takovýto standardní SW na Objednatele. Tím není dotčeno právo pořídit standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Poskytovatelem.
	6. V případě, že Poskytovatel poskytne Objednateli standardní SW v rámci plnění Služeb dle této Smlouvy, který zajišťuje na své náklady, poskytne nebo zajistí pro Objednatele licence k užití standardního SW způsobem potřebným pro užívání výstupů Služeb, vč. tzv. maintenance, v přiměřeném množstevním rozsahu a s územním rozsahem alespoň pro území České republiky, a to na dobu trvání majetkových práv autorských, nebude-li Objednatelem odsouhlaseno jinak.
	7. Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití standardního software při poskytování Služeb a předložit Objednateli ucelený přehled využitého standardního software, jeho licenčních podmínek a alternativních poskytovatelů.
	8. Je-li k užití předmětu plnění dle této Smlouvy nezbytná instalace software s otevřeným zdrojovým kódem (tzv. Free Software/Open Source Software), který v souladu s jeho licenčními podmínkami umožňuje provádění změn ve zdrojovém kódu (např. software pod licencemi GNU GPL, AGPL a další), a tím i ve vlastním softwaru, dále jen „**Open Source Software**“, platí následující ujednání:
		1. Použití jakéhokoliv Open Source Software Poskytovatelem v rámci plnění této Smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Objednatele, přičemž Poskytovatel je povinen předem sdělit Objednateli, zda se jedná o software poskytovaný za úplatu nebo bezúplatně.
		2. Poskytovatel je povinen nejpozději při předání předmětu plnění Objednateli zpracovat a předložit Objednateli přehled Open Source Software s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, která se na užívání takového software vztahují a dále zdrojové kódy. Přehled podle předchozí věty musí být přiložen k předávacímu protokolu.
		3. Poskytovatel odpovídá za vady předmětu plnění včetně Open Source Software. Poskytovatel zejména odpovídá za funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost předmětu plnění jako celku pro účely vyplývající z této Smlouvy a jejích příloh.
		4. Poskytovatel odpovídá za to, že Objednatel bude oprávněn užívat Open Source Software v rozsahu nezbytném k plnému využití předmětu plnění dle této Smlouvy a za podmínek uvedených v tomto článku Smlouvy. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli jakoukoliv újmu a náklady, které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících s Open Source Software, který je užit k plnění dle této Smlouvy.
	9. Je-li k užití předmětu plnění dle této Smlouvy nezbytná instalace proprietárního software, tzn. Software s uzavřeným kódem, distribuovaného bezúplatně (tzv. Freeware), uplatní se přiměřeně pravidla dle odst. 18.8 této Smlouvy, s výjimkou zejména volné šiřitelnosti zdrojových kódů, a obecná pravidla o užití standardního SW.
19. UŽÍVACÍ PRÁVA KE STÁVAJÍCÍMU SOFTWARE
	1. Poskytovatel bere na vědomí, jestliže jsou s:
		1. užitím Stávajícího software dle odst. 3.5 této Smlouvy,
* využíváním služeb podpory ke Stávajícímu software, či
* využíváním jiných plnění souvisejících se Stávajícím software, jako je přístup k aktualizacím, opravám, novým verzím, databázi znalostí apod.
	+ 1. spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, budou tyto hrazeny Objednatelem nebo třetí osobou, pokud příslušný KL nestanoví pro konkrétní Služby, že mají být hrazeny Poskytovatelem.
1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
	1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
	2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v souladu se svými oprávněními jménem stran provádět veškerá jednání stanovená v této Smlouvě.
	3. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
	4. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně změnitoprávněné osoby; toto oznámení jsou však povinny zaslat druhé smluvní straně do 5 pracovních dnů od provedení změny. Účinnost změny oprávněné osoby nastává doručením oznámení dle tohoto odstavce druhé smluvní straně. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
2. OCHRANA INFORMACÍ
	1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
		1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné,
		2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
	2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany a neužije důvěrné informace v rozporu s účelem této Smlouvy a pro svůj vlastní prospěch.
	3. Za třetí osoby podle odst. 23.2 této Smlouvy se nepovažují:
		1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
		2. orgány smluvních stran a jejich členové,
		3. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele,
		4. ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,
	4. za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
	5. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, a to i po ukončení účinnosti Smlouvy. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
	6. Budou-li data nebo jiné informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami v souvislosti s touto Smlouvou obsahovat data nebo jiné informace podléhající ochraně podle příslušných právních předpisů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „**GDPR**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Poskytovatel splnit povinnosti dané mu těmito právními předpisy.
	7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
	8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
	9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti považují smluvní strany také porušení mlčenlivosti Poskytovatele ohledně osobních údajů. Bude-li Poskytovatel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této Smlouvy, odpovídá Poskytovatel za to, že z jeho strany bude nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
	10. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy
	a příslušné dokumentaci, jakož i všechny ostatní informace, o kterých se Poskytovatel dozví v souvislosti s touto Smlouvou, považují s ohledem na potencionálně vysokou zneužitelnost informací Objednatele výlučně za důvěrné informace Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany informací podle tohoto čl. 21. se vztahuje pouze na Poskytovatele a poddodavatele dle odst. 3.6 této Smlouvy a případné další zpracovatele dle čl. 28 odst. 2 GDPR, přičemž Poskytovatel je povinen zajistit plnění těchto povinností ze strany uvedených poddodavatelů a případných dalších zpracovatelů. V případě porušení této povinnosti z jejich strany Poskytovatel odpovídá, jako by tuto povinnost porušil sám. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozvěděl nebo dozví v souvislosti s touto Smlouvou, a to i po skončení účinnosti Smlouvy.
	11. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
	12. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
		1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
		2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
		3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy,
		4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
		5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci,
		6. jsou obsažené ve Smlouvě a jsou zveřejněné dle příslušných právních předpisů.
	13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 21.3 této Smlouvy, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.
	14. Poruší-li Poskytovatel kteroukoli povinnost vyplývající z tohoto článku Smlouvy ohledně ochrany informací nebo mlčenlivosti, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti, aniž by bylo dotčeno oprávnění Objednatele odstoupit od Smlouvy zakotvené v odst. 25.2.4 této Smlouvy.
	15. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 21. Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
	16. Poskytovatel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato Smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace. Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byly uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a taktéž je Poskytovatel srozuměn s tím, že Objednatel je za stejných podmínek povinen uveřejnit písemně schválené Nabídky na základě Požadavku na poskytnutí Ad hoc služeb splňující podmínky pro povinné uveřejnění dle uvedeného zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Poskytovatele k jejich odeslání.
3. SOUČINNOST
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
	2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat součinnost v rámci Služeb paušálně hrazených stálých dle příslušných KL.
	3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli na vyžádání součinnost související s odbornými, zákonnými či jinými kontrolami a audity, které mohou být uplatňovány vůči Objednateli v souvislosti s poskytováním Služeb či provozem informačních systémů Objednatele, jichž se poskytování Služeb týká.
	4. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy týkající se Služeb nebo jakékoli jejich části s novým poskytovatelem, zavazuje se Poskytovatel po dobu Inicializace služeb podle smlouvy s novým poskytovatelem a dále po skončení účinnosti této Smlouvy bezplatně poskytovat Objednateli nebo jím určeným třetím stranám veškerou součinnost potřebnou pro účely plynulého a řádného předání a poskytování služeb obdobných Službám či jejich příslušné části novým poskytovatelem, pokud bude naplnění tohoto cíle záviset na znalostech Poskytovatele získaných na základě plnění této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Poskytovatel je v rámci součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy povinen zabezpečit osobní účast příslušných členů realizačního týmu na jednáních s Objednatelem či jím určenými třetími stranami, přičemž tato forma součinnosti může být ze strany Objednatele požadována do uplynutí 6. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém tato Smlouva zanikla. Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat bezplatně s odbornou péčí, bez zbytečného odkladu a zodpovědně. Poskytovatel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle tohoto odstavce je součástí ceny za poskytování Služeb paušálně hrazených stálých dle této Smlouvy.
4. NÁHRADA ÚJMY
	1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
	2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za újmu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „**Překážky vylučující povinnost k náhradě újmy**“).
	3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé Překážky vylučující povinnost k náhradě újmy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání Překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu újmy v plném rozsahu i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, za kterou je dle této Smlouvy možné požadovat smluvní pokutu nebo slevu z ceny dle této Smlouvy.
	4. Případná náhrada újmy bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku újmy.
5. SMLUVNÍ SaNKCE A SLEVA Z CENY
	1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé újmy, zejména na náhradu škody.
	2. V případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období dané Služby dle této Smlouvy nejsou Paušální služby poskytovány v souladu s SLA definovanými v příloze č. 1 Paušálním KL a současně je pro takový případ v příloze č. 2 této Smlouvy stanoveno právo Objednatele na slevu z ceny, má Objednatel nárok na slevu z ceny, která bude stanovena v souladu s mechanismem uvedeným v Paušálním KL a příloze č. 2 této Smlouvy. Pro určení výše slev z ceny uvedených v jednotlivých Paušálních KL a příloze č. 2 této Smlouvy je rozhodující vyjádření příslušným procentuálním vyjádřením nebo vzorcem. Výše slevy může činit maximálně cenu dané Služby dle přílohy č. 6 Smlouvy, z níž se sleva vypočítává.
	3. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s poskytnutím informace na základě kterékoli výzvy dle odst. 6.10 této Smlouvy Objednateli, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
	4. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s dokončením Inicializace v termínu dle odst. 4.2 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením Inicializace.
	5. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s povinností zpracovat a Objednateli doručit Nabídku ve lhůtě v odst. 5.4 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
	i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
	6. V případě že Poskytovatel je v prodlení s plněním poskytovaným na základě Objednatelem schválené Nabídky dle čl. 5 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH obsažené v takové Nabídce, a to za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
	7. V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním kterékoliv povinnosti dle čl. 14 této Smlouvy a své prodlení neodstraní ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v jeho výzvě k odstranění prodlení Poskytovatele, která bude obsahovat vymezení povinností, s jejichž splněním je Poskytovatel v prodlení, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
	8. Každá činnost prováděná Poskytovatelem, která může vést nebo vede k nedostupnosti Poskytovatelem spravovaných systémů, dat v nich vedených, nebo komponent těchto systémů, musí být předem schválena Objednatelem. V případě porušení tohoto ustanovení Poskytovatelem je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
	9. Pokud vznikne činností a/nebo nečinností Poskytovatele nevratné poškození nebo ztráta dat v systémech Objednatele a Poskytovatel tím poruší svoji povinnost dle pododst. 6.1.14 Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takovýto případ. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené újmy, zejména nákladů za obnovení nebo znovuvytvoření poškozených nebo ztracených dat.
	10. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany
	a zahájit poskytování součinnosti dle odst. 22.4 této Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takovéhoto požadavku, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
	11. V případě, že Poskytovatel písemně neoznámí Objednateli změnu dle odst. 6.4 této Smlouvy v tam uvedeném termínu, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
	12. V případě, že Poskytovatel písemně neinformuje Objednatele o některé ze skutečností uvedených v odst. 6.5 této Smlouvy v tam stanoveném termínu, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
	13. V případě, že Poskytovatel neumožní kontrolu plnění dle odst. 6.2 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
	14. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost dle odst. 6.6 nebo 13.1 či 13.2 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý započatý den trvání porušení této povinnosti.
	15. V případě porušení kteréhokoli prohlášení či závazku Poskytovatele dle pododst. 1.2.2, 1.2.3 nebo 1.2.4 odstavce 1.2 čl. 1 nebo odst. 6.5 čl. 6 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
	16. V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit doklady o pojištění ve stanovené lhůtě dle odst. 7.1 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den takového prodlení.
	17. V případě, že se jakékoliv prohlášení Poskytovatele dle čl. 17. (autorská práva) této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
	18. V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost dle čl. 11 Smlouvy dokumentovat plnění všech Služeb v Elektronickém nástroji Objednatele, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
	19. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s plněním jiných svých závazků z této Smlouvy, na které se nevztahují SLA, jiné smluvní pokuty ani slevy z ceny, např. s vykonáváním závazných činností definovaných pro jednotlivé dílčí Služby a další plnění v Příloze č. 1 této Smlouvy, nebo porušení povinnosti v Příloze č. 2 této Smlouvy, a své prodlení neodstraní ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v jeho výzvě k odstranění prodlení Poskytovatele, která bude obsahovat vymezení povinností, s jejichž splněním je Poskytovatel v prodlení, náleží Objednateli nárok na slevu z ceny ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení smluvní povinnosti.
	20. Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nebo slevy z ceny nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky ani nahradit způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu v plné výši. Kumulace více práv na slevy z ceny a/nebo smluvní pokuty v případě jednoho porušení Smlouvy je přípustná.
	21. Smluvní pokuty jsou splatné 21. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
	22. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty ze strany Objednatele není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody (újmy) a ušlý zisk v celém rozsahu způsobené škody (újmy).
	23. Objednatel je pro případ neuhrazení smluvní pokuty ze strany Poskytovatele oprávněn tuto pohledávku započíst oproti kterékoli peněžité pohledávce Poskytovatele vůči Objednateli z této Smlouvy.
6. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
	1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti následujícího dne po jejím uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k ukončení inicializace služeb paušálně hrazených stálých, a která s výjimkou odst. 22.4 této Smlouvy skončí uplynutím posledního dne 48. kalendářního měsíce poskytování Služeb paušálně hrazených stálých (počítáno od prvního měsíce zahájení poskytování Služeb paušálně hrazených stálých dle odst. 4.1 této Smlouvy); tím není dotčena možnost poskytování Služeb výkonově hrazených již od okamžiku účinnosti Smlouvy.
	2. Objednatel je bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě vedle důvodů uvedených v právních předpisech oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
		1. Parametr dostupnost nejméně u jednoho z KL klesne v průběhu tří Vyhodnocovacích období (za dobu trvání Smlouvy) pod úroveň 95 %, přičemž pokles dostupnosti nebude způsoben okolnostmi vnějšího vlivu (mimo působnost Poskytovatele a jeho poddodavatelů) nebo činností Objednatele; nebo
		2. Poskytovatel je v prodlení s plněním kterékoliv povinnosti podle této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; nebo
		3. pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu či z jiných zdrojů (např. z EU), která je potřebná k úhradě za plnění této Smlouvy v následujícím roce; nebo
		4. dojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací nebo mlčenlivosti dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele; nebo
		5. bude dle insolvenčního zákona zahájeno insolvenční řízení s Poskytovatelem nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení anebo bude vydáno rozhodnutí o úpadku Poskytovatele; nebo
		6. Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému, byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy; nebo
		7. Poskytovatel předem neoznámí Objednateli jakoukoliv změnu osoby poddodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli ve smyslu odst. 3.6 této Smlouvy, nebo k takovéto změně Objednatel nedá předem souhlas dle téhož odstavce Smlouvy nebo dojde-li k porušení povinnosti alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity členů realizačního týmu (dle jejich kvalifikací) Poskytovatele dle Přílohy č. 7 této Smlouvy a/nebo dle podmínek stanovených v odst. 6.1.4 této Smlouvy; nebo
		8. Poskytovatel nepředloží pojistnou smlouvu, její relevantní části nebo pojistku dle čl. 7. této Smlouvy; nebo
		9. celková souhrnná výše uplatněných slev z ceny a smluvních pokut, na které vzniklo v době trvání Smlouvy Objednateli právo, překročí trojnásobek měsíční ceny za Služby paušálně hrazené stálé bez DPH; nebo
		10. Objednatel na základě kontroly plnění Smlouvy dle odst. 6.3 této Smlouvy zjistí neplnění kterékoliv části Smlouvy a Poskytovatel neodstraní své porušení povinnosti ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem přiměřené danému porušení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato lhůta nemá dopad na případnou výši slev z ceny či smluvních pokut souvisejících s příslušným porušením; nebo
		11. ohledně Poskytovatele dojde ke změně uvedené v odst. 6.4 této Smlouvy; nebo
		12. Objednatel za podmínek uvedených v § 223 odst. 3 ZZVZ zjistí, že o Poskytovateli byly uvedeny v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje v evidenci skutečných majitelů; nebo
		13. Poskytovatel nedodrží své prohlášení či závazky podle pododst. 1.2.2. nebo pododst. 1.2.3. odst. 1.2 Smlouvy nebo poruší svoji informační povinnost či závazek dle pododst. 1.2.4. odst. 1.2. Smlouvy, nebo
		14. Objednatel zjistí, že Poskytovatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.
	3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že:
		1. Objednatel je v prodlení se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů
		a tuto částku neuhradí ani v Poskytovatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě; nebo
		2. Objednatel jiným způsobem podstatně poruší tuto Smlouvu (podstatným je porušení povinností předpokládané v § 2002 odst. 2 občanského zákoníku),
		3. a Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 60 dnů od doručení takovéto výzvy k nápravě a v této výzvě zároveň musí být uvedeno upozornění na právo Poskytovatele od Smlouvy odstoupit.
	4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
	5. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to a) bez udání důvodů, písemnou výpovědí s výpovědní dobou 2 měsíců, nebo b) v případě a za podmínek podle § 223 odst. 3 nebo odst. 4 ZZVZ písemnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet vždy prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (podle délky výpovědní doby). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že taková výpověď nemá dopad na případnou výši slev z ceny či smluvních pokut souvisejících s plněním Smlouvy, po celou dobu účinnosti této Smlouvy, či dalších povinností ve smyslu odst. 25.6 této Smlouvy.
	6. Ukončením účinnosti této Smlouvy, včetně zrušení závazku v důsledku odstoupení od této Smlouvy, nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy, zejména odst. 22.4 této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že ustanovení tohoto odstavce se vztahuje
	i na případně vypovězenou část Smlouvy dle jejího odst. 25.5.
	7. Ukončením účinnosti této Smlouvy, včetně zrušení závazku v důsledku odstoupení od této Smlouvy, není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. Odstoupil-li by však Objednatel od Smlouvy z důvodu takového porušení smluvní povinnosti Poskytovatele, že se plnění Poskytovatele stalo pro Objednatele nepotřebným, bude toto plnění Poskytovateli vráceno a ten bude povinen vrátit Objednateli zaplacenou cenu. Poskytovateli nevzniká právo na poskytnutí jakéhokoliv finančního plnění za činnosti prováděné v rámci Inicializace Služeb paušálně hrazených stálých v případě, že závazek k provedení Inicializace příslušné Služby paušálně hrazené stálé zanikne v důsledku předčasného ukončení Smlouvy či její části smluvní stranou (např. odstoupením od Smlouvy) před řádným ukončením procesu Inicializace Služeb paušálně hrazených stálých a potvrzením protokolu o řádné Inicializaci ze strany Objednatele.
	8. Udělení veškerých práv Objednateli na základě Licence či jiných licencí dle této Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět nebo jinak jednostranně zrušit.
	9. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit dodavatele (Poskytovatele) za následujících podmínek:
		1. bude ukončen smluvní vztah s Poskytovatelem před uplynutím původně sjednané doby trvání této Smlouvy; v případě výpovědi dle odst. 25.5 písm. a) Smlouvy;
		2. nový poskytovatel bude vybrán z účastníků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, přičemž tito účastníci budou oslovováni k uzavření smlouvy v pořadí, ve kterém se umístili v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a
		3. nový poskytovatel akceptuje smluvní podmínky v rozsahu odpovídajícím smluvním podmínkám mezi Objednatelem a Poskytovatelem s tím, že cena plnění nového poskytovatele bude určena podle cenových podmínek uvedených v nabídce nového poskytovatele předložené v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
	1. Tento čl. 26 Smlouvy je uzavírán na základě čl. 28 odst. 3 GDPR. Pojmy použité v tomto čl. 26 Smlouvy budou vykládány v souladu s GDPR, zejm. v souladu s pojmy uvedenými v čl. 4 GDPR.
	2. Pro účely tohoto čl. 26 Smlouvy je Objednatel považován za **správce** dle čl. 4 odst. 7 GDPR a Poskytovatel je považován za **zpracovatele** dle čl. 4 odst. 8 GDPR.
	3. Informace ohledně zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny v tabulkách v Příloze č. 8 Smlouvy.
	4. Při zpracování osobních údajů je správce povinen dodržovat práva subjektů údajů, která vyplývají zejména z čl. 12 až 22 GDPR, a to při dodržení zákonného způsobu zpracování osobních údajů dle čl. 6 GDPR a v souladu se zásadami zpracování osobních údajů uvedených v čl. 5 GDPR.
	5. Povinnosti a práva zpracovatele:
		1. Zpracovatel prohlašuje, že je v souladu s čl. 28 odst. 1 GDPR schopen pro zpracování osobních údajů jménem správce na základě tohoto čl. 28 Smlouvy poskytnout dostatečné záruky, zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost a zdroje, a že zavede technická a organizační opatření, která budou splňovat požadavky GDPR, včetně požadavků na bezpečnost zpracování, a to tak, aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
		2. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy EU nebo ČR (popř. jiné členského státu EU), které se na správce vztahují; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
		3. Zpracovatel zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
		4. Zpracovatel přijme všechna opatření požadovaná podle čl. 32 GDPR (Zabezpečení zpracování):
			1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
				* pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
				* schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
				* schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických problémů;
				* procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
			2. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
			3. Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládají právní předpisy EU nebo ČR (popř. jiné členského státu EU).
		5. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce (viz odst. 3.6 Smlouvy).
		6. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle právních předpisů EU nebo ČR (popř. jiného členského státu EU) stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v tomto čl. 26 Smlouvy uzavřené správcem a zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.
		7. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR (čl. 12 až 23 GDPR).
		8. Zpracovatel je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici.
		9. Zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právní předpisy EU nebo ČR (popř. jiného členského státu EU) nepožadují uložení daných osobních údajů.
		10. Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. Pokud nastane situace dle předchozí věty a pokud dle názoru zpracovatele určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné právní předpisy EU nebo ČR (popř. jiného členského státu EU) týkající se ochrany osobních údajů, zpracovatel o tomto neprodleně informuje správce.
		11. Aniž jsou dotčeny čl. 82, 83 a 84 GDPR, pokud zpracovatel poruší GDPR tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
8. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
	1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že Poskytovatel má sídlo mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla Objednatele*.*
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá změna bude provedena v souladu se ZZVZ.
	2. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným, zdánlivým nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost, zdánlivost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, zdánlivé či nevynutitelné ustanovení nahradit v souladu se ZZVZ platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením kterékoliv přílohy Smlouvy bude postupováno podle Smlouvy, není-li výslovně ve Smlouvě sjednáno jinak.
	3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
	4. Poskytovatel není oprávněn postoupit plnění či peněžité nároky vůči Objednateli nebo jiné práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
	5. Započtení na pohledávky vůči Objednateli vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští.
	6. Práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
	7. Poskytovatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytování Služeb a podmínkami SLA.
	8. Požadavek písemné formy dle této Smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky.
	9. Pokud je ve Smlouvě použit pojem „role“, rozumí se jím položka kategorie role, jak je tato uvedena v Příloze č. 6 Smlouvy.
	10. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1: | Specifikace služeb |
| Příloha č. 2: | Obecné parametry Služeb  |
| Příloha č. 3: | Plán Inicializace  |
| Příloha č. 4: | Oprávněné osoby  |
| Příloha č. 5: | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 6: | Souhrnná cenová tabulka |
| Příloha č. 7: | Realizační tým Poskytovatele |
| Příloha č. 8: | Informace o zpracovávaných osobních údajích |
| Příloha č. 9: | Přehled standardních služeb  |
|  |  |
|  |  |

* 1. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.pdf), přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této Smlouvy.
	2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Brně dne dle elektronického podpisu | PoskytovatelV Praze dne dle elektronického podpisu  |
| .............................................................................Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ing. Daniel Jurečkaředitel | .............................................................................. **Seyfor,a.s.** člen představenstva |
|  |  |

**Příloha č. 1**

**Specifikace služeb**

1. **SEZNAM POJMŮ OBSAŽENÝCH VE SMLOUVĚ VČETNĚ PŘÍLOH A JEJICH POPIS (DEFINICE)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojem** | **Popis (definice) pojmu** |
| Ad hoc KL | Jak je tento pojem definován v odst. 3.2 Smlouvy. |
| Ad hoc služby | Jak je tento pojem definován v odst. 3.2 Smlouvy. |
| Autorské dílo | Jak je tento pojem definován v odst. 17.2 Smlouvy. |
| Bezpečnostní incident | **Information security incident** - Jednotlivá nechtěná a neočekávaná událost nebo série nechtěných a neočekávaných bezpečnostních událostí, které mají významnou pravděpodobnost kompromitování činností a ohrožení bezpečnosti informací. |
| Činnost | Detail činnosti požadovaný v rámci služby. |
| člh | Člověkohodina = 1/8 MD |
| Disaster recovery plan | Plán obnovy po havárii. |
| Dopad | Počet ovlivněných uživatelů. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že **skupinový** dopad znamená 3 a více ovlivněných uživatelů, **plošný** znamená dopad na všechny uživatele využívající danou službu a **individuální** dopad znamená 1 až 2 uživatele pokud se nejedná o všechny uživatele dané funkcionality. |
| GDPR | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). |
| Inicializace | Jak je tento pojem definován v odst. 4.1 Smlouvy. |
| Insolvenční zákon | Jak je tento pojem definován v odst. 1.2.6 Smlouvy. |
| Interní dokumentace | Jak je tento pojem definován v odst. 8.1 Smlouvy. |
| HelpDesk | Kontaktní místo Objednatele. |
| krabicový SW | Jak je tento pojem definován v odst. 18.1 Smlouvy. |
| Licence | Jak je tento pojem definován v odst. 17.2 Smlouvy. |
| Měřící bod | Místo sběru dat pro výpočet ukazatelů. |
| Měřící body a výpočet ukazatelů | Body pro sběr dat sloužících k výpočtu ukazatelů a postup výpočtu ukazatelů. |
| Monitoring | Jak je tento pojem definován v čl. 9.1 Smlouvy. |
| Nabídka | Jak je tento pojem definován v odst. 5.3 Smlouvy. |
| Naléhavost | Význam požadavků stanovený Objednatelem a definující prioritu požadavku. |
| Název služby | Název příslušného katalogového listu. |
| Obecné parametry služeb | Jak je tento pojem definován v odst. 3.2 Smlouvy. |
| Odpověď | Maximální doba, za kterou dojde k reakci Poskytovatele na nový požadavek. |
| Open Source Software | Jak je tento pojem definován v odst. 18.8 Smlouvy. |
| Paušální KL | Jak je tento pojem definován v odst. 3.2.1**.** Smlouvy. |
| Paušální služby | Jak je tento pojem definován v odst. 3.2.1 Smlouvy. |
| Pomocný nástroj | Jak je tento pojem definován v odst. 17.2 Smlouvy. |
| Požadavek na poskytnutí Ad hoc služeb | Jak je tento pojem definován v odst. 5.3 Smlouvy.  |
| Pracovní dny  | Pondělí až pátek vyjma dnů pracovního klidu podle § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.  |
| **Překážky vylučující povinnost k náhradě újmy** | Jak je tento pojem definován v odst. 23.2 Smlouvy. |
| Provozní doba systému | Doba, po kterou systém má být smluvně dostupný (pro účely výpočtu plnění SLA parametrů). |
| **Provozovatel monitoringu** | Jak je tento pojem definován v odst. 9.1 Smlouvy. |
| Reakční doba | Doba odpovědi na požadavek a vyřešení požadavku. |
| Elektronický nástroj Objednatele | Softwarový nástroj sloužící k evidenci všech žádostí a k zaznamenání činností při plnění Služeb. |
| Sleva z ceny | Sleva z ceny služby poskytnutá Poskytovatelem Objednateli v důsledku snížení kvality poskytovaných služeb v rámci Vyhodnocovacího období. |
| Služby | Jak je tento pojem definován v odst. 3.2 Smlouvy. |
| Parametry SLA | Požadované parametry/úroveň provozovaných služeb.  |
| Standardní SW | Jak je tento pojem definován v odst. 18.1 Smlouvy. |
| Stávající software | Jak je tento pojem definován v odst. 3.5**.** Smlouvy. |
| Specifikace služeb | Jak je tento pojem definován v odst. 3.1 Smlouvy. |
| Testovací scénář | Sled kroků vykonávaných monitoring systémem Objednatele v rámci monitoringu parametrů SLA poskytovaných služeb. |
| Úroveň služby | Kategorie definující míru a kvalitu poskytovaných služeb. |
| Veřejná zakázka | Jak je tento pojem definován v odst. 1.2.7 Smlouvy. |
| Vlastník informací | Odpovídá za agendu nebo proces a za data, schvaluje přístup k datům dle bezpečnostní politiky ÚKZÚZ a platných legislativních i interních předpisů. Odpovídá za definice požadavků na rozvoj (věcně). Vlastník informací se váže na Směrnici k řízení bezpečnosti informací. |
| Vyhláška o kybernetické bezpečnosti | Jak je tento pojem definován v odst. 14.1**.** Smlouvy. |
| vyhodnocení kvality | Postup a pravidla pro vyhodnocení kvality poskytovaných služeb. |
| Vyhodnocovací období | Jak je tento pojem definován v odst. 10**.**1 Smlouvy. |
| Vyřešení | Je doba od předání požadavku k řešení Poskytovateli až do nahlášení řešení Poskytovatelem, evidovaná v Elektronickém nástroji Objednatele, není-li dále uvedeno jinak. V rámci KL v příloze č. 2 Smlouvy v části „Způsob dokladování“ označuje pojem „vyřešení“ stav vyřešení požadavku. Počítaní doby SLA tudíž doby řešení požadavku se řídí Interní dokumentací Objednatele. |
| Výkaz plnění Služeb paušálně hrazených stálých | Jak je tento pojem definován v odst. 10.1 Smlouvy. |
| Výkaz Ad hoc služeb | Jak je tento pojem definován v čl. 11 Smlouvy. |
| Vznesení nároku | Jak je tento pojem definován v odst. 17.10 Smlouvy. |
| Zadávací dokumentace | Jak je tento pojem definován v odst. 2.1 Smlouvy. |
| Zákon o kybernetické bezpečnosti | Jak je tento pojem definován v odst. 14.1**.** Smlouvy. |
| Způsob dokladování | Popis formy a obsahu dokladů prokazujících úroveň dodávaných služeb. |
| Způsob vyhodnocení | Postup a pravidla vyhodnocení plnění smluvních ukazatelů na konci Vyhodnocovacího období. |
| Žádost | Jak je tento pojem definován v odst. 18.2 Smlouvy. |

1. **SEZNAM ZKRATEK**

|  |
| --- |
| **Slovní pojmů**  |
| IS | Informační systém |
| CMDB | Konfigurační databáze |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library v4 |
| KL | Katalogový list / katalogové listy |
| ÚKZÚZ | Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský |
| SLA | Jak je tento pojem definován v odst. 6.1.2 Smlouvy |
| SW | Software |
| ID | Identifikační kód příslušného katalogového listu, uvedený v záhlaví katalogového listu |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |

1. **KATALOGOVÉ LISTY**

**ID: SOMOZO-001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Provoz Systému pro podporu agendy odborné způsobilosti (SOM OZO)** | **TYP KL:** | **Paušální** |
| **Zkrácený popis služby** | Zajištění provozu Systému pro podporu agendy odborné způsobilosti (SOM OZO) v souladu s požadovanými smluvními parametry úrovně služeb uvedenými v příloze č. 2, kapitole 3. smlouvy. Systém SOM OZO poskytuje aplikační podporu pro výkon agendy Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, přičemž poskytuje služby pro klienty veřejné správy, pracovníky zadavatele a pracovníky kooperujících pověřených vzdělávacích institucí. |
| **Minimální rozsah požadovaných činností** |
| **Standardní služby**Zajištění standardních služeb uvedených v Příloze č. 9 Smlouvy nezbytných pro zajištění řádného provozu produkčního a testovacího prostředí.**Aplikačně specifické služby**1. Profylaxe Systému a pravidelná kontrola výkonu a chyb v Systému
2. Drobné změny nastavení a optimalizace Systému směřující k vyšší spolehlivosti, efektivitě výkonnosti Systému
3. Opravy dat v Systému, které není možné realizovat vlastními silami Objednatele prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (typicky opravy chyb uživatelů)
4. Součinnost při řešení problémů s autentizací a autorizací
5. Součinnost v rámci provozního a bezpečnostního monitoringu realizovaného Objednatelem
6. Součinnost při nastavení a výkonu zálohování prováděného Objednatelem
7. Testování nových verzí Systému po opravách chyb dle tohoto katalogového listu
8. Nasazování nových verzí Systému do testovacího a produkčního prostředí po opravách chyb dle tohoto katalogového listu
9. Zakládání, rušení či deaktivace záznamů, které nelze provádět prostřednictvím grafického uživatelského prostředí vlastními silami Objednatele
10. Dohled nad pravidelnými úlohami exportu a importu dat z pohledu Systému SOM OZO
11. Řešení problémů se ztotožněním osob oproti Základním registrům
12. Řešení problémů při komunikaci se spisovou službou Objednatele
13. Škálování Systému za účelem dosažení požadovaných smluvních provozních parametrů
 |
| **Požadovaná úroveň služeb** |
| Produkční prostředí: BRONZETestovací prostředí: TEST |

**ID: ESB-001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Provoz Integrační platformy**  | **TYP KL:** | **Paušální** |
| **Zkrácený popis služby** | Zajištění provozu Integrační platformy využité systémem SOM OZO. Integrační platforma je postavena na produktech WSO2 a zajišťuje komunikaci mezi SOM OZO na jedné straně a dalšími systémy Objednatele, MZe, eGovernmentu či jinými systémy na straně druhé. Platforma využívá standardy SOAP a REST a mimo jiné zprostředkovává komunikaci SOM OZO se spisovou službou Objednatele a se Základním registry. |
| **Minimální rozsah požadovaných činností** |
| **Standardní služby**Zajištění standardních služeb uvedených v Příloze č. 9 Smlouvy nezbytných pro zajištění řádného provozu produkčního a testovacího prostředí.**Aplikačně specifické služby**1. Profylaxe Systému a pravidelná kontrola výkonu a chyb v Systému
2. Drobné změny nastavení a optimalizace Systému směřující k vyšší spolehlivosti, efektivitě výkonnosti Systému
3. Správa přístupových mTLS certifikátů
4. Správa oprávnění integrovaných systémů (konzumentů) pro volání jednotlivých služeb
5. Opravy dat v Systému
6. Součinnost v rámci provozního a bezpečnostního monitoringu realizovaného Objednatelem
7. Součinnost při nastavení a výkonu zálohování prováděného Objednatelem
8. Testování nových služeb či verzí Systému nebo služeb po opravách chyb dle tohoto katalogového listu
9. Nasazování nových služeb či verzí Systému nebo služeb do testovacího a produkčního prostředí po opravách chyb dle tohoto katalogového listu
10. Součinnost a konzultace pro Objednatele anebo jeho dodavatele v průběhu návrhu a realizace integrací využívajících integrační platformu
11. Škálování Systému za účelem dosažení požadovaných smluvních provozních parametrů
 |
| **Požadovaná úroveň služeb** |
| Produkční prostředí: BRONZETestovací prostředí: TEST |

**ID: HR-001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Rozvoj Systému pro podporu agendy odborné způsobilosti (SOM OZO)** | **TYP KL:** | **Ad hoc** |
| **Zkrácený popis služby** | Služby rozvoje  |
| **ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ** |
| Služba rozvoje Systému pro podporu agendy odborné způsobilosti (SOM OZO) představuje obsluhu rozvojových změnových požadavků (zejména požadavků vyplývajících z platné legislativy a zkušeností z provozu Systému). Služba bude využívána na základě zadání Objednatele v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a čase dle KL. Služba umožňuje využívat kapacity Poskytovatele na následující činnosti:1. Projektové řízení změnových požadavků.
2. Provedení analýzy v oblasti vymezené zadáním změnového požadavku.
3. Návrh změn architektury (pokud má změna architektonický dopad) a řešení změnového požadavku.
4. Implementace změnového požadavku na základě technické analýzy, navrženého řešení a architektury.
5. Testování funkcionality souvisejících se změnovým požadavkem v podobě technických a uživatelských testů.
6. Nasazování nových verzí připravených na základě tohoto katalogového listu do testovacího a produkčního prostředí.
7. Provádění ad-hoc provozních a servisních činností požadovaných nad rámec katalogových listů (např. dodatečné zátěžové, bezpečnostní či funkční testování, exporty a importy dat, ověření funkčnosti záloh atp.).
8. Vyžádané účasti na jednání Objednatele s třetími stranami.
9. Simulace postupu dle havarijních plánů.
10. Konzultační služby v souvislosti s provozem, správou a rozvojem aplikací Objednatele dotčených zajištěním služeb dle katalogových listů nad rámec paušálních služeb.

Požadavek bude zadán v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Výkaz Ad hoc služeb bude zpracován dle čl. 11 Smlouvy, akceptace provedena dle čl. 16 Smlouvy a fakturace dle čl. 15 Smlouvy.Činnosti musí být zajištěny alespoň v režimu 5x8 v běžné pracovní době. |

**ID: HR-002**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Drobný rozvoj Systému pro podporu agendy odborné způsobilosti (SOM OZO)** | **TYP KL:** | **Ad hoc** |
| **Zkrácený popis služby** | Služby rozvoje nepřesahující částku 50.000 Kč.  |
| **ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ** |
| Služba rozvoje Systému pro podporu agendy odborné způsobilosti (SOM OZO) představuje obsluhu rozvojových změnových požadavků (zejména požadavků vyplývajících z platné legislativy). Předmětem tohoto katalogového listu je služba řešení změnových požadavků jejichž cena nepřekračuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH. Služba bude využívána na základě zadání Objednatele v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a čase dle KL. Služba umožňuje využívat kapacity Poskytovatele na následující činnosti:1. Projektové řízení změnových požadavků.
2. Provedení analýzy v oblasti vymezené zadáním změnového požadavku.
3. Návrh změn architektury (pokud má změna architektonický dopad) a řešení změnového požadavku.
4. Implementace změnového požadavku na základě technické analýzy, navrženého řešení a architektury.
5. Testování funkcionality souvisejících se změnovým požadavkem v podobě technických a uživatelských testů.
6. Nasazování nových verzí připravených na základě tohoto katalogového listu do testovacího a produkčního prostředí.
7. Provádění ad-hoc provozních a servisních činností požadovaných nad rámec katalogových listů (např. dodatečné zátěžové, bezpečnostní či funkční testování, exporty a importy dat, ověření funkčnosti záloh atp.).
8. Vyžádané účasti na jednání Objednatele s třetími stranami.
9. Simulace postupu dle havarijních plánů.
10. Konzultační služby v souvislosti s provozem, správou a rozvojem aplikací Objednatele dotčených zajištěním služeb dle katalogových listů nad rámec paušálních služeb.

Maximální rozsah jednoho plnění je do 50 000 Kč bez DPH. V případě, že by rozsah prací měl překročit stanovený limit, musí o tomto Poskytovatel neprodleně informovat Objednatele a plnění realizovat dle pravidel stanovených pro službu HR-001.Požadavek bude zadán v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Výkaz Ad hoc služeb bude zpracován dle čl. 11 Smlouvy, akceptace provedena dle čl. 16 Smlouvy a fakturace dle čl. 15 Smlouvy.Činnosti musí být zajištěny alespoň v režimu 5x8 v běžné pracovní době.  |

**ID: HR-003**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Rozvoj Integrační platformy (ESB)** | **TYP KL:** | **Ad hoc** |
| **Zkrácený popis služby** | Služby rozvoje  |
| **ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ** |
| Služba rozvoje Integrační platformy využité SOM OZO představuje obsluhu rozvojových změnových požadavků zejména požadavků na úpravu či implementaci nových integračních služeb. Služba bude využívána na základě zadání Objednatele v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a čase dle KL. Služba umožňuje využívat kapacity Poskytovatele na následující činnosti:1. Projektové řízení změnových požadavků.
2. Provedení analýzy v oblasti vymezené zadáním změnového požadavku.
3. Návrh změn architektury (pokud má změna architektonický dopad) a řešení změnového požadavku.
4. Implementace změnového požadavku na základě technické analýzy, navrženého řešení a architektury zahrnujícího zejména návrh a implementaci nových integračních služeb.
5. Testování funkcionality souvisejících se změnovým požadavkem v podobě technických a uživatelských testů.
6. Nasazování nových služeb či verzí služeb připravených na základě tohoto katalogového listu do testovacího a produkčního prostředí.
7. Provádění ad-hoc provozních a servisních činností požadovaných nad rámec katalogových listů (např. dodatečné zátěžové, bezpečnostní či funkční testování, exporty a importy dat, ověření funkčnosti záloh atp.).
8. Vyžádané účasti na jednání Objednatele s třetími stranami.
9. Simulace postupu dle havarijních plánů.
10. Konzultační služby v souvislosti s provozem, správou a rozvojem aplikací Objednatele dotčených zajištěním služeb dle katalogových listů nad rámec paušálních služeb zejména konzultace pro Objednatele anebo externí provozovatele integrujících se systémů.

Požadavek bude zadán v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Výkaz Ad hoc služeb bude zpracován dle čl. 11 Smlouvy, akceptace provedena dle čl. 16 Smlouvy a fakturace dle čl. 15 Smlouvy.Činnosti musí být zajištěny alespoň v režimu 5x8 v běžné pracovní době. |

**ID: HR-004**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Drobný rozvoj Integrační platformy (ESB)** | **TYP KL:** | **Ad hoc** |
| **Zkrácený popis služby** | Služby rozvoje nepřesahující částku 50.000 Kč.  |
| **ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ** |
| Služba rozvoje Integrační platformy využité SOM OZO představuje obsluhu rozvojových změnových požadavků zejména požadavků na úpravu či implementaci nových integračních služeb. Předmětem tohoto katalogového listu je služba řešení změnových požadavků jejichž cena nepřekračuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH. Služba bude využívána na základě zadání Objednatele v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a čase dle KL. Služba umožňuje využívat kapacity Poskytovatele na následující činnosti:1. Projektové řízení změnových požadavků.
2. Provedení analýzy v oblasti vymezené zadáním změnového požadavku.
3. Návrh změn architektury (pokud má změna architektonický dopad) a řešení změnového požadavku.
4. Implementace změnového požadavku na základě technické analýzy, navrženého řešení a architektury zahrnujícího zejména návrh a implementaci nových integračních služeb.
5. Testování funkcionality souvisejících se změnovým požadavkem v podobě technických a uživatelských testů.
6. Nasazování nových služeb či verzí služeb nebo Systému připravených na základě tohoto katalogového listu do testovacího a produkčního prostředí.
7. Provádění ad-hoc provozních a servisních činností požadovaných nad rámec katalogových listů (např. dodatečné zátěžové, bezpečnostní či funkční testování, exporty a importy dat, ověření funkčnosti záloh atp.).
8. Vyžádané účasti na jednání Objednatele s třetími stranami.
9. Simulace postupu dle havarijních plánů.
10. Konzultační služby v souvislosti s provozem, správou a rozvojem aplikací Objednatele dotčených zajištěním služeb dle katalogových listů nad rámec paušálních služeb zejména konzultace pro Objednatele anebo externí provozovatele integrujících se systémů.

Maximální rozsah jednoho plnění je do 50 000 Kč bez DPH. V případě, že by rozsah prací měl překročit stanovený limit, musí o tomto Poskytovatel neprodleně informovat Objednatele a plnění realizovat dle pravidel stanovených pro službu HR-003.Požadavek bude zadán v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Výkaz Ad hoc služeb bude zpracován dle čl. 11 Smlouvy, akceptace provedena dle čl. 16 Smlouvy a fakturace dle čl. 15 Smlouvy.Činnosti musí být zajištěny alespoň v režimu 5x8 v běžné pracovní době.  |

**Příloha č. 2**

**Obecné parametry Služeb**

1. **PREAMBULE**

Požadavky uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy stanoví podmínky pro jednotlivé úrovně poskytování Služeb uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy, a to včetně slev z ceny za jejich neplnění. Na KL v příloze č. 1 Smlouvy se tak aplikují veškeré požadavky uvedené v kapitole „2. PRŮŘEZOVÉ POŽADAVKY PLNĚNÍ SLUŽEB DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ“ a požadavky v kapitole
„3. SLA PARAMETRY SLUŽEB“ pro příslušnou úroveň služeb.

Povinnosti vyplývající z ustanovení této přílohy č. 2 spadají do činností prováděných v rámci Paušálních služeb. Práce spojené s realizací takových povinností nejsou předmětem placených víceprací, resp. Ad hoc služeb.

1. **PRŮŘEZOVÉ POŽADAVKY PLNĚNÍ SLUŽEB DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ**

Pro zajištění služeb dle katalogových listů platí následující průřezové požadavky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Označení | Popis požadavku |
| 1 | Implementace metodiky ITIL | Poskytovatel je povinen zajišťovat služby v souvislosti s jednotlivými katalogovými listy pomocí procesů, jejichž nastavení je v souladu s metodikou ITIL.  |
| 3 | Pravidla zaznamenávání a vyhodnocování činností v ServiceDesk nástroji | Každý incident a požadavek musí být evidován v elektronickém nástroji Objednatele (v roli ServiceDesk). Pro každý incident musí být v nástroji Poskytovatelem zaznamenán čas odezvy, postup řešení a vyřešení incidentu anebo požadavku (dále jen tiketu) a provedeno uzavření tiketu s nastavením data a času vyřešení tak, aby bylo možné využít data evidovaná v elektronickém nástroji pro vyhodnocení plnění smluvních parametrů služeb dle této smlouvy.  |
| 4 | Součinnost se subjekty 3. stran | Poskytovatel odpovídá pouze za služby, procesy a činnosti definované tímto zadáním. Při plnění služeb je v definovaném rozsahu povinen využívat či řídit součinnost s ostatními subjekty podílejícími se na zajištění řádného provozu IT infrastruktury ÚKZÚZ (tj. subjekty zajišťujícími např. provoz, servis a rozvoj jiných částí aplikační vrstvy, subjekty zajišťujícími provoz a servis technologické vrstvy, interními, či Objednatelem určenými specialisty, technickou podporu SW a HW technologií atp.). Součinnost těchto subjektů Poskytovateli se zajišťuje dle pokynů Objednatele. Ten Poskytovateli předá při zahájení spolupráce komunikační matici a bude tuto aktualizovat v průběhu trvání smluvního vztahu tak, aby nebyl dotčen výkon služeb Poskytovatele.Komunikační matice obsahuje rovněž specifikaci všech parametrů ovlivňujících komunikaci (např. SLA parametry, formu komunikace …). Pokud některý ze subjektů nedodržuje nastavené parametry součinnosti, je Poskytovatel povinen o tomto bezprostředně vyrozumět Objednatele, nebo postupovat dle eskalačního scénáře, je-li pro danou situaci Objednatelem stanoven. |
| 6 | Neprodlené zajištění | Poskytovatel neprodleně provede = Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nebo ve stanovené lhůtě (je-li definována) zajistí v rámci vymezeného okna dostupnosti služby provedení. |
| 7 | Období pro poskytování služeb | Pokud je se službou spojena provozní doba časová lhůta, počítá se pouze v časovém období, kdy je poskytována. |
| 8 | Poskytování součinnosti Objednateli a 3. stranám | Poskytovatel je povinen poskytovat součinnost Objednateli a jím určeným osobám a subjektům v případech, kdy je těmito vyžadovaná součinnost související s výkonem služeb dle katalogových listů. Poskytovatel tak může poskytovat součinnost např. při:* testech funkčnosti systému po plánovaných zásazích Objednatele nad aplikacemi,
* upgradech a rekonfiguracích cloudových služeb,
* součinnost s provozovatelem infrastruktury ÚKZÚZ a provozovatelem cloudových služeb zejména, nikoliv však výhradně, při realizaci:
	+ pravidelných záloh,
	+ návrhu optimalizace zálohovacího plánu,
	+ návrhu rozsahu zálohování,
	+ testování obnovy ze záloh (na kvartální bázi),
	+ obnově ze záloh,
	+ DR plánu infrastruktury nebo jeho testování,
	+ kopie produkčních dat do testovacího, případně jiného prostředí.
* konfiguračních změnách poskytujících například MTA, SMS brány atd. s poskytovateli technologií při servisních činnostech,
* interním auditu prováděném Objednatelem nebo pověřenou třetí stranou,
* komunikaci s poskytovateli dalších IT služeb pro Objednatele.

Součinnost musí být poskytnuta neprodleně, případně dle podmínek stanovených Objednatelem.  |
| 10 | Požadovaná úroveň služeb | Objednatel v souvislosti se zajišťováním služeb dle katalogového listu stanovuje úroveň služeb upravující SLA parametry pro služby poskytované v rámci daného KL. Úroveň služeb je stanovena v části „Požadovaná úroveň služeb“. |
| 11 | Nárok na slevu z ceny | V případě porušení SLA definovaných v katalogových listech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy má Objednatel nárok na slevu z ceny, která bude stanovena v souladu s mechanismem uvedeným v příslušném katalogovém listu a příloze č. 2 této Smlouvy.  |
| 12 | Poskytování součinnosti Objednatelem | Za porušení SLA definovaných v katalogových listech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy se nepovažují situace, kdy Objednatel prokazatelně neposkytl Poskytovateli potřebnou součinnost a Poskytovatel tuto skutečnost prokáže. |
| 13 | Provozní doba  | Je-li v textu stanovená provozní doba, vykládá se následovně:* 7 x 24 (0 – 24 h) znamená 7 dní v týdnu 24 hodin
* 7 x 10 (8 – 18 h) znamená 7 dní v týdnu od 8:00 hod do 18:00 hod.
* 5 x 8 (8 – 16 h) znamená v pondělí až pátek (mimo dnů pracovního klidu) od 8:00 hod do 16:00 hod.

V kontextu provozní doby je uplatňováno následující:* Dojde-li k nahlášení požadavku mimo provozní dobu služby nebo rozhraní, reakční doby pro odpověď a vyřešení se počítají od okamžiku zahájení provozní doby rozhraní nebo služby.
* Reakční doby pro odpověď a vyřešení se počítají pouze v rámci provozní doby rozhraní nebo služby.
* Doba odpovědí je rozdíl v čase mezi předaním požadavku Poskytovateli a dobou potvrzeni jeho přijeti Poskytovatelem.
* Poskytovatel je povinen zajistit standardní dostupnost spravovaných systémů i mimo provozní dobu systému a provádět pouze odstávky schválené Objednatelem. Případná nedostupnost mimo provozní dobu rozhraní nebo služby nebude zahrnuta v rámci SLA.
 |
| 14 | Odstávky | Realizace plánované odstávky podléhá schválení Objednatelem. Doba plánované odstávky se nepočítá do nedostupnosti služeb. |
| 15 | Testovací scénáře pro monitoring | Objednatel má možnost monitorovat veškeré parametry definované zadávací dokumentací a Smlouvou a všechny další parametry služeb dle svého uvážení. Součástí monitoringu mohou být i testovací scénáře, které budou Objednatelem spouštěny v pravidelných intervalech. Účelem testovacích scénářů je explicitní ověření funkčnosti vybraných funkcionalit Systému nebo Integrační platformy, tj. vada detekovaná testovacím scénářem je vadou Systému nebo Integrační platformy. Vadu detekovanou testovacím scénářem Objednatel zanese do elektronického nástroje (ServiceDesk)a dále bude probíhat řešení incidentu shodným způsobem, jako by byl nahlášen uživatelem, či Objednatelem. |
| 16 | Dopad změn aplikací na testovací scénáře | Má-li jakákoli Poskytovatelem prováděná činnost vliv na funkčnost testovacího scénáře, je povinen informovat o tomto neprodleně Objednatele. |
| 17 | Předání zdrojových kódů a aktuálnost dokumentace | Vyvolá-li jakákoliv činnost Poskytovatele změnu zdrojových kódů nebo nutnost změny dokumentace je předání aktuálních zdrojových kódů a dokumentace nutnou podmínkou akceptace takovéto činnosti.Poskytovatel je povinen vždy aktualizovat veškerou dokumentaci, která mu byla předána, či byla jím vytvořena. Identifikace dopadu změn do dokumentace je povinností Poskytovatele a musí být součástí nabídky na provedení změn. |
| 18 | Měření dostupnosti | Dostupnost (D) dosažená v rámci Vyhodnocovacího období bude vypočtena podle vzorce uvedeného níže a aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo:D = (TS-TN )/TS×100D Dosažená dostupnost v % aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo TS Souhrnný provozní čas rozhraní v minutách v rámci Vyhodnocovacího období. Celkový čas, po který měli být služby dle katalogového listu dostupné.TN Souhrnný čas nedostupnosti služeb v rámci Provozní doby rozhraní v minutách. Služba je považována za nedostupnou, od času kdy byla identifikovaná její nedostupnost do vyřešení nedostupnosti. Za nedostupnost je považovaná chyba/stav způsobující nedostupnost služby či jejich části vůči koncovým uživatelům, případně způsobující nesoulad služby či jejich části v souladu se zadáním, nebo ohrožení bezpečnosti služby, dat či uživatelů konzumujících službu.K identifikaci nedostupnosti služby může dojít:* Oprávněným hlášením uživatele či Objednatele. V takovém případě je časem, od kterého se počítá nedostupnost, čas nahlášení nedostupnosti služby uživatelem či Objednatelem.
* Detekcí nedostupnosti služby na základě Monitoringu. V takovém případě je časem, od kterého se počítá nedostupnost čas detekce nedostupnosti monitorovacím nástrojem (Poskytovatele či Objednatele).

Jako čas vyřešení nedostupnosti je považován čas, kdy došlo k: * průkaznému odstranění identifikované nedostupnosti a
* nedošlo k nedostupnosti služby z jiné příčiny způsobené Objednatelem v souvislostí s odstraňováním původní nedostupnosti a
* činnosti spojené s odstraněním nedostupnosti jsou řádně zaznamenány v Elektronickém nástroji Objednatele.
 |

1. **SLA PARAMETRY SLUŽEB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Označení | Popis požadavku |
| 1 | Úrovně služeb | V KL lze definovat některou z následujících úrovní služeb:* GOLD
* SILVER
* BRONZE
* DEV
* AKCEPT
* TEST

SLA pro KL musí být Poskytovatelem zajištěna na úrovni dané zvolenou úrovní služeb.  |
| 2 | Provozní doba | Služby spojené s KL jsou dle stanovené úrovně poskytovány v rámci provozní doby stanovené následovně:* GOLD – 7x24
* SILVER – 7x10
* BRONZE – 5x8
* DEV – 5x8
* AKCEPT – 5x8
* TEST – 5x8
 |
| 3 | Dostupnost | Pro aplikaci, jejíž provoz je předmětem KL jsou stanoveny v závislosti na úrovni služeb následující parametry dostupnosti vyhodnocované v rámci provozní doby systému:* Úroveň Gold – 99%
* Úroveň Silver – 98%
* Úroveň Bronz – 96%

Jakékoli omezení či nedostupnost služeb jsou považovány za provozní incident. |
| 6 | Řízení incidentů | Při řízení incidentů je vycházeno z následující definice kategorií incidentů:* Kategorie A – chyba/stav způsobující nedostupnost služby či jejich části vůči koncovým uživatelům, případně způsobující nesoulad služby či jejich části v souladu se zadáním, nebo ohrožení bezpečnosti služby, dat či uživatelů konzumujících službu, nebo odezvu uživatelského či API rozhraní vyšší než definovanou níže.
* Kategorie B – chyba/stav způsobující omezení služby či jejich části vůči koncovým uživatelům, nebo odezvu uživatelského či API rozhraní vyšší než definovanou níže.
* Kategorie C – ostatní.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úroveň služby** | **Reakční doba (h)** | **Kategorie incidentu** |
| **A** | **B** | **C** |
| **Gold** | **Odpověď** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **Vyřešení** | **4** | **8** | **24** |
| **Silver** | **Odpověď** | **1** | **1** | **1** |
| **Vyřešení** | **8** | **24** | **48** |
| **Bronz** | **Odpověď** | **2** | **2** | **2** |
| **Vyřešení** | **24** | **48** | **80** |
| **DEV** | **Odpověď** | **4** | **4** | **4** |
| **Vyřešení** | **48** | **80** | **120** |
| **Test** | **Odpověď** | **4** | **4** | **4** |
| **Vyřešení** | **48** | **80** | **120** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úroveň služby** | **Typ rozhraní** | **Kategorie incidentu**Hodnota odezvy rozhraní v sekundách, při jejíž opakovaném překročení lze založit incident s uvedenou prioritou (plošný dopad zhoršené odezvy rozhraní na uživatele) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Gold** | **Webové uživatelské** | **30** | **15** | **10** |
| **API** | **10** | **8** | **5** |
| **Silver** | **Webové uživatelské** | **60** | **30** | **10** |
| **API** | **30** | **20** | **10** |
| **Bronz** | **Webové uživatelské** | **60** | **40** | **20** |
| **API** | **60** | **40** | **20** |
| **DEV** | **Webové uživatelské** | **-** | **-** | **-** |
| **API** | **-** | **-** | **-** |
| **Test** | **Webové uživatelské** | **-** | **-** | **-** |
| **API** | **-** | **-** | **-** |

 |
| 8 | Znalostní databáze | Poskytovatel v rámci zajištění služeb dle KL obsažených v příloze č. 1 této Smlouvy bude budovat a udržovat znalostní databázi obsahující zejména informace, nikoliv však výhradně:* postupy při zajišťování služeb provozovaných systémů a zařízení nepokryté provozními manuály,
* nestandardní stavy a jejich řešení,
* postup a způsob řešení opakujících se incidentů,
* informace o známých chybách.

Poskytovatel je povinen zanést do znalostní báze informace ve výše popsaných kategorií do 5 pracovních dnů od jejich projevení.Poskytovatel musí znalostní databázi zpřístupnit Objednateli a na žádost Objednatele předat její export a to do 5 pracovních dní od požádaní. |
| 9 | Vyhodnocení porušení parametrů | DostupnostV případě porušení smluvního parametru Dostupnost (D) je uplatněno následující:* Za každé 0,1 % Dostupnosti, o které byla dosažená hodnota Dostupnosti za Vyhodnocovací období nižší, než smluvní hodnota parametru Dostupnosti, bude Objednateli náležet sleva ve výši 0,01 % z celkové měsíční ceny (bez DPH) Paušálních služeb za Vyhodnocovací období.

Řízení incidentůSleva z ceny příslušného KL se započítá ve výši stanovené pro jednotlivé kategorie (viz níže) tolikrát, kolikrát došlo k nedodržení stanoveného limitu. Tj. sleva je uplatněna za každý násobek překročení času.Nedodržením stanoveného limitu se rozumí překročení stanoveného limitu.Výše slevy pro jednotlivé kategorie incidentů:* Kategorie A: 3% z celkové ceny příslušného KL za dané Vyhodnocovací období (bez DPH)
* Kategorie B: 1,5% z celkové ceny příslušného KL za dané Vyhodnocovací období (bez DPH)
* Kategorie C : 0,5% z celkové ceny příslušného KL za dané Vyhodnocovací období (bez DPH)

OstatníČinnosti:* správa technické dokumentace Systému a Integrační platformy, mimo jiné dokumentace postupů a konfigurací pro nasazení docker images,
* správa docker images v docker image registry objednatele (Azure Container Registry),
* správa zdrojových kódů v systému pro správu zdrojových kódů Objednatele (Azure Repos – GIT)

uvedené v příloze č. 9 smlouvy jako součást Standardních paušálních služeb musí být vykonávány tak, že aktuální dokumentace, aktuální verze docker images a aktuální zdrojové kódy budou aktualizovány ve výše uvedených registrech a elektronických systémech pro správu dokumentace nejpozději do konce měsíce následujícího pro měsíci, ve kterém byla provedena příslušná změna mající dopad na uvedenou dokumentaci, docker images nebo zdrojové kódy.V případě skončení účinnosti smlouvy musí být všechny výše uvedené zdroje aktualizovány před termínem ukončení smlouvy tak, aby ke dni skončení účinnosti smlouvy byly předány Objednateli jako úplné a aktuální.Objednatel si vyhrazuje právo provádět namátkovou kontrolu řádné realizace výše uvedených činností.V případě nesplnění kterékoliv uvedené činnosti v požadovaném čase bude uplatněna sleva z ceny ve výši 3% z celkové ceny příslušného KL (KL, jehož se nerealizace činnosti týká) za dané Vyhodnocovací období (bez DPH).Procentuální hodnota stanovuje procento z ceny (bez DPH) stanovené za provoz Služby (KL), které se nedodržení SLA parametru týkalo. Stanovená sleva je započtena za každé jednotlivé porušení. |

**Příloha č. 3**

**Plán Inicializace**

1. **Průběh Inicializace**

V průběhu Inicializace zajišťuje dosavadní poskytovatel služeb obdobných Službám běžný provoz dle dosud platné smlouvy, pokud taková existuje.

1. **Doba Inicializace**

Poskytovatel je povinen ukončit Inicializaci nejpozději do měsíce od jejího zahájení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

1. **Organizace**

Organizační zajištění Inicializace (koordinace aktivit zapojených subjektů, svolávání schůzek, vedení zápisů, zadávání požadavků na vstupy a součinnost apod.) je v gesci Objednatele.

1. **Aktivity Inicializace**

V rámci Inicializace budou realizovány níže uvedené aktivity:

* 1. **Poskytnutí dokumentace**

Objednatel poskytne Poskytovateli Dokumentaci Systému a Integrační platformy (odst. 3.3 Smlouvy) a Interní dokumentaci definovanou v čl. 8 Smlouvy v nejnovější verzi (pokud již nebyla předána), která bude předána dle předpokládaného harmonogramu. V případě, že je dokumentace součástí systému a není možné ji fyzický předat, bude zpřístupněná alternativním způsobem. Poskytovatel je povinen seznámit se s dokumentací a vyjádřit se k jejímu stavu do měsíce od jejího obdržení.

* 1. **Předání otevřených požadavků**

Nejpozději poslední den Inicializace je Poskytovateli předán přehled otevřených požadavků, které budou prvním dnem poskytování paušálních služeb předané k řešení Poskytovateli.

* 1. **Verifikace a audit zálohovacích úloh**

Poté, co Poskytovatel obdrží stávající dokumentaci k zálohování, provede kontrolu její úplnosti. Následně provede verifikaci a audit zálohovacích úloh. Cílem je ověřit funkčnost zálohovacích úloh a identifikovat případné nedostatky v dokumentaci. Pokud Poskytovatel zjistí nedostatky v dokumentaci, oznámí je Objednateli nejpozději do konce doby inicializace.

* 1. **Předání zdrojových kódů**

Objednatel předá Poskytovateli zdrojové kódy při zahájení inicializace.

* 1. **Předání účtů**

Předání účtů k systémům proběhne nejpozději poslední den Inicializace.Objednatel zajistí pro Poskytovatele přehled účtů a možný termín odstávky za účelem předání účtů a změny hesel.

* + 1. **Popis předání/převzetí účtů**

Proces předání účtů se skládá ze tří častí. Předání náhledových účtů, přípravy a samotného předání účtů nezbytných pro plnění Smlouvy. Samotné předání a následná změna hesel a celkové zacházení s účty se řídí dle interní metodiky Objednatele.

* + - 1. **Předání náhledových účtů**

Poskytovateli v době Inicializace budou zřízeny účty náhledového charakteru, jsou-li takové. Tyto účty neumožňují zásah do systému, který by ovlivnil plnění SLA dosavadním poskytovatelem. Účty jsou zřizované za účelem seznámení se systémem.

* + - 1. **Předání účtů nezbytných pro plnění Smlouvy – fáze příprava**

Přípravná fáze se skládá z následujících činností:

* vydefinování přehledu účtů k předání,
* vydefinování přehledu účtů určených ke změně hesla,
* vydefinování harmonogramu předání/převzetí účtů.
	+ - 1. **Předání účtů nezbytných pro plnění Smlouvy – fáze předání/převzetí účtů**

Fáze předání/převzetí účtu probíhá podle stanoveného harmonogramu v přípravné fázi.

Výstupem této časti je protokol o předání/převzetí účtů, včetně evidence s atributy dle výše uvedeného a dále předaní nových hesel způsobem, který určí Objednatel.

Předání přeheslovaných účtů Objednateli je řízeno pokyny Objednatele udržování hesel k privilegovaným účtům (v původním souboru z důvodu dostupnosti historie).

* 1. **Plán pravidelných odstávek**

Poskytovatel v průběhu Inicializace vydefinuje své požadavky na pravidelné odstávky a zpracuje návrh plánu odstávek. Ten podléhá schválení Objednatele a nelze jím podmiňovat řádné provádění služeb.

* 1. **Patchování**

Poskytovatel v průběhu Inicializace služeb převezme od stávajícího Poskytovatele plán patchování a návrh na jeho úpravu předá ke schválení Objednateli, který bude předán k připomínkám a ke schválení Objednateli. Podle schváleného plánu bude následně Poskytovatel provádět pravidelné patchování systémů a zařízení. V podstatě se jedná o stejný plán jako v předchozím bodě.

1. **Analýza stavu předaných systémů a způsob reakce na jednotlivé nálezy**

V rámci Inicializace budou prováděny analýzy stavu předávaných systémů, provozní situace, dokumentace, provozních postupů, definice rizik souvisejících s inicializací a dalších náležitostí. Případné nálezy budou evidované v registru nálezů za účelem definice způsobu jejich vypořádání.

Registr nálezů musí minimálně obsahovat následující položky:

* Pořadové číslo nálezu
* Předmět nálezu
* Detailní popis nálezu
* Dopad nálezu
* Datum nálezu
* Autor nálezu
* Akceptace nálezu ke zpracování
* Způsob vypořádaní
* Zodpovědná strana
* Datum vypořádaní
* Osoba zodpovědná za vypořádání

Kontrolu vypořádání nálezu provádí Objednatel ve spolupráci s Poskytovatelem.

**Příloha č. 4**

**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| telefon |  |
| E-mail |  |

ve věcech technických a realizačních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

**Za Poskytovatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

ve věcech technických a realizačních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa |  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru, jsou oprávněny předložit k podpisu osobě jednající jménem Objednatele změnu, zrušení či dodatek k této Smlouvě.

Osoby oprávněné jednat ve věcech Ad hoc služeb jsou oprávněny v rámci této Smlouvy objednávat Ad hoc služby a schvalovat jejich finanční výši, nejsou však oprávněny měnit či rušit tuto Smlouvu či uzavírat dodatky k této Smlouvě. Dále jsou oprávněny předávat či přebírat plnění a podepisovat příslušné předávací nebo akceptační protokoly.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru, nejsou však oprávněny měnit či rušit tuto Smlouvu či uzavírat dodatky k této Smlouvě. Dále jsou oprávněny předávat či přebírat plnění a podepisovat příslušné předávací nebo akceptační protokoly a provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 5**

**Seznam poddodavatelů**

**1/**

**Název:**

**Sídlo:**

**Právní forma:**

**Identifikační číslo:**

**Rozsah plnění Smlouvy:**

**2/**

**Název:**

**Sídlo:**

**Právní forma:**

**Identifikační číslo:**

**Rozsah plnění Smlouvy:**

**3/**

**Název:**

**Sídlo:**

**Právní forma:**

**Identifikační číslo:**

**Rozsah plnění Smlouvy:**

**Příloha č. 6**

**Souhrnná cenová tabulka**

Příloha č. 6 Smlouvy bude přiložena po výběru dodavatele před podpisem smlouvy a bude odpovídat Příloze č. 4 zadávací dokumentace předložené vybraným dodavatelem v jeho nabídce, s doplněním zákonných sazeb DPH a ceny s DPH.

**Příloha č. 7**

**Realizační tým Poskytovatele**

***pozn.: účastník vyplní níže uvedené kontaktní údaje a doplní jednotlivé pozice v souladu s požadavky na složení realizačního týmu***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie rolí****[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]****[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **Položka kategorie role** **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]****[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **Kontaktní údaje** |
| **Vedení projektu** | **Vedoucí projektu** |  |
| **Vývojář** | **Vývojář, tester, programátor** |  |
| **Vývojář** | **Analytik, vývojář, programátor** |  |

**Příloha č. 8**

**Informace o zpracovávaných osobních údajích**

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět zpracování | Zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy |
| Doba trvání zpracování | Po dobu trvání této Smlouvy |
| Povaha zpracování | Shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití. |
| Účel zpracování | Zpracování za účelem plnění této Smlouvy |
| Typ osobních údajů | Jméno, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa |
| Kategorie subjektů údajů | Zemědělská veřejnost  |

**Příloha č. 9**

**Přehled standardních služeb**

Tato příloha obsahuje přehled standardních služeb, tvořících součást Služeb paušálně hrazených stálých, jež jsou požadovány pro Systém a související Integrační platformu. Standardní služby zahrnují:

* Drobné úpravy, rekonfigurace a optimalizace Systému a integrační platformy za účelem zefektivnění jejich provozu a správy;
* Profylaxe Systému a Integrační platformy, proaktivní identifikace potenciálních chyb, sledování log souborů a případně dalších relevantních zdrojů;
* Provádění standardních úloh a operací nezbytných pro řádný provoz Systému a Integrační platformy;
* Správa technické dokumentace;
* Nahrávání docker images do docker image registry objednatele (Azure Container Registry);
* Správa zdrojových kódů v systému pro správu zdrojových kódů Objednatele (Azure Repos – GIT);
* Evidence námětů na rozvoj Systému a návrh a implementaci nových integračních služeb a součinnost objednateli pro jejich posuzování v rozsahu max. 1 MD měsíčně;
* Konzultace pro provozovatele integrovaných aplikaci ÚKZÚZ;
* Součinnost při řešení incidentů a obecně technických problémů integrovaných aplikací Objednatele;
* Řešení incidentů a požadavků v elektronickém nástroji Objednatele;
* Součinnost při nastavení zálohování a provozu zálohovacích rutin;
* Součinnost při nasazení a provozu monitoring systému Objednatele (Provozovatel může implementovat a provozovat vlastní monitoring řešení pro dohled Systému či Integrační platformy, veškeré náklady na realizaci takového řešení nese Provozovatel);
* Sledování zatížení, škálování anebo doporučení pro škálování služeb Systému anebo Integrační platformy;
* Dohled funkcionality automatických a plánovaných úloh;
* Nasazování a správa aplikačních TLS a jiných certifikátů (preferováno automatické generování a rotace certifikátů);
* Zajištění funkcionality integrací na okolní systémy Objednatele a systémy třetích stran;
* Dohled zranitelnosti a zabezpečení Systému a Integrační platformy;
* Aplikace standardních a bezpečnostních zaplať po schválení Objednatelem;
* Aktualizace Systému, Integrační platformy a implementovaných integračních služeb na žádost Objednatele.