NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI

(„Nabídka“)

Věc: Nabídka 21/2025 na základě Servisní smlouvy na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV

OBJEDNATEL:

| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | Ing. Karlem Trpkošem, Vrchním ředitelem sekce informačních technologií |

POSKYTOVATEL:

| Asseco Central Europe, a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 |
| IČO: | 27074358 |
| zastoupená: | Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou |

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Vážení,

Strany uzavřely dne 7. 11. 2024 „Servisní smlouvu na poskytování služeb provozní podpory a dalšího

rozvoje JPŘ PSV“ („Servisní smlouva“).

- Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:

Předmětem této Žádosti ve smyslu čl. 8.7 písm. a) Servisní smlouvy je objednávka Služeb na objednávku: „“ dle specifikace uvedené v příloze č. 1.

Předmětem je:

Implementace PAM (Privileged Access Management) řešení CyberArk s cílem zvýšit bezpečnost správy privilegovaných účtů a zabezpečit audit přístupů v prostředí JPŘPSV, EESSI a Azure.

Komplexní integrace CyberArk do infrastruktury MPSV zahrnuje:

- Analýzu cílových systémů a účtů

- Zajištění síťových přístupů (FW, VPN)

- Spolupráci na IDM/provisioningu účtů

- Instalaci klientských komponent CyberArk (Vault agenti, certifikáty)

- Testování přístupů a scénářů file-transfer

- Interní a zákaznická školení

- Účast na workshopech a technickém plánování

- Podporu pilotní fáze a zpětnou vazbu

Služby dalšího rozvoje JPŘ PSV budou poskytovány v souladu s čl. 4.3. Přílohy č. 1 Technická specifikace Servisní smlouvy. Poskytovatel doručí Objednateli výše uvedených Služeb na objednávku Nabídku v souladu s podmínkami čl. 8.7 písm. c) a d) Servisní smlouvy.

- Termín plnění (harmonogram):

Harmonogram dodání:

- Nasazení do prostředí MPSV nejpozději do 31.8.2025

- Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:

| Člen týmu | Role |
| --- | --- |
|  | Projektový manažer |
|  | Projektový manažer |
|  | Administrator |
|  | Administrator |
|  | DevOps |
|  | DevOps |
|  | Tester |
|  | Solution architekt |

- Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:

Poskytované služby v rozsahu uvedeném v čl. 4.2.4 a součinností na základě požadavků třetích stran.

- Dopad na systémy JPŘPSV, EESSI a Azure.

- Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:

Technické řešení v souladu s požadavky Objednatele, bez licenčního zajištění.

- Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:

- S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti se očekávají tyto součinnosti.

- Zajištění komunikace a součinnosti s garanty

- Ověření funkčnosti ve všech implementovaných prostředích

- Cenová nabídka:

Celková maximální cena služby je 196 500,- Kč bez DPH, tj. 237 765,- včetně DPH.

Jednotková cena za člověkoden (MD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena služeb.

Fakturaci proběhne po dodání plnění v souladu s harmonogramem, na základě schváleného akceptačního protokolu Objednatelem.

- Akceptační kritéria:

Akceptace plnění proběhne při předání díla formou nasazení na prostředí JPŘ PSV, EESSI a MS Azure.

- Další podmínky:

Pojmy s velkými písmeny v této Žádosti nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.

Pro vyloučení pochybností, Služby na objednávku dle této Žádosti se plně řídí Servisní smlouvou.

Poskytnutím Služeb na objednávku dle této Žádosti nedojde k překročení limitů stanovených v čl. 9.3 Servisní smlouvy.

- Lhůta k potvrzení Nabídky:

Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

S pozdravem

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

___________________________________

Mgr. Jiří Winkler

Příloha č. 1

Zadání

# Integrace CyberArk

Komplexní integrace CyberArk do infrastruktury MPSV zahrnuje:

- Analýzu cílových systémů a účtů

- Zajištění síťových přístupů (FW, VPN)

- Spolupráci na IDM/provisioningu účtů

- Instalaci klientských komponent CyberArk (Vault agenti, certifikáty)

- Testování přístupů a scénářů file-transfer

- Interní a zákaznická školení

- Účast na workshopech a technickém plánování

- Podporu pilotní fáze a zpětnou vazbu