**NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI**

(„**Nabídka**“)

*Věc: Nabídka 21/2025 na základě Servisní smlouvy na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV*

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | Ing. Karlem Trpkošem, Vrchním ředitelem sekce informačních technologií |

**POSKYTOVATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Asseco Central Europe, a.s.** | |
| se sídlem: | Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 |
| IČO: | 27074358 |
| zastoupená: | Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou |

(Objednatel a Poskytovatel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Vážení,

Strany uzavřely dne 7. 11. 2024 „*Servisní smlouvu na poskytování služeb provozní podpory a dalšího*

*rozvoje JPŘ PSV*“ („**Servisní smlouva**“).

1. **Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:**

Předmětem této Žádosti ve smyslu čl. 8.7 písm. a) Servisní smlouvy je objednávka Služeb na objednávku: „“ dle specifikace uvedené v příloze č. 1.

**Předmětem je:**

Implementace PAM (Privileged Access Management) řešení CyberArk s cílem zvýšit bezpečnost správy privilegovaných účtů a zabezpečit audit přístupů v prostředí JPŘPSV, EESSI a Azure.

Komplexní integrace CyberArk do infrastruktury MPSV zahrnuje:

* Analýzu cílových systémů a účtů
* Zajištění síťových přístupů (FW, VPN)
* Spolupráci na IDM/provisioningu účtů
* Instalaci klientských komponent CyberArk (Vault agenti, certifikáty)
* Testování přístupů a scénářů file-transfer
* Interní a zákaznická školení
* Účast na workshopech a technickém plánování
* Podporu pilotní fáze a zpětnou vazbu

Služby dalšího rozvoje JPŘ PSV budou poskytovány v souladu s čl. 4.3. Přílohy č. 1 Technická specifikace Servisní smlouvy. Poskytovatel doručí Objednateli výše uvedených Služeb na objednávku Nabídku v souladu s podmínkami čl. 8.7 písm. c) a d) Servisní smlouvy.

1. **Termín plnění (harmonogram):**

Harmonogram dodání:

* Nasazení do prostředí MPSV nejpozději do 31.8.2025

1. **Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:**

| **Člen týmu** | **Role** |
| --- | --- |
|  | Projektový manažer |
|  | Projektový manažer |
|  | Administrator |
|  | Administrator |
|  | DevOps |
|  | DevOps |
|  | Tester |
|  | Solution architekt |

1. **Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:**

Poskytované služby v rozsahu uvedeném v čl. 4.2.4 a součinností na základě požadavků třetích stran.

* Dopad na systémy JPŘPSV, EESSI a Azure.

1. **Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:**

Technické řešení v souladu s požadavky Objednatele, bez licenčního zajištění.

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:**

S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti se očekávají tyto součinnosti.

* Zajištění komunikace a součinnosti s garanty
* Ověření funkčnosti ve všech implementovaných prostředích

1. **Cenová nabídka:**

Celková maximální cena služby je **196 500,- Kč bez DPH**, tj. **237 765,- včetně DPH.**

Jednotková cena za člověkoden (MD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena služeb.

Fakturaci proběhne po dodání plnění v souladu s harmonogramem, na základě schváleného akceptačního protokolu Objednatelem.

1. **Akceptační kritéria:**

Akceptace plnění proběhne při předání díla formou nasazení na prostředí JPŘ PSV, EESSI a MS Azure.

1. **Další podmínky:**

Pojmy s velkými písmeny v této Žádosti nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.

Pro vyloučení pochybností, Služby na objednávku dle této Žádosti se plně řídí Servisní smlouvou.

Poskytnutím Služeb na objednávku dle této Žádosti nedojde k překročení limitů stanovených v čl. 9.3 Servisní smlouvy.

1. **Lhůta k potvrzení Nabídky:**

Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

S pozdravem

**Za Poskytovatele:**

V Praze dne dle elektronického podpisu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Jiří Winkler

**Příloha č. 1**

**Zadání**

# Integrace CyberArk

Komplexní integrace CyberArk do infrastruktury MPSV zahrnuje:

* Analýzu cílových systémů a účtů
* Zajištění síťových přístupů (FW, VPN)
* Spolupráci na IDM/provisioningu účtů
* Instalaci klientských komponent CyberArk (Vault agenti, certifikáty)
* Testování přístupů a scénářů file-transfer
* Interní a zákaznická školení
* Účast na workshopech a technickém plánování
* Podporu pilotní fáze a zpětnou vazbu