### SMLOUVA O DÍLO č. 1224/25

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” a „ObčZ”)

### I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176

zastoupená ve věcech smluvních:	                                    – ředitel akciové společnosti

zastoupená ve věcech technických:	                                     – provozně technický náměstek

zastoupená ve věcech realizace a přejímky:	                                    – mistr ÚV Zaječí

IČO:                                                         	49455168

DIČ:                                                      	CZ49455168

Bankovní spojení:	                                   Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č. ú.:

e-mail:	info@vak-bv.cz

(dále také jen „objednatel”)

a

Zhotovitel:

F.T.W.O. Zlín, a.s.

Odboje 712, 760 01 Zlín

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2915

zastoupená ve věcech smluvních:                                                            – ředitel a předseda správní rady

zastoupená ve věcech technických:	                                                         – hlavní projektant společnosti

zastoupená ve věcech realizace a předání díla:                                        – ředitel a předseda správní rady

– vedoucí elektro oddělení

IČO:                                                                    25556975

DIČ:                                                                    CZ25556975

Bankovní spojení:             	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.:

e-mail:                        	obchod@ftwo.cz

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany” a každý zvlášť jako „smluvní strana”)

#### II.  Předmět  smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „Výměna rozvaděčů přípravy a dávkování vápenného mléka na ÚV Zaječí“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v této smlouvě (příloha položkový rozpočet).

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy¨.

##### III.  Cena díla

- Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla. Cena je specifikována v příloze položkovém rozpočtu – nabídka zhotovitele č. 135/25 ze dne 23.7.2025

Cena díla bez DPH        1.071.200,-Kč

- Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

- Změna sjednané ceny díla je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem této smlouvy nebo vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy.

4. Objednatel i zhotovitel jsou plátci DPH.

###### IV.  Doba plnění a místo plnění

##### Doba plnění:

Termín zahájení prací: po uzavření SOD

Termín dokončení a předání úplně dokončeného díla: do 15.12.2025   (předpoklad uzavření smlouvy s objednatelem do 1.08.2025)

Místo plnění:

Zhotovitel provede dílo v ÚV Zaječí.

##### V.  Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště předávacím protokolem v termínu do 7 dnů před zahájením prací.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

- Dozor nad stavbou bude vykonávat technický dozor objednatele.

- Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo.

VI.  Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.

- Od data předání staveniště objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel až do předání díla objednateli.

- Zhotovitel povede o stavbě stavební deník. Zhotovitel předá stavební deník objednateli v termínu předání dokončeného díla. Zápisy se budou provádět denně a to čitelně. Stavební deník bude během pracovní doby, tj. denně, objednateli trvale přístupný. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 10 pracovních dnů k zápisu vyjádřit.

- Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení stavby uvede staveniště do řádného původního stavu v naprosté čistotě.  Náklady spojené s pořízením staveniště a jeho uvedením do původního stavu a čistoty jsou součástí ceny díla.

- Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím.

- Zhotovitel zajistí v době provádění prací trvalou přítomnost odpovědného vedoucího pracovníka, tzn. technika realizace nebo šéfmontéra. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět kontinuálně a práce na díle nezastavit, vyjma dnů pracovního volna a situace, kdy to klimatické podmínky vylučují.

- Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do termínu sjednaného pro předání celého díla.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění díla  všechny právní předpisy a technické normy, rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.

- Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a upozorní objednatele na všechny okolnosti a skutečnosti, které v průběhu provádění díla zjistí a které mohou ovlivnit kvalitu nebo rozsah díla nebo sjednaný postup při provádění díla.

- Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.

- Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při stavební činnosti dle zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

##### VII.  Předání díla

1.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před sjednaným termínem předání dokončeného díla.

2.	Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména tyto doklady:

- stavební deník

- dokumentaci skutečného provedení,

- prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, atesty výrobků,

- protokoly o úspěšných zkouškách zařízení,

- fotodokumentaci stavby.

3.	O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“, podepsaný oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména:

- popis přejímaného díla

- zjištěné zjevné vady, pokud bude objednatel souhlasit s převzetím díla i s vadami a lhůty pro jejich odstranění

- seznam předávané dokumentace,

- datum předání a převzetí díla

- jméno, příjmení a podpisy oprávněných zástupců stran.

- Pokud bude mít dílo vady, není objednatel povinen ho převzít. V případě, že objednatel odmítne dílo pro jeho vady převzít, sepíšou strany zápis o důvodech odmítnutí a náhradním termínu předání dokončeného díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

VIII.  Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného provedení a předání sjednané části díla objednateli v rámci termínů podle odst. IV. této smlouvy.

Platební podmínky:	zadavatel zálohy neposkytuje a platba bude uskutečněna v plné výši až po předání díla.

- Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura).

Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a to zejména:

  - označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČO, DIČ,

  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

  - číslo faktury,

  - datum vystavení faktury,

  - datum zdanitelného plnění

  - den splatnosti,

  - fakturovanou částku,

  - účel platby – rozpis provedených prací,

  - razítko a podpis oprávněné osoby.

- Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou prací uvedených v soupisu provedených prací podle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy o dílo nebo faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, prodlužuje se lhůta splatnosti faktury o dobu prodlení doručení nově vystavené faktury.

- Faktura (daňový doklad) bude splatný 21 dnů po jejich doručení objednateli. Doručení faktury se provede na e-mailovou adresu objednatele faktury@vak-bv.cz nebo osobně nebo prostřednictvím pošty.

- Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet zhotovitele.

IX .  Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení vystavené faktury.

- Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši.

X.  Odpovědnost za vady – „Záruka“

      - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců od předání díla, životnost a způsobilost pro použití ke smluvnímu účelu je však garantována po dobu 60 měsíců od zprovoznění.

      - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí to neprodleně objednatel písemně zhotoviteli. Zhotovitel v termínu do 5 pracovních dnů  zahájí práce potřebné na odstranění vad, bude o tom písemně informovat objednatele a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada odstraněna.

      - Zhotovitel odstraní oprávněně reklamované vady v záruční době bezplatně.

XI. Bezpečnost práce

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu  zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.

XII. Náhrada škody

Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo smluvních povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu.

XIII. Rizika a pojištění

Zhotovitel díla prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za  újmu do výše min.   10.000.000,-              Kč, kterou je pojištěn pro případ újmy vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

XIV.  Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka, epidemie, atd.. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději  do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

XV. Spory

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání.

XVI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními ObčZ.

XVII. Vlastnictví díla

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

XVIII.  Ostatní ujednání

1.	Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky, které podepíší obě smluvní strany.

2.	V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené smlouvy o dílo.

3.	Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4.	Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

5.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 23.07.2025

V Břeclavi, dne 5.8.2025		                                               Ve Zlíně, dne 23.07.2025

objednatel:						     zhotovitel:

…………………………………….                                	……………………………………….

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	F.T.W.O. Zlín, a.s. .

.

ředitel akciové společnosti                                                              ředitel a předseda správní rady