Smlouva o DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Kontaktní adresa: 	Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 			00125423

DIČ: 			CZ00125423

Zastoupená: 		PaedDr. Karel Vokáč (ředitel)

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel/dodavatel:

ALTRYSS s.r.o.

Kontaktní adresa: 	Kostelní 1465, 434 01 Most

IČO: 			63148226

DIČ: 			CZ63148226

Zastoupená: 		Filip Nedvěd, Roman Čaj - jednatelé

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 30. 6. 2025 na akci: „Výmalba a pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Výmalba a pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most; dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II tohoto dodatku. Bližší specifikace předmětu plnění smlouvy jsou uvedeny v nedílných Přílohách původní Smlouvy a tohoto Dodatku. Dodatečné vícepráce jsou vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění Díla. Jedná se o lokální vysprávky v podlaze u učebny dříve využívané jako laboratoře a zednické začištění stěny, kde byla nesourodá omítka.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude ve výši 642 709,- Kč bez DPH, 777 677,89- Kč s DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu. Splatnost faktury bude 30 dní od jejího převzetí.

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- 635 459,- Kč bez DPH a

- 768 905,39- Kč s 21 % DPH.

Cena dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 – cenové nabídky zhotovitele na vícepráce činí:

- 7 250,- Kč bez DPH a

- 8 772,50- Kč s 21 % DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- 642 709,- Kč bez DPH a

- 777 677,89- Kč s 21 % DPH

III.

Ujednání společná a závěrečná

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Seznam příloh Dodatku:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce

V Mostě dne

................................................                                      ...............................................

PaedDr. Karel Vokáč				        Filip Nedvěd, jednatel ALTRYSS s.r.o.

ředitel školy                                                 	          Roman Čaj, jednatel ALTRYSS s.r.o.