Objednatel : MĚSTO CHRUDIM Bankovní spojení : ČSOB – pobočka Chrudim

Resselovo náměstí č.p. 77 Číslo účtu : 104109190/0300

537 16 Chrudim IČO : 00270211

DIČ : CZ00270211

Objednávka číslo : **105/1/17/06**

**Uvádějte na dodacím listu i na faktuře**

Dodavatel: **MgA. ing. arch. Michal Fišer**

**Malátova 13**

**150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV**

IČO: **67215254**

Dodací lhůta :

Místo a způsob dodávky : **Město Chrudim**

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace ve výkonové fázy VF 3 (dokumentace pro územní rozhodnutí na stavební a vegetační úpravy lokality „U CENTRÁLU V CHRUDIMI“) a VF 4 (dokumentace pro stavební povolení).

ZADÁNÍ

Komplexní řešení stavebních a vegetačních úprav povrchů, stavebních detailů a vegetační složky městského parteru v lokalitě vymezené ulicemi Husova, Čs. Partyzánů a řekou Chrudimkou v Chrudimi. Návrh rekonstrukce současného stavu, úprav dopravního řešení (chodci, cyklisté, automobily, doprava v klidu). Řešení povrchů, prvků drobné architektury, městského mobiliáře, výběr konkrétních typů, určení pozic, rozsahu, ev. drobná architektura, regenerace stávajících a návrh nových výsadeb. Rozloha řešeného území činí cca 4.900 m2. Rozsah dokumentace bude vypracován v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

FORMA VÝSTUPU

Projektová dokumentace bude zadavateli předána v tištěné podobě v počtu 3 paré, v digitální podobě na CD, formátu pdf a ve formátu DWG.

CENA DÍLA

VF 3 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 90.000,00 Kč + DPH

VF 4 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 109.000,00 Kč + DPH

Při zahájení prací bude poskytnuta úhrada ve výši 50.000,00 Kč včetně DPH, další úhrady budou provedeny po odevzdání dílčích částí díla na základě předložených faktur.

TERMÍNY

VF3 – DUR hrubopis do 4 týdnů po zahájení prací,

čistopis do 3 týdnů po vzájemném odsouhlasení řešení – hrubopisu a vyjádření DO,

vlastníků resp. správců inž. sítí

VF4 – DSP hrubopis do 4 týdnů po vydání UR,

čistopis do 3 týdnů po vzájemném odsouhlasení řešení – hrubopisu a vyjádření DO,

vlastníků resp. správců inž. sítí,

Ing. Petr Kopecký

vedoucí Odboru územního plánu a regionálního rozvoje

Akceptace objednávky ze strany dodavatele: .................................................................................

Podpis

V Chrudimi dne: 16. 8. 2017

Vyřizuje: Ing. Alena Stará, tel: 469 657 475, fax: 469 657 452, e-mail: alena.stara@chrudim-citycz

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***

***Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH***

***Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).***