Číslo smlouvy objednatele: 2/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY:

  - Objednatel	: Gymnázium Valašské Klobouky

Sídlo	: Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky

Statutární orgán	: RNDr. Eva Cepková – ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: RNDr. Eva Cepková

b) ve věcech technických	: RNDr. Eva Cepková

IČ	: 61716707

DIČ	: CZ61716707

Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:

Tel. / Fax	:

E-mail

  - Zhotovitel	:	ALSPO ZLÍN s.r.o.

Sídlo	:	Kudlov 71, 760 01  Zlín

Statutární orgán	:	Pavel Šopík, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Pavel Šopík - jednatel

b) ve věcech technických	:	Pavel Šopík - jednatel

IČ	:	26954532

DIČ	:	CZ26954532

Bankovní ústav	:	Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu	:

Tel.	:

E-mail	:

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele -  dne 3. 7. 2017 na akci:

„Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce sociálních zařízení“

(dále jen Smlouva o dílo)

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v realizaci stavebních prací dle změnového listu č.1.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

399 803,00 Kč  bez DPH

483 762,00 Kč  včetně DPH

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

    - kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků,

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

- touto smlouvou o dílo.

Nové znění článku

    - kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků č. 1159/3/150/427/01/16 - 02/06/17

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016, rozšířenou o SO 02 – Rekonstrukce šaten

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

- touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků

- Změnovým listem č. 1

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

3 214 750,- Kč (bez DPH)

759 056,- Kč DPH 21 %

3 889 847,- Kč (včetně DPH)

(slovy:  třimilionyosmsetosmdesátdevěttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých)

Nové znění článku

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

3 614 553,- Kč (bez DPH)

759 056,- Kč DPH 21 %

4 373 609,- Kč (včetně DPH)

(slovy:  čtyřimilionytřistasedmdesáttřitisícšestsetdevět koruny české)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne	 15. 8. 2017		             Ve Zlíně dne 15. 8. 2017

Objednatel: Gymnázium Valašské Klobouky	Zhotovitel: ALSPO ZLÍN, s.r.o.

………………………………………				…………………………………………

RnDr. Eva Cepková, ředitelka školy				Pavel Šopík, jednatel