Mgr. Monika Nezbedová

Ředitelka školy

ZŠ a MŠ Tusarova 21

Praha 7

V Praze dne 2. 6. 2025

Vážená paní ředitelko, na základě naší domluvy posílám rozpočet na opravu poškozené části střešního trámu a opravy střechy (havarijní stav).

Bude zapotřebí rozebrat část oplechování a střešní krytiny, včetně podkladového térového papíru. Následně se vyřeže část prken mezi dvěma krovy a demontuje se poškozený trám. Ten bude nahrazen novým trámem. Poté se položí nové stavební dřevo a na něj nová podkladová fólie, na kterou se následně instalují nové eternitové šablony. Nové oplechování se bude muset vyrobit na zakázku. Veškerý odpad odvezeme  na ekologickou skládku.

Materiál :      Eternitové šablony …………………………….….. 7 000 Kč.

Folie ………………………………………….…… 1 450 Kč.

Trám ……………………………….……………... 7 500 Kč.

Stavební prkna ……………………….…………… 4 290 Kč.

Kotvící materiál ……………………..……………. 3 000 Kč.

Oplechování ………………………………………..2 100 Kč.

Dílenská výroba …………………..………………. 1 500 Kč.

Přesun stavebních hmot na stavbě ………………... 6 000 Kč.

Skládkovné ……………………………….…….…11 000 Kč.

Doprava a přeprava materiálu ………………………………..…. 4 800 Kč.

Práce ……………………………………………………………. 45 000 Kč.

CELKEM ……………………………………………………..…..  93 640 Kč.

DPH 21 % ………………………………………………………… 19 664 Kč.

CELEKM i s DPH ……………………………………………….. 110 304 Kč.

VYŘIZUJE :

Pavel Svatoš

Tel : 605 326 663

PADOSTAV  s.r.o.

Farského 1121/9

170 00 Praha 7

IČ:05928320

DIČ:05928320