SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále jen „**občanský zákoník**")

**Česká republika - Krajský soud v Plzni**

se sídlem: Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 3

IČO: 00215694

zastoupena: **JUDr. Věrou Oravcovou, Ph.D.**,předsedkyní Krajského soudu v Plzni

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 4321311/0710

datová schránka: yaraba4

(dále jen **„Objednatel“**) na straně jedné

**a**

**ARTECH spol. s r.o.**

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

IČO: 25024671

DIČ: CZ25024671

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, C164866

zastoupen: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: xmdngp4

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na vypracování aktualizace Dokumentace pro stavební povolení v rámci akce „KS Plzeň – výstavba justičního areálu v Karlových Varech – aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení“ (dále jen „**Smlouva**“)

# Článek 1 Účel Smlouvy

* 1. Účelem této Smlouvy je sjednání vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem při aktualizaci dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu justičního areálu v Karlových Varech.

# Článek 2 Předmět plnění

* 1. Předmětem Smlouvy je vypracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení na novostavbu Krajského soudu v Karlových Varech v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech - Dvorech, která byla zpracována v letech 2007 až 2008 Ing. arch. Karlem Svobodou (dále jen „projektová dokumentace“), v návaznosti na studii s názvem „Srovnávací studie: Krajský soud Karlovy Vary“, zpracovanou společností Architektura s.r.o. v prosinci roku 2023.
     1. Součástí aktualizace projektové dokumentace je komplexní revize hmotového uspořádání a prostorových požadavků a aktualizace architektonického návrhu s důrazem na jeho modernost, zohlednění současných trendů v architektuře i stavebnictví, s předpokladem implementace udržitelných technologií (fotovoltaika, tepelné čerpadlo, alternativně i šetření vodou či její dvojí používání, zelené střechy, zelené fasády...), ochrana životního prostředí a využití digitálního projekčního a stavebního prostředí.
     2. Aktualizací projektové dokumentace je dále myšlena komplexní revize prostorových požadavků, energetického hospodářství a technologických prvků odpovídající datu aktualizace a stavebnímu vývoji.
     3. Přímou součástí předmětu plnění je i zajištění inženýrské činnosti, zejména zajištění vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy k aktualizované projektové dokumentaci a vydání změny rozsahu Stavebního povolení v režimu nového stavebního zákona.
  2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas vypracovat aktualizaci Dokumentace ke stavebnímu povolení v rámci akce „KS Plzeň – výstavba justičního areálu v Karlových Varech – aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení“ (dále jen „akce“), a to v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými Objednatelem, případnými pozdějšími změnami, které byly vyvolány potřebami či opatřeními orgánu veřejné správy či jinými nepředvídanými okolnostmi, rozhodnutími nebo vyjádřeními veřejnosprávních orgánů a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem (dále jen „Předmět plnění“).
  3. Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění dle této Smlouvy není a nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob. Zhotovitel toto výslovně prohlašuje o právu vlastnickém a právu duševního vlastnictví s tím, že prohlašuje, že je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k Předmětu plnění a k uzavření této Smlouvy s Objednatelem na celý Předmět plnění.
  4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Předmět plnění prostý vad a nedodělků a převést na Objednatele vlastnické právo k němu a Objednatel se zároveň zavazuje Předmět plnění převzít a uhradit jeho cenu.

# Článek 3 Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dodat Předmět plnění v rozsahu čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou do **230** dnů od nabytí její účinnosti. Předmět plnění ve své celistvosti, tedy v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a 2 této Smlouvy, je pak Zhotovitel povinen dodat do 16 měsíců od nabytí její účinnosti.

Při plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnil sám.

# Článek 4 Cena díla a platební podmínky

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Předmět plnění dle této Smlouvy celkovou cenu ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nabídková cena bez DPH (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Nabídková cena vč. DPH (Kč) |
| Nabídková cena za aktualizaci dokumentace pro stavební povolení | 4 145 000,- Kč | 870 450,- Kč | 5 015 450,- Kč |
| Nabídková cena za inženýrskou činnost | 180 000,- Kč | 37 800,- Kč | 217 800,- Kč |
| **Nabídková cena celkem** | **4 325 000,- Kč** | **908 250,- Kč** | **5 233 250,- Kč** |

Objednatel bude proplácet cenu shora uvedených jednotlivých částí Předmětu plnění na základě faktur, které vystaví Zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to:

* 1. za vypracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oprávněnými osobami dle čl. 7 Smlouvy bez výhrad Objednatele;
  2. za výkon inženýrské činnosti, zejména zajištění vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy k aktualizované projektové dokumentaci a vydání změny rozsahu Stavebního povolení v režimu stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oprávněnými osobami dle čl. 7 Smlouvy bez výhrad Objednatele;
  3. Tato cena je nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a rizika Zhotovitele spojená s plněním dle této Smlouvy. Tato cena je platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Předmětu plnění z důvodu ležících na straně Objednatele.
  4. Změna ceny včetně DPH je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH na základě písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Objednatel je povinen uhradit cenu za dodaný Předmět plnění na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. Součást faktury bude tvořit příslušný předávací protokol týkající se dodané části Předmětu plnění, jejíž cena je touto fakturou účtována. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dodaný Předmět plnění na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, v němž Objednatel nemá k dodanému Předmětu plnění výhrady. Před proplacením musí být faktura ze strany Objednatele odsouhlasena oprávněnou osobou uvedenou v čl. 7.
  6. Splatnost faktur je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli.
  7. Daňový doklad bude obsahovat:

1. náležitosti stanovené § 435 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník,
2. náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
3. číslo Smlouvy Objednatele,
4. předávací protokol, v němž Objednatel nemá k předanému Předmětu plnění výhrady.
   1. Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytla ani neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

# Článek 5 Převzetí Předmětu plnění

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Předmětu plnění nebo jeho část jeho řádným ukončením a předáním Objednateli, včetně odstranění vad, tedy dnem podepsání předávacího protokolu bez výhrad Objednatele.
2. O převzetí Předmětu plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude zejména potvrzeno předání a převzetí Předmětu plnění.
3. Objednatel předá Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od předání Předmětu plnění nebo jeho části k akceptaci své připomínky formou zápisu nebo v této době podepíše předávací protokol bez výhrad Objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od sepsání zápisu vadu odstranit, pokud vzhledem k povaze vady nesjednal s Objednatelem lhůtu jinou.
4. Jestliže Objednatel odmítne Předmět plnění nebo jeho část převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž Objednatel uvede důvod nepřevzetí.
5. Vlastnické právo k realizovanému Předmětu plnění nebo jeho část přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním Předmětu plnění nebo jeho části Zhotovitelem. Odpovědnost za újmu přechází na Objednatele převzetím Předmětu plnění nebo jeho části Objednatelem na základě předávacího protokolu bez výhrad Objednatele.

# Článek 6 Součinnost Objednatele a Zhotovitele

1. Součástí Předmětu plnění je i zapracování připomínek Objednatele k rozpracovanému Předmětu plnění.
2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány Objednateli (zejména dodržení povinnosti mlčenlivosti a zachovávání bezpečnostních zájmů Objednatele) uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné Zhotovitelem.
3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Předmět plnění ani jeho část jiné osobě než Objednateli.

# Článek 7 Oprávněné osoby

1. Oprávněnou osobou za Objednatele je
   1. Kontaktní osoba a osoba odpovědná ve věcech technických a převzetí díla: Mgr. Bc. Jiří Stehlík, tel. 732 415 795, e-mail: [jstehlik@ksoud.plz.justice.cz](mailto:jstehlik@ksoud.plz.justice.cz)
   2. Zástupce kontaktní osoby: Ivana Marešová, tel. 737 244 455, e-mail: [imaresova@ksoud.plz.justice.cz](mailto:imaresova@ksoud.plz.justice.cz)
   3. Osoba oprávněná k podpisu smlouvy JUDr. Věra Oravcová Ph.D., e-mail [voravcova@ksoud.plz.justice.cz](mailto:voravcova@ksoud.plz.justice.cz)
2. Oprávněnou osobou za Zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail [xxxxxxxxxxxxx](mailto:koupa@artech.cz).
3. Změnu oprávněné osoby sdělí strana druhé smluvní straně písemně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

# Článek 8 Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje dodat Předmět plnění v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a v dohodnutých lhůtách.
2. Rozsah a kvalita plnění dle této Smlouvy musí odpovídat vymezení uvedenému v této Smlouvě. Předmět plnění musí být dodán v ujednaném množství a provedení. Nemá-li Předmět plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy, má vady. Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů Objednatele budou chápány jako vadné plnění. Vadami se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k užívání Předmětu plnění.
3. V případě, že Objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné vady Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen, dle volby Objednatele, vady Předmětu plnění odstranit dodáním nového plnění bez vady nebo dodáním chybějícího plnění anebo odstranit vady opravou vadného plnění, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení vady Objednatelem.
4. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s dopravou. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad.
5. O dobu reklamace od jejího uplatnění do dne odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje.
6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu majetkové a nemajetkové újmy (dále jen „**újma**“) vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

# Článek 9 Odpovědnost za újmu

* 1. Zhotovitel odpovídá za újmu a vady z činnosti a provozu spojené s plněním předmětu této Smlouvy způsobené jeho zaměstnanci nebo v důsledku jejich jednání nebo opominutí jednání, a to i třetím osobám.
  2. V případě, že vůči Objednateli bude uplatňován soudní, správní, či jakoukoliv jinou cestou jakýkoliv nárok třetí strany, mající původ v nesplnění závazku Zhotovitele dle ustanovení předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel nahradit veškeré náklady a újmu tímto jednáním Zhotovitele Objednateli vzniklé, a to zejména náklady za případné soudní či správní řízení, náklady právního zastoupení a náhradu újmy zaplacené třetím osobám.

# Článek 10 Sankce

* 1. V případě prodlení Objednatele s platbou faktury má Zhotovitel právo požadovat úhradu úroku z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši dle zvláštního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
  2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Předmětu plnění nebo jeho části dle této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
  3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Předmětu plnění nebo jeho části dle této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
  4. V případě porušení jiné povinnosti ze Smlouvy, než je uvedena výše, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ a započatý den.
  5. Ujednáním o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, ani právo odstoupit od Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně dodat Předmět plnění dle této Smlouvy.
  6. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny Předmětu plnění nebo jeho části, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
  7. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. 4 této Smlouvy.
  8. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

# Článek 11 Mlčenlivost

* 1. Všechny informace, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, jsou důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění Předmětu plnění nebo jeho části podílejí.
  2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení těchto skutečností a důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.
  3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
  4. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

# Článek 12 Ochrana osobních údajů

* 1. Zhotovitel při plnění této Smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019Sb. o zpracování osobních údajů a z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019Sb. o zpracování osobních údajů a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
  2. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
  3. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každém případu ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů („**Porušení zabezpečení Osobních údajů**“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Zhotovitel mohl o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Zhotovitel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto článku, informuje Zhotovitel Objednatele nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě Zhotovitel dozví. Zhotovitel je i po poskytnutí informace Objednateli povinen být maximálně nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.

# Článek 13 Pojištění

* 1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu, s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč ze všech pojistných událostí v průběhu 12 měsíců. Maximální výše spoluúčasti vybraného dodavatele nesmí přesahovat 5 %, maximálně však částku 50 000,- Kč. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně plnění. Uvedená částka pojistného plnění se vztahuje jak na újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, tak na škodu na věci, a újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci, a to včetně nákladů řízení s tím spojených.
  2. Ve vztahu k pojištění dle tohoto Článku 13 (Pojištění) se Zhotovitel zavazuje zajistit, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo Objednateli.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy bude pojištění v minimální částce pojistného krytí udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z předmětné pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
  4. Zhotovitel je povinen kdykoli během trvání této Smlouvy doložit Objednateli na výzvu, že je pojištění platné.

# Článek 14 Ukončení Smlouvy

* 1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo písemnou výpovědí. Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
  2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší podstatným způsobem své povinnosti stanovené zákonem či touto Smlouvou.
  3. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli.
  4. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje

1. poruší-li Zhotovitel povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy,
2. narušení bezpečnostních standardů objednatele
   1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace.
   2. Dojde-li
      1. k přeměně společnosti Zhotovitele nebo
      2. ke změně vlastnické struktury společnosti Zhotovitele nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Zhotovitele, v jejichž důsledku se změní ovládající osoba oproti dni uzavření Smlouvy,

je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů od účinnosti této změny. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení Zhotoviteli.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
  2. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
  3. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

# Článek 15 Závěrečná ustanovení

* 1. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude v českém jazyce.
  2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. Výše uvedené platí rovněž pro případ zastavení jakékoli pohledávky Zhotovitele z této Smlouvy.
  3. Zhotovitel je povinen dodržovat Instrukci Ministerstva spravedlnosti, čj. 115/2022-OI-SP/1 o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu Ministerstva spravedlnosti.
  4. Smluvní strany vylučují použití Všeobecných obchodních podmínek nebo jiného obdobného dokumentu Zhotovitele.
  5. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu, a že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
  6. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
  7. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu vzniklé újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
  8. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
  9. Pokud jsou v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
  10. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změny oprávněných osob dle čl. 7 této Smlouvy.
  11. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
  12. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
  13. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
  14. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
  15. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.
  16. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  17. Tato Smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky.
  18. Je-li Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Odběratel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy Smlouvy.
  19. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána minimálně zaručeným elektronickým podpisem.
  20. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost Smlouvy nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem.
  21. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Plzeň, dne…………….. Praha, dne…………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………….. …………………………

JUDr. Věra Oravcová, Ph.D. Ing. Ludvík Šavel

předsedkyně Krajského soudu v Plzni jednatel společnosti ARTECH spol. s r.o.