Číslo jednací: 				12979/SOPK/25

Číslo smlouvy: 				popfk-017b/44/23

Identifikační číslo projektu: 		115V342003635

Dotační titul: 				Národní plán obnovy – POPFK

Název projektu: 			          „Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les“

# Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo č.j. 20334/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017b/44/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: 		RNDr. František Pelc, ředitel

IČO: 			629 335 91

Bankovní spojení: 	ČNB Praha

Číslo účtu:		18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Zdeněk Myslík, Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ing. Pavel Trnka.

(dále jen „objednatel”)

  - Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel,

(dále jen „zhotovitel”)

  - Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit  vodní organismy.

  - V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdících a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je  žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních.

  - Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 2 Změnový list č.3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

  - Na základě výše uvedených skutečností, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Byly naplněny důvody pro uzavření dodatku podle §222 odst. 6.

  - Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,

byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).

  - Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:

- Změny dle dodatku č. 3 (§222 odst. 4 ZZVZ):

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 0,00 Kč | 405 780,6 Kč | 405 780,6 Kč | 1,04 % |

- Změny dle dodatku č. 3 (§222 odst. 6 ZZVZ):

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 6 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 0,00 Kč | 11 666 666,4 Kč | 11 666 666,4 Kč | 30 % |

- Kumulativní změny dle Dodatku č. 1, 2, 3:

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 1 280 668,50 | 2 560 921,60 | 3 841 590,10 Kč | 9,88% (< 15%) (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| 38 888 888 Kč | 0,00 Kč | 11 666 666,4 Kč | 11 666 666,4 Kč | 30 % (=30%) (§222 odst. 6 ZZVZ) |

  - Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

Cena bez DPH:	 	51 835 807,50 Kč

DPH 21%:                	   	10 885 519,58 Kč

Cena vč. DPH:	        	62 721 327, 08 Kč

Zhotovitel je plátce DPH

V návaznosti na výše uvedené dochází k následujícím změnám Smlouvy o dílo:

  - Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.3 se mění takto:

5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 5.11.2025

  - Článek V. – Doba a místo plnění, bod 5.4 se mění takto:

5.4 Doložení schválení geometrických plánů hrází i technických objektů veškerých stavbou dotčených vodních děl: nejpozději do termínu uvedeného v bodě 5.3. Vyklizení staveniště: nejpozději do termínu uvedeného v bodě 5.3.

  - Článek IV. – Platební podmínky, bod 4.4 se mění takto:

4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy, nejpozději však 7.11.2025. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 a 6 písm. ZZVZ.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu

  - Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3 – Bezděkovský rybník

Příloha č. 2 - Změnový list č. 3 – Bezděkovský rybník - rozpočet

Příloha č. 3 - Požadavky objednatele na stavbu - dokumentace

RNDr. František Pelc                                                                                       Ing. Miroslav Ježek

Ředitel                                                                                                       Jednatel

(objednatel)								(zhotovitel)