Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna osvětlení ve výstavních prostorách GUKV – 1. etapa“

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary.

Bankovní spojení: 5165900237/0100

IČ: 66362768

Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Janem Samcem, ředitelem

(Dále jen „Objednatel“)

a

Kuběnský spol. s r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: KB Kladno, č. ú.: 115-2351850217/0100

IČ:  043 35 759

DIČ:CZ04335759

Zastoupen ve věcech smluvních: Michalem Kuběnským

(Dále jen „Zhotovitel")

(společně jako „smluvní strany“

Se společně dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „Výměna osvětlení ve výstavních prostorách GU – 1. etapa“ uzavřené dne 17. 4. 2025.  Z důvodu zpožděných dodávek od zahraničního dodavatele není možné realizovat akci v původním termínu. Z toho důvodu se odstavec III. Doba plnění nahrazuje textem:

I. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede předmět plnění této smlouvy od 22. 9. 2025 do 20. 10. 2025. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním výše sjednaného termínu plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,35% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Tento dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabude, splněním povinnosti 
ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění  - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv.

Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Galerii umění Karlovy Vary ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní stran, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění  - zveřejní tuto smlouvu Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary.

Ve Slaném, dne	27. 6. 2025						V Karlových Varech, dne 27. 6. 2025

……………………………….                                                               		  ....................................................

za zhotovitele							           za objednatele

Michal Kuběnský, jednatel	                                                                          Mgr. Jan Samec, ředitel