**Národní kulturní památka Vyšehrad**

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, Ph.D., ředitelem

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**SUITU websites SE**

Společnost vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. H 1222

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

IČO: 01976311, DIČ: CZ01976311

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 8xrxumx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného data tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**a smlouvě o provozu a správě webové prezentace**

I.

Dne 9.4.2025 s účinností od 10.4.2025 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo a smlouvu o provozu a správě webové prezentace, jejímž předmětem bylo vyhotovení stránek webové prezentace objednatele a jejich provoz zhotovitelem (dále jen jako „smlouva“).

Smluvní strany se s ohledem na průběh a vzájemnou součinnost při přípravě a vyhotovení webové prezentace dohodly, že mění termín dokončení díla, jak je stanoven v čl. II. bod 1 smlouvy tak, že nově sjednávají termín dokončení díla nejpozději do 30. 9.2025.

Dále si smluvní strany dohodly změnu čl. IV. bod 2. tak, že nejpozději do 31.8.2025 bude spuštěna testovací verze webu a administrace, a nejpozději do 30.9.2025 budou webové stránky zveřejněny.

 Ostatní ujednání smlouvy zůstává nedotčeno.

II.

Smluvní strany prohlašují, že pokračovaly v plnění smlouvy po původním termínu dokončení díla v dobré víře a ve vzájemné součinnosti a změna se vztahuje i na práce provedené v období od původního termínu dokončení díla do účinnosti tohoto dodatku.

Dále smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, jeho zveřejnění provede objednatel, potvrzení o registraci bude zasláno oběma smluvním stranám a dodatek nabude účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek pročetly a na důkaz porozumění připojují své podpisy.

V Praze dne 8.8.2025

……………………………………. …………………………………….

 Za objednatele Za zhotovitele

Ing. arch. Petr Kučera, Ph.D.