**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2025/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**INOVATIKA, s.r.o.**

Sídlo: Netlucká 635, 107 00 Praha 10 - Dubeč, Česká republika

IČO: 07698160

DIČ: CZ07698160

Zastoupená: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických: xxx

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako **„smluvní strany“**

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: **„Implementace nástrojů strojového učení do rozhraní systému Kramerius v rámci projektu Orbis Pictus – oživení knihy pro kulturní a kreativní odvětví“**. Dne 24. 11. 2023 byla následně uzavřena ***Rámcová dohoda na zabezpečení analytických a programátorských prací pro vývojové činnosti implementace nástrojů strojového učení do rozhraní systému Kramerius v rámci projektu „Orbis Pictus – oživení knihy pro kulturní a kreativní odvětví“***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k plnění v roce 2025 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** |
| **Rok 2025** | **2025-08-01** | **2025-12-15** |
| Analytické práce a konzultace s týmem projektu „Orbis Pictus – oživení knihy pro kulturní a kreativní odvětví“ při vývoji nástrojů AnnoPage a PeopleGator a při tvorbě metodiky na rozpoznávání netextových částí publikací v digitálních knihovnách se zaměřením expertízy na napojení do systému Kramerius a vytvoření nového rozhraní Kramerius Orbis Pictus. |  |  |
| Testování výstupů a komunikačního rozhraní nástroje AnnoPage  pro zapojení do systému Kramerius |  |  |
| Zahájení vývojových prací na novém uživatelském rozhraní systému Kramerius s využitím metadat o netextových částech publikací |  |  |

**Odhadovaný počet člověkodní za plnění celkem: 20,8 MD**

**Za objednatele:**

V Praze, dne 28. 7. 2025

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2025/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Praze, dne