# Výzva č. 3 na zajištění statického posudku střešní FVE,

Hala Zelený pruh - Akademie řemesel Praha, Zelený pruh 1294/52, Praha 4

ke Smlouvě č. 227/24

Název zakázky:		Hala Zelený pruh

Objednatel:		Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

IČ: 25672541; DIČ: CZ25672541

Zhotovitel:		Kucián statika s.r.o.

17. listopadu 236, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

IČO: 08055475; DIČ: CZ08055475

Termín:                            	do 20. 9. 2025

Místo poskytnutí služby: 	Praha

| Prohlídka ocelové konstrukce dle ČSN 73 2604 s vytvořením chybějící výkresové dokumentace – terénní průzkum (nad rámec položek 1-7) 333 hod/xxx,- |  |
| --- | --- |
| Celkem Kč bez DPH | 349 650,- |

- Pasportizace konstrukce a vytvoření Náhradní dokumentace dle ČSN EN 73 2604 (100)

- Vizuální kontrola všech prvků konstrukce (110)

- Změření tloušťky stěn kruhových trubek a zjištění korozního oslabení (60)

- Nedestruktivní vizuální kontrola svarů na přípojích osobou kvalifikovanou dle ČSN EN ISO 9712 (40)

- Geodetické zaměření deformací stávající konstrukce (50)

Práce budou prováděny postupně do zjištění negativního výsledku, vyfakturováno bude dle provedené práce. Činnosti, které se neudělají, nebudou fakturovány. Terénní průzkum musí být dokončen do 31.8. (do začátku školního roku).

Kontaktní údaje Objednatele pro převzetí: xxx, xxx , (xxx)

Fakturační adresa a kontaktní údaje pro zaslání: Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 (uctarna@thmp.cz)

Za Objednatele:

………………………………………

xxx

Za Zhotovitele:

……………………….…………………

Martin Kucián

V Praze dne 11. srpna 2025.