**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2025/0856**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Pavel Slavík

Mírové náměstí 19 adresa: Krkonošská 72/11

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou

PSČ 466 01 PSČ 468 01

IČO: 00262340 IČO: 66663504

DIČ: CZ00262340 DIČ: není plátce DPH

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Pavel Slavík

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 776 046 956

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: [psslavik@seznam.cz](mailto:psslavik@seznam.cz)

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: [peukertova@mestojablonec.cz](mailto:peukertova@mestojablonec.cz)

**I.**

**Předmět smlouvy**:

Malířské, zednické a natěračské práce v kanceláři č. 223 a 224, IT oddělení, v 2. patře budovy radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01 – budova radnice.

Blíže specifikované dle cenových nabídek, která jsou přílohami č.1, 2 smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Dílo bude zahájeno dne **11.8.2025** a dokončeno do **21.8.2025** včetně. Práce budou probíhat vždy po předchozí dohodě se správcem budov MMJN, vedoucí oddělení vnitřní správy či jejím zástupcem a v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č.3 této smlouvy.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

**146 786,86 Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH)**

Slovy: **Jedno sto čtyřicet šest tisíc sedm set osmdesát šest korun českých osmdesát šest haléřů bez DPH**

1. ustanovení o splatnosti

* Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

1. Dílčí fakturace bude umožněna. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 7.8.2025 V Jablonci nad Nisou dne: 7.8.2025

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Pavel Slavík

Vedoucí oddělení vnitřní správy

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

…………………………………..……….

Za věcnou správnost Marcela Kořínková

Správce budov OVS

Příloha č.1 Cenová nabídka č. 1 Kancelář č. 223 vedoucí oddělení IT, 2. patro

Příloha č.2 Cenová nabídka č. 2 Kancelář č. 224, 2. patro

Příloha č.3 Harmonogram prací