M connections s.r.o., IČO: 26432595, DIČ: CZ26432595

Na Horce 159/1, 182 00, Praha 8

zastoupený Lukášem Mano, na základě plné moci , přiložené u SoD

a

Domov pro seniory Zahradní Město, IČO: 70878030, DIČ: CZ70878030

se sídlem Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

zastoupený Mgr. Simonou Zahrádkovou, ředitelkou

uzavírají tento

dodatek č. 1

1. Účastníci uzavřeli dne 13. 05. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provést realizaci připojení systému EPS v DSZM k pultu centralizované ochrany (PCO HZS Praha).

2.  Zadavatel dne 28. 06. 2025 obdržel žádost dodavatele firmy M connections  s.r.o. o prodloužení termínu zhotovení díla do 11. 08. 2025

Prodloužení termínu kompletní instalace dochází z důvodu:

- nefunkčnosti převodníku pro sériovou komunikaci ESPA. Při zapojení bylo zjištěno, že tento převodník nefunguje a musel být zajištěn nový.

Uvedená závada dle  odborného zaměstnance DSZM p. Bezpalce  nemohla být v rámci projektu předpokládána a je Vynucená, nepředvídatelná.

3. Účastníci se dohodli na změně čl. 3.1 smlouvy o dílo,  který nově zní:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 11. 08. 2025. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. „

4. Dodatek č.1 bude zveřejněný v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zveřejnění zajistí DSZM.

Dne

…………………………………			…………………………………

Lukáš Mano	                                       Mgr. Simona Zahrádková

jednatel					 	     ředitelka