# Smlouva o dílo

č. 10.2025

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

- Smluvní strany :

1.1 Objednatel :           Základní škola T, G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace			 	 Žižkova 2048/50, 586 01 Jihlava

zastoupené :		 Mgr. Andreou Frolíkovou, MBA -  ředitelkou organizace

IČO :   		 473 663 03

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel :            Jiří Řezník,

U Koželuhů 6, 58601 Jihlava.

zastoupen :		 Jiří Řezník

IČO : 			 605 926 05

(dále jen zhotovitel)

Ve smluvních věcech jedná za objednatele :		Mgr. Andrea Frolíková, MBA

za zhotovitele :		Jiří Řezník

V technických věcech jedná za objednatele :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				           za zhotovitele :	Jiří Řezník

- Předmět díla :

  - Ubourání dvou nadstřešních komínů, jeden komín znovu vystavěn u druhého dokrytí střešního pláště. Kompletní nátěr střechy.

v celkové ceně: 181 510,- Kč bez DPH

slovy Stoosmdesátjednatisícpětsetdeset korun českých. Cena je bez DPH

- Termín plnění :

  - Práce budou zahájeny :     18.8.2025

  - Práce budou dokončeny :  9.10.2025

- Financování díla

Provedené práce budou hrazeny po provedení a předání díla objednateli na základě vystaveného řádného daňového dokladu do 14 dnů po uskutečnění plnění.

- Zvláštní ujednání

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem občasného technického dozoru objednatele byl objednatelem pověřen xxxxxxxxxx.

  - Technický dozor je oprávněn : - kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy

  - Vzájemnou dohodou se stanoví záruční lhůta na toto dílo v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Reklamace vad vzniklých v záruční lhůtě uplatní objednatel u zhotovitele, který zabezpečí odstranění vady v termínu do 14 dnů. Místem podání reklamace je místo podnikání viz. adresa zhotovitele.

  - V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách :

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat činí smluvní pokuta 1%

z ceny díla za každý započatý týden prodlení,

- při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle zápisu o odevzdání

a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,-Kč za každý započatý den prodlení,

- při prodlení objednatele se splněním platby dle faktury činí smluvní úrok z

prodlení 1% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby co nejméně omezoval užívání objektu školní družiny.

  - V případě, že nebude možno pokračovat v práci v důsledku nepříznivého počasí, bude

termín dokončení prodloužen po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v

písemné formě.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

  - Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též„jako zákon o registru smluv“).  Smluvní   strany  souhlasí  s uveřejněním této Smlouvy  a  všech  jejich budoucích  dodatků.  Uveřejnění  této Smlouvy  v  souladu  se  zákonem  o registru   smluv  pak  zajistí objednatel.

  - Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  poslední  ze   smluvních  stran. Účinnosti  tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv

V Jihlavě dne : 31.7.2025						V Jihlavě dne :31.7.2025

____________________						____________________

za zhotovitele							        za objednatele

Příloha :  Cenová nabídka zhotovitele č:10/2025