## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, příspěvková organizace
Sídlo: Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 720 63 050
Zastoupený: MgA. Martinem Domkářem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

Zednictví Marek Vácha
Sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 736 64 537
DIČ: CZ8403222971
(dále jen „Zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo:

Bourání prostupů včetně zapravení a osazení překladů, vše dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. III této smlouvy.

### III. Cena díla a způsob úhrady

- Cena díla činí:

  - 152 385,18 Kč bez DPH

  - 32 000,89 Kč DPH (21 %)

  - Celková cena včetně DPH: 184 386,07 Kč

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele č. ú. 73664537/0600, vedený u Moneta Bank, a to po předání díla na základě předávacího protokolu.

### IV. Termín provedení a předání díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

  - Zahájení prací: 22. 8. 2025

  - Ukončení a předání díla: nejpozději 2. 9. 2025

- O předání a převzetí bude sepsán oboustranně potvrzený předávací protokol.

### V. Smluvní pokuty

- Při prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla se smluvní strany dohodly na pokutě ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.

- Při prodlení Zhotovitele se zhotovením díla má Objednatel právo na slevu ve výši 5 % z ceny díla za každých započatých 7 dní prodlení.

### VI. Odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání díla Objednateli.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené materiálem dodaným Objednatelem nebo jeho nesprávným užíváním.

### VII. Bezpečnost práce (BOZP)

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla:

- dodržovat veškeré zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- zajistit bezpečné pracovní podmínky a chránit zdraví osob pohybujících se v místě realizace,

- nést odpovědnost za případné škody způsobené porušením povinností v oblasti BOZP.

### VIII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: položkový rozpočet díla.

- Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne: 8. srpna 2025

Objednatel:
.....................................................
MgA. Martin Domkář
ředitel AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – SVČ

Zhotovitel:
.....................................................
Marek Vácha
Zednictví Marek Vácha