

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 12608/941/5.5752/2017

Vyřizuje: Pavla Holečková, Ing.

Tel.: 596 657 288

E-mail: pavla.holeckova@pod.cz

Datum: 14.8.2017

POHL cz a.s.

odštěpný závod Opava

Holasická 1632/57 A

747 05 Opava

**Objednávka ev. č. OVs2917/0443 - zajištění zemních prací pro archeologický výzkum během realizace stavby „Suchá nádrž Loděnice, OHO, stavba č. 5752“**

Na základě Vaší nabídky ze dne 26.7.2017 u Vás objednáváme zajištění zemních prací pro archeologický výzkum během realizace stavby „Suchá nádrž Loděnice, OHO, stavba č. 5752“.

Předmětem plnění jsou zemní práce spojené s realizací záchranného archeologického výzkumu (ZAV) staveniště, které budou nad rámec zemních prací spojených s prováděním stavby "Suchá nádrž Loděnice, OHO, stavba č. 5752".

Zemní práce pro ZAV budou prováděny v součinnosti s vedoucí výzkumu ZAV a dle požadavků zástupce objednatele. Termín plnění je shodný s termínem provádění zemních prací, zejména skrývek, při stavbě suché nádrže. Práce budou evidovány v denním záznamu a fakturovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu odpracovaných hodin jednotlivými mechanizmy zástupcem objednatele.

**Termín:** od nabytí účinnosti objednávky do 30.10.2018 nebo do termínu dokončení provádění terénních prací archeologického výzkumu.

**Cena prací:**

Cena prací je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů ve výši **691 000,- Kč bez DPH**. Cena prací zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy a je členěna dle činnosti jednotlivých mechanizmů (ceny jsou uvedeny bez DPH):

1. bagr s hladkou lžící 1 100,-Kč / hod

celkem 450 hod 495 000,- Kč

1. dozer 1 200,-Kč/hod

celkem 90 hod 108 000,-Kč

1. nákladní automobil 550,-Kč/hod

celkem 160 hod 88 000,-Kč

**Splatnost faktury:** 30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

**Záruka:** 24 měsíců

**Ostatní ujednání:**

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou   
se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,   
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků, odvozených dokumentů

a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava 1, Varenská 49, PSČ 701 26, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Pavla Holečková, investiční referent

Telefon: 596 657 111

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:

**POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

**Holasická 1632/57A, 747 05 Opava**Kontaktní osoba: Ing. Marek Valenta

Telefon: 727 875 886

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: Sperbank cz, a.s., č. účtu 4200388634/6800

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

**Ing. Jiří Pagáč**

**generální ředitel**

Co: OOK – p. Vaverková, zde

**Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:**

*(prosíme o vrácení kopie potvrzené objednávky zpět na naši adresu)*

Datum: 17.8.2017

Podpis: .......................................