O B J E D N Á V K A					číslo : 180
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Objednáváme:				ORJ 6016
	u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Přeložka teplovodu - Jánské nám. x Mlýnská x Cechovní". místo: ppč. 2273/31, k. ú. Cheb druh a rozsah požadovaných činnosti: 2x archeologický dělník na 4 dny 1x terénní technik na 5 dní předpokládaná výměra: výkopové práce v jednotlivých sondách dle stavební dokumentace, předpokládaný objem exkavace cca 65m?, plošné skrývky do cca 4000 m?. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 13. 08. 2025 dokončení 31. 08. 2025 harmonogram: 1. až 4. den: dohledování, výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace 5. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace 6. den lze zakázku fakturovat Cena:35 351,36 ,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Ing. Martina Kubinčan Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V
	Dne:	12.08.2025
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu