# SMLOUVA O DÍLO

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: 	28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 		00601381

DIČ:		CZ00601381

zastoupena: 	ředitelem školy

kontakt:

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a organizačních

kontakt:

(dále jen „objednatel“)

a

Firma:		4köhl s.r.o.

se sídlem: 	Těšínská 184, Poruba, 735 14 Orlová

IČ: 		14362481

DIČ: 		CZ14362481

zastoupena: 	, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

kontakt:

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět, rozsah prací, místo zhotovení a termín dokončení díla

- Předmětem této smlouvy je realizace výměny oplocení objektu obchodní akademie objednatele, a to rozsahu a v souladu s Výzvou k podání nabídky č.j.: POJM/01872/2025 ze dne 21. 07. 2025

- Místem zhotovení díla je areál Obchodní akademie objednatele na adrese: ul. Palackého 123, 
738 01 Frýdek-Místek.

- Zhotovení díla bude provedeno dle slepého rozpočtu, které tvoří součást zadávací dokumentace VZ, a dle požadavků uvedených ve Výzvě k podání nabídky: POJM/01872/2025 ze dne 
21. 07. 2025.

- Předpokládané termíny:	zahájení stavby:	15. 9. 2025

ukončení stavby:	do 31. 10. 2025

Předpokládané termíny jsou stanoveny s ohledem na nutnost zajištění všech potřebných vyjádření.

II.

Prohlášení, povinnosti a zastupování smluvních stran

- Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení díla je kvalifikován, splňuje ekonomickou a technickou kvalifikaci, je odborně způsobilý a je oprávněn k realizaci činností, jež jsou předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla zohlednil vše potřebné pro provedení prací tak, aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu i kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se stávajícím stavem dotčených objektů. Zhotovitel dále konstatuje, že dílo je možno provést za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel je povinen vyhotovit dílo převážně osobně a s vlastními zaměstnanci. Pokud použije k vyhotovení části díla jinou osobu (poddodavatele), musí tato osoba splňovat kvalifikační, odborné a jiné podmínky stejné jako zhotovitel. Odpovědnost za vady díla nese za tuto jinou osobu zhotovitel.

- Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, a soupisu provedených prací, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

  - objednatele:

ve věcech organizačních a technických:

ve věcech smluvních:

  - zhotovitele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

- Toto zastupování trvá až do předání díla bez vad a nedodělků, anebo do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé smluvní straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

III.

Bližší požadavky na dílo

- Dílo bude zhotoveno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

- Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

  - ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

  - uvedení pozemku objektu či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu, úklid prostor dotčených i v průběhu provádění zakázky (díla) a současně s dokončením zakázky (díla),

  - zajištění ochrany zdraví a majetku obyvatel dotčené nemovitosti, personálu, zaměstnanců zhotovitele.

- Veškerý materiál k provedení díla je v nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.

IV.

Staveniště

- Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

V.

Ukončení a předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, řádně ukončeny a pokud všechny plochy tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla objednatelem je úklid všech prostor dotčených realizací díla.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

- Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel.

- O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

VI.

Cenové a platební podmínky

- Ujednává se smluvní cena za dílo ve výši:

- cena bez DPH:			   838 500,00 Kč

- DPH 21%:				   176 085,00 Kč

- Celková cena (včetně DPH):	1 014 585,00 Kč

- V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz místa plnění zakázky zhotovitele a odvoz materiálu a odpadů, které činností zhotovitele vznikly.

- Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce.

- Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vyhotovené zhotovitelem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě do 14 dnů po jejím doručení objednateli. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol o předání a převzetí díla a soupisu provedených prací odsouhlasený objednatelem.

- Faktura musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura tyto náležitosti mít nebude, přeruší se plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

VII.

Odpovědnost, záruka a reklamace vad díla

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost díla, jakož i za technickou (technologie a materiály) a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za vady a nedodělky díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku vad díla vznikla. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadou se rozumí vždy odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, požadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu požadovaném touto smlouvou.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 2 roky, která počíná běžet dnem převzetí díla (§ 2619 občanského zákoníku).

- Objednatel je oprávněn i povinen vady a nedodělky díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady či nedodělku. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.

- Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady či nedodělku v termínu uvedeném v předcházejícím odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VIII.

Smluvní pokuty

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny dle
čl. VI., odst. 1 této smlouvy o dílo.

- Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do jejího odstranění.

- V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů, které lze přičíst k jeho tíži s výjimkou překážek vis major, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých). Toto ujednání o smluvní pokutě platí i pro případ zpětvzetí podané nabídky vybraného zhotovitele v tzv. „zadávací lhůtě“.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.

- Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným závazkům.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvními stranami bylo ujednáno, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, se považuje:

  - vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

  - prodlení s nedokončením díla řádně a včas,

  - zhotovitel nezapočne s pracemi do jednoho týdne od data nabytí účinnosti této smlouvy,

  - práce budou prováděny neodborně nebo nebudou vyhovovat předepsaným zákonným normám.

- Při podstatném porušení smlouvy jsou strany oprávněny od smlouvy okamžitě odstoupit.

- Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu této smlouvy. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemného očíslovaného dodatku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech (s elektronickým podpisem), z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

  - Výzva k podání nabídky č.j.: POJM/01872/2025 ze dne 21. 07. 2025

  - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4. 8. 2025

  - Kopie výpisu z živnostenského rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání zhotovitele v oboru: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně kopie výpisu z obchodního rejstříku,

  - kopie pojistné smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti za škody a újmy vzniklé objednateli výkonem profesní činnosti zhotovitele či v souvislosti s ním

- Obě smluvní strany souhlasí s uvedením svých osobních údajů v této smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a s jejich užitím v evidencích smluvních stran. Obě smluvní strany dále prohlašují, že osobní údaje, které zpracovávají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) budou zpracovávat pouze v rozsahu, v jakém jim byly poskytnuty, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytně nutnou ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy se zřetelem k případným kontrolám 
a k uplatňování práv u obecných soudů.

Ve Frýdku-Místku, dne: 11. 8. 2025				V Orlové, dne 11. 8. 2025

………………………………….				………………………………..

ředitel školy							jednatel společnosti