L&P stavební, s.r.o.

Oblouková 252

463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 63906236

DIČ:CZ63906236

Objednávka č. 52/2025	 	vyřizuje: Kuřová			 V Liberci dne 6.8.2025

Dobrý den,

dle Vaší cenové nabídky ze dne 9.7.2025 u Vás objednáváme opravu povrchů podlah v podzemních parkovišti knihovny.

Převzetí staveniště: 	13.9.2025

Zahájení prací:		15.9.2025

Předání díla:		26.9.2025

Záruční doba:		60 měsíců ode dne převzetí díla

Součástí Vedlejších rozpočtových nákladů je, mimo jiné, zabezpečení vzduchotechniky a EPS proti prachu a závěrečný úklid.

Celková cena: 168 413,60 Kč bez DPH

203 780, 46 Kč s DPH

Fakturační údaje:

Krajská vědecká knihovna v Liberci,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

IČ: 00083194, DIČ: CZ00083194

Splatnost faktury je 30 dní.

Děkuji.

PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy/objednávky s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy/objednávky mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní odběratel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru/objednávka smluv objednatelem zveřejněny.

Potvrzuji přijetí objednávky: