# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Ing.arch.Lucie Dvořáková

- Ing.Jaroslav Chmelař

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      Bohumil Vaněk

se sídlem: Třísov 119, 382 03 Holubov

IČO: 60640103

DIČ: CZ6105160457

Zastoupený: Bohumilem Vaňkem

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce, včetně dodávky materiálů, a to realizaci stavby „KP Č.Krumlov – rekonstrukce sociálních zařízení (2.etapa)“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

- Součástí předmětu díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem mohl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení takovýchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že před podáním své nabídky a podpisem této smlouvy odborně analyzoval předmět díla podle této smlouvy, včetně všech odborně-specializovaných hledisek tak, aby mohl plně dostát svému závazku podle tohoto odstavce.

- Rozsah předmětu díla dle této smlouvy je pro případ rozporu posuzován v tomto pořadí, pokud se týká dokladů:

- Tato smlouva o dílo

- Výkaz výměr

- Součástí díla jsou zejména:

  - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů,

  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu),

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: zhotovitel zahájí práce po nabytí účinnosti smlouvy

- termín dokončení: do 16.10.2017

## III. Cena za dílo

      - Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 332.835,- Kč

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna.

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 402.731,- Kč.

      - Závazným podkladem pro cenu za dílo je výkaz výměr. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel ručí za to, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

      - V případě změny technického řešení nebo rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr bude tento rozdíl prací oceněn za použití jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele a skutečného množství provedených prací. Jednotkové ceny uvedené v tomto položkovém rozpočtu jsou pevné a nepřekročitelné. Nebudou-li v něm obsaženy, pak platí jednotkové ceny uvedené v aktuálním sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.

      - Při jakékoliv změně rozsahu nebo ceny díla je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně a včas na tuto skutečnost upozornit a předložit mu ke schválení rozdílový rozpočet. V případě jakékoliv změně ceny díla musí být na tuto změnu sjednán Změnový list.

      - Ukáže-li se, že ve výkazu výměr byl uveden vyšší počet hmotných jednotek (větší výměry apod.) než kolik je ve skutečnosti třeba, zhotovitel dílo zhotoví podle skutečné potřeby hmotných jednotek. Neprovedená část díla je méněpráce.

## IV. Platební podmínky

- Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí díla. V případě zjištěných vad a nedodělků při předání díla budou provedené práce uhrazeny pouze  do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

  - Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení do sídla objednatele.

  - Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

e) účtovanou částku,

f) označení banky a číslo účtu pro platbu faktury,

g) lhůtu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) v příloze soupis provedených prací.

- Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

## V. Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést práce, které vyžadují odpojení el.energie, datové sítě a klimatizace tak, aby nedošlo k narušení provozu úřadu. Termín pro odpojení musí být předem objednatelem písemně odsouhlasen.

- Zhotovitel povede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, bude zodpovídat za dodržování předpisů BOZP a PO.

- Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o vlivu provádění stavby na životní prostředí - dodržet obecně závazné předpisy, týkající se hluku, prašnosti, znečištění prostor a pod.

- Zhotovitel je povinen vést práce tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele nebo vlastníků sousedních objektů a pozemků.

- Zhotovitel zajistí průběžný úklid všech prostor stavbou využívaných. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel přijme vhodná a účinná opatření k minimalizaci vlivu hluku a prašnosti.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to 2 pracovní dny předem telefonicky. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci průběhu stavby zejména pak konstrukcí před zakrytím.

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli možnost kontrolovat provádění díla a případně mu poskytnout i potřebnou součinnost. Objednatel je zejména oprávněn:

  - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,

  - upozorňovat na zjištěné nedostatky,

  - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do stavu, v jakém bylo před započetím prací na díle, do 3 dnů ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla, popřípadě 3 dny ode dne, kdy mu byl doručeno odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

- Zhotovitel uvede do původního stavu i ty části objektu, které budou dotčeny při provádění dodávky a montážních prací, aniž by byly přímo součástí zhotovovaného díla.

## VI. Závazky objednatele

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději v den zahájení prací.

- Objednatel umožní zhotoviteli užívání příjezdové komunikace a zabezpečí parkovací plochu ve dvoře objektu.

- Objednatel umožní zhotoviteli připojení na existující rozvod pitné vody a na existující rozvod elektrické energie.

## VII. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla minimálně 2 pracovní dny před termínem předání telefonicky.

- Při předání díla předá zhotovitel následující doklady:

  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zařízení doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek, zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami,

  - doklady o likvidaci odpadů dle zák. č. 185/2001, o odpadech

  - stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

- Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části dohodnou na opatření a lhůtách jejich odstranění.

- Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele.

- Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

- Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí škody na staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.

- Zhotovitel bude po dobu realizace udržovat pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli, a to v minimální výši pojistné částky 2.000.000,- Kč.

- Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého.

- Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

## VIII. Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí celého díla podle této smlouvy.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě reklamace nastoupí na odstranění reklamace do 5-ti pracovních dní ode dne oznámení.

- V případě, že charakter a závažnost vady podstatně ohrožuje běžný provoz, nebo že charakter a závažnost vady znamená významné riziko pro vznik dalších škod či navyšování škod současných (dále jen „havárie“), vyznačí objednatel takovou skutečnost srozumitelně na notifikaci příslušné vady; objednatel zpravidla o takovéto vadě vyrozumí zhotovitele taktéž i telefonicky či e-mailem. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci havárie do 24 hodin od jejího obdržení a nejpozději do 48 hodin od obdržení zahájit odstranění vad.

- Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5-ti pracovních dnů od jejího nahlášení (od doručení notifikace vady) a havárie do 48 hodin od jejího nahlášení (od prokazatelného doručení notifikace vady, kterýmkoliv způsobem), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

- Výzva k odstranění vad musí být doručena zhotoviteli v záruční době. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti s poukazem na prodlevu mezi vznikem či projevením vady a dobou její reklamace, je-li příslušná výzva řádně doručena zhotoviteli v záruční době.

- Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se ve zbytku řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění podle pozdějších předpisů.

## IX. Zajištění závazků - smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínů dokončení díla dle článku II. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z (celkové) ceny díla za každý den prodlení, max. však do výše celkové ceny díla.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## X. Vzájemný styk a doručování

- Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené na první straně této smlouvy nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž objednatel může od smlouvy odstoupit, patří zejména:

  - prodlení zhotovitele delší než 14 dnů se zahájením prací,

  - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal,

  - soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla,

  - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen úpadek,

  - zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu objednateli,

  - zhotovitel i po písemném upozornění poruší svůj závazek podle této smlouvy.

## XII. Zvláštní ujednání

- Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a předpisy souvisejícími.

- Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

- V případě soudního sporu bude tento řešit místně příslušný soud dle sídla objednatele.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku objednatele.

- Zhotovitel doložil objednateli originály (ověřené kopie) dokladů o profesní kvalifikaci v rozsahu výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku (ne starší 90 dnů).

- Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Na tuto smlouvu (dodatek smlouvy) se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

## XIII. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Objednatel: 						Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 1.8.2017		V Třísově dne 21.8.2017

…………………………….. 				………………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                                                      Bohumil Vaněk

ředitel KÚ pro Jihočeský kraj