|  |
| --- |
| **Návrh změnového požadavku (IPRS 1007)****IS DTM PSK** |

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

#  API pro stavové výdeje ([IPRS 1007](https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-1007))

## Požadavek

Vytvoření nového REST API s možností vyhledávání dle zvolených atributů (formát, název sady, lokalita), které bude vystavovat z DB měsíční seznamy vygenerovaných URL pro stavové výdeje.

Výstupem je pak seznam URL výdejových balíčků dle zvoleného filtru.

##  Návrh řešení

Bude realizováno dle zadání.

# Detailní kalkulace

**Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Změnový požadavek  | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
| IPRS1007 | API pro stavové výdeje | 3,9 | 30.6.2025 |
| Suma |  | 3,9 |  |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 35 100,- Kč bez DPH