Dodatek č.3

Ke smlouvě o dílo ze dne ………………………… na akci

„Stavební úpravy budovy č.p. 688 – bývalý okresní soud“.

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění

- Smluvní strany

Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941

Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01

Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

IČ: 00510912

IZO: 600 008 363

Bankovní spojení: 182519144/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant,

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor:

IPD-Myšy s.r.o  Ing.Michal Jiří

sídlo: 	Jemčina

IČ: 	26094312

DIČ: 	CZ 26094312

Bankovní spojení: KB Třeboň

Email:	Michal.jemcina@seznam.cz

Tel.:	602 272881

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):

ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.

sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01  Jindřichův Hradec

IČ: 	720 95 989

Tel. 	604 171 171

e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz

- Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o.,

se sídlem: Ostrov 38, 383 01, Prachatice

zastoupený: Jindřichem Parusem

tel. č.:	 602 192 726

IČ:     41879236

DIČ:   CZ 41879236

Bankovní spojení: 21443281/0100, Komerční banka

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1174

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí:

Jan Pech, tel. č.: 724511463

Ondřej Parus, tel.: 728221080

Zdeněk Vaněček,. tel.: 602192726

Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy budovy č.p. 688 bývalý. V souladu s ustanovením článku č. XVI „Všeobecná ustanovení“ zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.3 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

- Předmět změny smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, zjištěných víceprací se mění článek III. Doba plnění, místo plnění tímto způsobem:

- Stavba bude dokončena a protokolárně předána nejpozději dne 25.08.2017.

- Všeobecná ustanovení

- Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.

V Třeboni dne………………………………					V Třeboni dne………………………………

za objednatele:                                                                            za zhotovitele:

………………………………					………………………………….

jméno a podpis	        jméno a podpis