Název akce: „Výměna měřičů teplé vody"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-VZMR-2025-79

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *„občanský zákoník")*

Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí Odboru majetku a investic Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic a technické správy

Odboru majetku a investic MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen *„objednatel")*

*a*

**Zhotovitel: MONTFIX s.r.o**

Se sídlem: V Ráji čp. 575, 53002 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislava Hanousková - jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: - mistr výroby

Odpovědný stavbyvedoucí: - mistr výroby

Tel.:

IČO:21515174 DIČ :CZ21515174

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 52858

bankovní spojení: *KB a.s. Pardubice*

číslo účtu:

(dále jen *„zhotovitel")*

*(„objednatel"* a *„zhotovitel"* dále společně též jako *„smluvní strany")*

**Oddíl I.**

**Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA**

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen *„SOD"* nebo *„Smlouva")* je zhotovení díla:

**„Výměna měřičů teplé vody"**

Jedná se o výměnu 7 kusů patních měřičů tepla v mateřských a základních školách nacházející se na adrese MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice; Lentilka, Prodloužená č.p. 278, 530 09 Pardubice; MŠ

- 1 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

Odborářů č.p. 345, 530 09 Pardubice; MŠ Brožíkova č.p. 450, 530 09 Pardubice; ZŠ E. Košťála č.p. 890, 530 12, zde jsou 2 kusy; Montessori č.p. 890, 530 12 Pardubice (dále jen „***DÍLO***“).

**Specifikace prací:**

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Plnění této Smlouvy je blíže vymezeno přílohou č. 1: projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou firmou EO TECHNOLOGY s.r.o., IČO: 09093524, se sídlem Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, odpovědný projektant

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek, zhotovení revizí; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné zněn**[**í Klasifikace produkce**](http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29)[**(CZ-CPA)**](http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29) **je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

Součástí DÍLA dále je:

1. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
3. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
5. provedení přejímky stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.
7. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
* vymezeném přílohou č. 1 této Smlouvy; projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracovanou firmou EO TECHNOLOGY s.r.o., IČO: 09093524, se sídlem Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, odpovědný projektant
* dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
* dle nabídky zhotovitele podané dne 17.7.2025
1. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů

- 2 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění, a dalších souvisejících předpisů a norem.

1. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
2. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
3. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
4. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
5. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
7. Termín a místo plnění
8. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení DÍLA: 1.9.2025**

**(Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak).**

**Termín dokončení díla: do 15 - ti týdnů**

Vzhledem k tomu, že mají uvedené MŠ a ZŠ uzavřené smlouvy s firmou, které nyní běží výpovědní lhůta, je možné realizovat výměnu až po uplynutí výpovědní doby:

* u ZŠ E. Košťála čp. 89,0 530 12 a Montessori čp. 890, 530 12 Pardubice od 1.9.2025,
* u MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice, Lentilka, Prodloužená č.p. 278, 530 09 Pardubice, MŠ Odborářů č.p. 345, 530 09 Pardubice, MŠ Brožíkova č.p. 450, 530 09 od 1.10.2025.

Upozorňujeme, že je nutná výměna za provozu ZŠ a MŠ a je třeba postupovat tak, aby byl co nejméně narušen chod provozu budov.

V rámci realizace je nutné informovat místně příslušného technika DT z EOPu, aby zajistil dílčí odstávku technologie ohřevu TeV.

- 3 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Místo plnění předmětu Smlouvy: MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice; Lentilka, Prodloužená č.p. 278, 530 09 Pardubice; MŠ Odborářů č.p. 345, 530 09 Pardubice; MŠ Brožíkova č.p. 450, 530 09 Pardubice; ZŠ E. Košťála č.p. 890, 530 12 Pardubice, zde jsou 2 kusy; Montessori č.p. 890, 530 12 Pardubice
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 9 této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
6. Cena za DÍLO
7. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

**Celková cena za DÍLO bez DPH 648 896,20 Kč**

**DPH 21%136 268,20 Kč**

**Celková cena za DÍLO včetně DPH 785 164,40 Kč**

*(Slovy:sedmsetosmdesátpěttisícstošedesátčtyřikorun českých,čtyřicethaléřů)*

Podrobný rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 - listu specifikace prací této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma

- 4 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

1. víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládala nabídka zhotovitele, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy -výkaz výměr, v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,
2. skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „***zákon o DPH***“).

1. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
2. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
3. Placení DÍLA a fakturace
4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
5. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
6. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
7. Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
* označení faktury a číslo,
* obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
* předmět plnění a den splnění,
* den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
* označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
* fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

* jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem

objednatele,

* údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

1. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
2. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekty MŠ Rosická, MŠ Odborářů, MŠ Brožíkova nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekty ZŠ E. Košťála, Lentilka a Montessori jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

1. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
2. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
3. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
4. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- 6 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Odevzdání a převzetí staveniště
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
3. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
8. Kvalifikační podmínky
9. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
10. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

- 7 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
2. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
4. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
5. Povinnosti zhotovitele
6. Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.
7. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „***IS***“) v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.
10. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupci MŠ Rosická č.p. 157, 530 09 Pardubice; Lentilka, Prodloužená č.p. 278, 530 09 Pardubice; MŠ Odborářů č.p. 345, 530 09 Pardubic;, MŠ Brožíkova č.p. 450, 530 09 Pardubice; ZŠ E. Košťála č. p. 890, 530 12 Pardubice; Montessori č.p. 890, 530 12 Pardubice. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- 8 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
2. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje: - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
* popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
* dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
* nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

1. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
5. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
6. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- 9 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
3. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
7. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

- 10 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 500.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
5. Součinnost objednatele
6. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
7. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
8. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
9. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
10. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
12. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních

- 11 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

1. **Předání a převzetí DÍLA**
2. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

1. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
* za objednatele: - technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a

investic MmP

* za zhotovitele: -mistr výroby

Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

* doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
* osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
* kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
* originál stavebního deníku či montážního deníku,
* dokumentaci skutečného provedení stavby,
* případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA
* revize.
1. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- 12 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

* popis zhotovovaného DÍLA,
* soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
* seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
1. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
2. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
3. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

1. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
2. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA

nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
2. Záruční doba
3. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA, či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
6. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- 13 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Vady DÍLA
2. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.
3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u

zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

1. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
2. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
7. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

1. Sankce
2. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má

- 14 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.

1. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu
2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
6. Odstoupení od smlouvy
7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
8. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
9. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
10. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
11. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
12. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.
13. Ustanovení závěrečná
14. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
15. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- 15 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

1. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou . O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č.1: výkaz výměr zpracovaný firmou EO TECHNOLOGY s.r.o., IČO 09093524, se sídlem Za

Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, odpovědný projektant

- 16 -

Název akce: „Výměna měřičů teplé vody"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-79

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 23.7.2025, č. usnesení R/6058/2025

V Pardubicích dne

*za objednatele*

V Pardubicích dne

*za zhotovitele*

Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic

Ladislava Hanousková
jednatelka společnosti

- 17 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VP40758

**Stavba: Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO:Místo: | CC-CZ:Datum: | 17. 7. 2025 |
| Zadavatel: | IC: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IC: |  |
|  | DIČ: |  |
| Projektant: | IC: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IC: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | Základ daně**648 896,20****0,00** | **648 896,20****Výše daně****136 268,20 0,00** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% |
| Cena s DPH | **V** | CZK | 785 164,40j |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Sirana i z 15

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód VP40758

Stavba: Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misto:** | **Datum** | **17.7 2025** |
| **Zadavatel-****Zhotovitel:** |  | **Projektant:****Zpracovatel** |  |
| **Kód** | **Popis** |  | **Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK]** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů | 648 896,20 | 785 164,40 |
| **2024** | **Patní měřiče pro město Pardubice** | 648 896,20 | 785 164.40 |
| **01** | **MŠ Rosická, Polabiny** | **91 064,90** | **110 188.50** |
| **01.1** | **Strojní část - patní měřeni** | **90 464,90** | **109 462,50** |
| **01.2** | **VRN** | **600.00** | **726.00** |
| **02** | **MŠ Odborářů, Polabiny** | **92 579,70** | **112 021.40** |
| **02.1** | **Strojní Část • patní měření** | **91 979,70** | **111 295,40** |
| **02.2** | **VRN** | **600,00** | **726,00** |
| **03** | **MŠ Brožíkova. Polabiny** | **91 064,90** | **110 188,50** |
| **03.1** | **Strojní část - patní měřeni** | **90 464,90** | **109 462,50** |
| **03.2** | **VRN** | **600,00** | **726,00** |
| **04** | **MŠ DRC Lentllka, Prodloužená 276** | **97 085,80** | **117 473.80** |
| **04.1** | **Strojní část • patní měření** | **91 979,70** | **111 295,40** |
| **04.2** | **Stavební část** | **4 506.10** | **5 452,40** |
| **04.3** | **VRN** | **600.00** | **726,00** |
| **05** | **Zš E. Kočťála, Erno Košťála 370** | **91 293,70** | **110 465,40** |
| **05.1** | **Strojní část • patní měření** | **90 693.70** | **109 739,40** |
| **05.2** | **VRN** | **600,00** | **726,00** |
| **06** | **ZŠ E. Koš tála - Montessori, Erno Košťála 670** | **185 807,20** | **224 826,70** |
| **06.1** | **Strojní část - patní měření** | **185 207,20** | **224 100,70** |
| **06.2** | **VRN** | **600,00** | **726.00** |

Sirana 2 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

**01 - MS Rosická, Polabiny**

Úroveň 3:

**01.1 - Strojní část - patní měření**

Místo: Pardubice Datum: 17.7.2025

EO TECHNOLOGY

Zadavatel: Magistrát města Pardubice, Pemšt. nám.1, 530 21 Projektant: s.r.o., Za Tratí 415,

19600, Praha 9

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | **MJ** | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **90 464,90** |
|  | 0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 83 336,90 |
|  | **D** | 732 | Ústřední vytápěni - strojovny |  |  |  | 79 428,10 |
| i | K | 73200R1 | Patní měření | soubor | 1,000 | 79 428,10 | 79 428,10 |
|  | **D** | 733 | Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí |  |  |  | 3 908,80 |
| 2 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 4,000 | 420,80 | 1 683,20 |
| *3* | ***M*** | *28654309* | *přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 40x5/4“* | *kus* | *4,000* | 390.20 | 1 *560.80* |
| *4* | ***M*** | *28654006* | *koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm* | *kus* | *4,000* | 14.50 | *58,00* |
| 5 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm | m | 4,000 | 117,00 | 468,00 |
| 6 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3.0 | m | 4,000 | 17,90 | 71,60 |
| 7 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 38.416 | 1,75 | 67,20 |
|  | **D** | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7 128,00 |
| 8 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 12,000 | 445,50 | 5 346.00 |
|  |  |  | **"demontáž stávajícího patního měření ♦ odpojeni stávajícího potrubí vč. odvozu”2\*2** |  | **4,000** |  |  |
|  |  |  | **“zprovoznění patního měřeni“8** |  | **8.000** |  |  |
|  |  |  | **Součet** |  | **12,000** |  |  |
| 9 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 4,000 | 445,50 | 1 782.00 |
|  |  |  | **“odpojeni a zapojení čerpadla “4** |  | **4.000** |  |  |

Strana 3 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice Soupis:

**01 - M$ Rosická, Polabiny**

Úroveň 3:

**01.2-VRN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pemšt. nám.1,530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 17. 7.2025EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Trati 415, 19600, Praha 9 |
| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvi | J.cena [CZK) | Cena celkem (CZKj |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **600,00** |
|  | **D** | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 600,00 |
|  | **0** | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 300,00 |
| 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor. | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|  | **D** | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 100,00 |
| 2 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 100,00 |
| 3 | K | 065103000 | |Mlmostaveništní doprava materiálů a výrobků | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100,00 |
| 4 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |

Strana 4 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice Soupis:

**02 - MŠ Odborářů, Polabiny**

Úroveň 3:

**02.1 - Strojní část - patní měření**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Pardubice | Datum: | 17. 7.2025EO TECHNOLOGY |
| Zadavatel:Zhotovitel: | Magistrát města Pardubice, Pemšt. nám.1,530 21 | Projektant:Zpracovatel: | s.r.o., Za Tratí 415, 19600, Praha 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **91 979,70** |
|  | **D** | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 84 851,70 |
|  | **D** | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 79 428,10 |
| 10 | K | 73200R2 | Patní měření | soubor | 1,000 | 79 428,10 | 79 428,10 |
|  | **D** | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 5 423.60 |
| 2 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 4,000 | 420,80 | 1 683,20 |
| 3 | *M* | *28654309* | *přechodka PPR* s *vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"* | *kus* | *4,000* | *390,20* | *1 560,80* |
| *4* | *M* | *28654006* | *koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm* | *kus* | *4,000* | *14,50* | *58,00* |
| 5 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm | m | 4,000 | 117,00 | 468,00 |
| 6 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové 0 do 32x3,0 | m | 4,000 | 17.90 | 71,60 |
| 7 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 903.977 | 1,75 | 1 582,00 |
|  | **D** | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7 128,00 |
| 8 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 12,000 | 445,50 | 5 346,00 |
|  |  |  | **"demontáž stávajícího patního měření + odpojení stávajícího potrubí vč. odvozu"2\*2** |  | **4,000** |  |  |
|  |  |  | **“zprovoznění patního měřeni"8** |  | **8,000** |  |  |
|  |  |  | **Součet** |  | **12,000** |  |  |
| 9 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 4,000 | 445,50 | 1 782,00 |
|  |  |  | **“odpojení *a* zapojení Čerpadla'4** |  | **4,000** |  |  |

Strana 5 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice

Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice Soupis:

**02 - MŠ Odborářů. Poíabíny**

Úroveň 3:

**02.2 - VRN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pemšt nám.1,530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 17. 7.2025EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 19600, Praha 9 |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKJ | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **600,00** |
|  | D | **VRN** | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | **600,00** |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektově práce |  |  |  | 300,00 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1.000 | 300,00 | 300,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 100,00 |
| 4 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 100,00 |
| 1 | K | 065103000 | Mimostaveništni doprava materiálů a výrobků | i soubor | 1,000 | 100,00 | 100.00 |
|  | 0 | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100,00 |
| 2 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | soubor | 1,000 | 100.00 | 100,00 |

Strana 6 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice

Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

**03 - MŠ Brožíkova, Polabiny**

Úroveň 3:

**03.1 - Strojní část - patní měření**

Místo: Pardubice Datum: 17.7.2025

EO TECHNOLOGY

Zadavatel: Magistrát města Pardubice, Pemšt. nám.1, 530 21 Projektant: s.r.o., Za Tratí 415,

19600, Praha 9

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **90 464,90** |
|  | **D** | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 83 336,90 |
|  | **D** | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 79 428,10 |
| 11 | K | ■73200R1 | Patní měření | soubor | 1,000 | 79428,10 | 79 428,10 |
|  | **D** | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 3 908,80 |
| 2 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4.4 mm | m | 4.000 | 420,80 | 1 683,20 |
| 3 | *M* | *28654309* | *přechodka PPR* s *vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"* | *kus* | *4,000* | *390,20* | *1 560,80* |
| *4* | *M* | *28654006* | *koleno 90“ PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody*D *32mm* | *kus* | *4,000* | *14,50* | *58,00* |
| 5 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku ti 13 mm D do 38 mm | m | 4,000 | 117,00 | 468.00 |
| 6 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 4,000 | 17,90 | 71,60 |
| 7 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 38,416 | 1,75 | 67,20 |
|  | **D** | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7 128,00 |
| 8 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 12,000 | 445,50 | 5 346,00 |
|  |  |  | **"demontáž stávajícího patního měření + odpojení stávajícího potrubí vč. odvozu"2’2****"zprovoznění patního měření“®****Součet** |  | **4.000****8,000****12,000** |  |  |
| 9 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 4,000 | 445.50 | 1 782.00 |
|  |  |  | **"odpojení a zapojení čerpadla"4** |  | **4.000** |  |  |

Slrana 7 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 • Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

**03 - MŠ Brožíkova, Polabiny**

Úroveň 3:

**03.2 - VRN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pernšt. nám.1,530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 17. 7.2025EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 19600, Praha 9 |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZKj | Cena celkem [CZKj |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **600,00** |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | **600,00** |
|  | **D** | VRN1 | Průzkumné geodetické a projektové práce |  |  |  | 300,00 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedeni stavby | soubor | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 100,00 |
| 4 | K | 045203000 | | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 100,00 |
| 1 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100,00 |
| 2 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |

Strana S z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

**04 - Má DRC Lentilka, Prodloužená 278**

Úroveň 3:

**04.1 - Strojní část - patní měření**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pernšt. nám.1,530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 17. 7.2025EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 19600. Praha 9 |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKj | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **91 979,70** |
|  | **D** | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 84 851,70 |
|  | **D** | 732 | Ústřední vytápěni - strojovny |  |  |  | 79 428,10 |
| 10 | K | 73200R4 | Patní měření | soubor | 1,000 | 79 428,10 | 79 428,10 |
|  | **D** | 733 | Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí |  |  |  | 5 423,60 |
| 2 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 4,000 | 420,80 | 1 683,20 |
| *3* | ***M*** | *28654309* | *přechodka PPR s vnitřním Kovovým závitem* O *40x5/4"* | *kus* | *4,000* | *390,20* | í 560,80 |
| *4* | ***M*** | *28654006* | *koleno* 90° *PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody**D32mm* | *kus* | *4,000* | *14,50* | 58.00' |
| 5 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku ti 13 mm D do 38 mm | m | 4,000 | 117,00 | 468,00 |
| 6 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubi plastové D do 32x3,0 | m | 4,000 | 17,90 | 71,60 |
| 7 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech vdo6m | % | 903,977 | 1,75 | 1 582,00 |
|  | **0** | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7 128,00 |
| 8 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 12,000 | 445,50 | 5 346,00 |
|  |  |  | **"demontáž stávajícího patního měření + odpojení stávajícího potrubi vč. odvozu“2\*2** |  | **4,000** |  |  |
|  |  |  | **"zprovoznění patního měřeni"8** |  | **8,000** |  |  |
|  |  |  | **Součet** |  | **12.000** |  |  |
| 9 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 4,000 | 445,50 | 1 782,00 |
|  |  |  | **"odpojení a zapojeni čerpadla"4** |  | **4,000** |  |  |

Strana 9 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

**04 - MS DRC Lentilka, Prodloužená 278**

Úroveň 3:

**04.2 - Stavební část**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Pardubice |  |  | Datum: | 17. 7. 2025 |
| Zadavatel:Zhotovitel: | Magistrát města Pardubice, Pemšt. nám.1,530 21 |  |  | Projektant:Zpracovatel: | EO TECHNOLOGY s.r.o.. Za Tratí 415, 19600, Praha 9 |
| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZKj | Cena celkem [CZKj |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **4 506,10** |
|  | 0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 252,80 |
| 1 | DK | 997997013501 | Přesun sutěOdvoz sud a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,098 | 279,00 | 252,8027,30 |
| 2 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládkuZKD 1 km přes 1 km | t | 1,960 | 12,20 | 23,90 |
|  |  |  | **20.0’0.098** |  | **1.960** |  |  |
| 3 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakci betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | **t** | 0.098 | 2057,00 | 201,60 |
|  | O | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 253,30 |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 2 109,60 |
| 4 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená II 62,5 mm profil CW+UW 50deska 1xA 12.5 bez izolace El 15 | m2 | 3.250 | 580,40 | 1 886,30 |
|  |  |  | **1.30’2.5** |  | **3.250** |  |  |
| 5 | K | 763121811 | Demontáž SDK předsazenéřšachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 3.250 | 68.70 | 223,30 |
|  |  |  | **1.30’2.5** |  | **3.250** |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 2 081,00 |
| 6 | K | 781121011 | Nátěr penetračni na stěnu **1.30\*1.20** | m2 | 1,5601,560 | 55,80 | 87,00 |
| 7 | K | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 1,560 | 747.00 | 1 165,30 |
| 8 | *M* | 59761704 | *obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *1,716* | *327.30* | *561,60* |
|  |  |  | **""WAA1N104 rako Obklad****1.56\*1.1 "Přepočtené koeficientem množství** |  | **1.716** |  |  |
| 9 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 1,560 | 88,70 | 138,40 |
|  |  |  | **1,30’1.20** |  | **1,560** |  |  |
| 10 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1,560 | 82.50 | 128,70 |
|  |  |  | **1.30’1,20** |  | **1.560** |  |  |
| 11 | DK | 784784181101 | Dokončovací práce - malby a tapetyZákladní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m | m2 | 1,000 | 18,50 | 62,7018,50 |
| 12 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m | m2 | 1,000 | 44,20 | 44,20 |

Strana 10 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

04 - DRC Lentilka, Prodloužená 278

Úroveň 3:

04.3-VRN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pernšt. nám.1,530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel. | 17.7.2025EO TECHNOLOGY s.r.o„ Za Trati 415, 19600, Praha 9 |
| Pč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | j.cena [CZKj | Cena celkem (CZKJ |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **600,00** |
|  | D | **VRN** | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | **600,00** |
|  | **D** | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 300,00 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedeni stavby | soubor | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|  | **D** | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 100.00 |
| 4 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 100.00 |
| 1 | K | 065103000 | Mimostaveništnl doprava materiálů a výrobků | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100 00 |
| 2 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |

Strana 11 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

05 - ZŠ E. KoŠťála. Erno Košrála 870

Úroveň 3:

05.1 - Strojní část - patní měření

Místo:

Pardubice

Datum: 17.7.2025

Zadavatel:

Magistrát města Pardubice, Pemšt. nám.1,530 21

EO TECHNOLOGY

Projektant: s.r.o.. Za Tratí 415,

19600, Praha 9

Zpracovatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem (CZK) |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **90 693,70** |
|  | **D** | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 83 960,90 |
|  | **D** | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 79 428,10 |
| 14 | K | 73200R5 | Patní měření | soubor | 1,000 | 79 428,10 | 79 428,10 |
|  | **D** | 733 | Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí |  |  |  | 4 532.80 |
| 2 | K | 733321214 | Potrubí plastové *z* PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 2,000 | 420,80 | 841,60 |
| *3* | *M* | 28654309 | *přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"* | *kus* | *2,000* | *390,20* | *730,40* |
| *4* | *M* | 28654006 | *koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody**D 32mm* | *kus* | *2,000* | *14,50* | *29,00* |
| 5 | K | 733321217 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6 mm | m | 2,000 | 962,30 | 1 924,60 |
| 6 | *M* | *23654012* | *koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm* | *kus* | *2,000* | 149,60 | *299,20* |
| 7 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 mm | m | 2,000 | 117,00 | 234,00 |
| 8 | K | 733390106 | Ochrana potrubi primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku 013 mm D přes 48 do 63 mm | m | 2.000 | 131,80 | 263,60 |
| 9 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové 0 do 32x3.0 | m | 2,000 | 17,90 | 35,80 |
| 10 | K | 733391103 | Zkouška těsnosti potrubi plastové 0 přes 50x4,6 do 75x6.8 | m | 2,000 | 23,30 | 46,60 |
| 11 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 44.548 | 1,75 | 78,00 |
|  | **D** | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 6 732,80 |
| 12 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 12,000 | 420,80 | 5 049,60 |
|  |  |  | **"demontáž stávajícího patního měření + odpojeni stávajícího potrubi vč. odvozď'2'2****"zprovoznění patního měření"?****Součet** |  | **4.000****8.000****12.000** |  |  |
| 13 | **K** | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář **"odpojeni a zapojení čerpadla”4** | hod | 4,000**4,000** | 420,80 | 1 683,20 |

Strana 12 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice Soupis:

05 - ZS E. Košťála, Erno Košťála 670

Úroveň 3:

05.2 - VRN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pernšt. nám.1, 530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel | 17. 7.2025EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 19600. Praha 9 |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZKJ | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **600,00** |
|  | **D** | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 600,00 |
|  | **D** | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 300,00 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedeni stavby | soubor | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|  | **D** | VRN4 | Inženýrská Činnost |  |  |  | 100,00 |
| 4 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 100,00 |
| 1 | K | 065103000 | Mimostaveništni doprava materiálů a výrobků | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 100,00 |
| 2 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracovišté | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |

Strana 13 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice

Soupis:

06 - ZS E. Košťála - Montessori, Emo Košťála 870

Úroveň 3:

06.1 - Strojní část - patní měření

Místo: Pardubice

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel:

Magistrát města Pardubice. Pernšt. nám.1.530 21

EO TECHNOLOGY

Projektant: s.r.o., Za Trati 415.

19600, Praha 9

Zpracovatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena |CZK] | Cena cetkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **185 207,20** |
|  | **D** | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 170 951,20 |
|  | **D** | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 158 856,20 |
| 14 | K | 73200R6 | Patni měřeni | soubor | 2,000 | 79428,10 | 158 856,20 |
|  | **O** | 733 | Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí |  |  |  | 12 095,00 |
| 2 | K | 733321214 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 4,000 | 420,80 | 1 683,20 |
| 3 | *M* | *28654309* | *přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 40x5/4"* | *kus* | *4,000* | *390,20* | 1 *560,80* |
| *4* | *M* | *28654006* | *koleno* 90’ *PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody**D 32mm* | *kus* | *4.000* | *14,50* | *58.00* |
| 5 | K | 733321217 | Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6 mm | m | 4,000 | 962,30 | 3 849,20 |
| 6 | *M* | *28654012* | *koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 63mm* | *kus* | *4,000* | *149,60* | *598,40* |
| 7 | K | 733390104 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D do 38 **mm** | m | 4,000 | 117.00 | 468.00 |
| 8 | K | 733390106 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl 13 mm D přes 48 do 63 **mm** | m | 4,000 | 131.80 | 527.20 |
| 9 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 4,000 | 17,90 | 71,60 |
| 10 | K | 733391103 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 50x4,6 do 75x6.8 | m | 4,000 | 23.30 | 93,20 |
| 11 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech vdo 6 m | % | 1 820.218 | 1.75 | 3 185,40 |
|  | **O** | HZS | Hodinové zúčtovací sazbyHodinová zúčtovací sazba topenář |  |  |  | 14 256,00 |
| 12 | K | HZS2221 | hod | 24,000 | 445,50 | 10692,00 |
|  |  |  | **"demontáž stávajícího patního měření + odpojeni stávajícího****potrubí vč. odvozu"2\*2’2****"zprovoznění patního měření“4\*2\*2****Součet** |  | **8.000****16.000****24.000** |  |  |
| 13 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář **"odpojení a zapojení čerpadla"4\*2** | hod | 8,000**8,000** | 445,50 | 3 564,00 |

Strana 14 z 15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna měřičů teplé vody pro město Pardubice Objekt:

2024 - Patní měřiče pro město Pardubice Soupis:

06 - ZŠ E Koštála • Montessori. Erno KoJťála 870

Úroveň 3:

**06.2 - VRN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Misto:Zadavatel:Zhotovitel: | PardubiceMagistrát města Pardubice, Pernšt. nám.1, 530 21 | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 17. 7. 2025EO TECHNOLOGY s.r.o., Za Tratí 415, 19600, Praha 9 |
| Pč Typ | Kód | Popis MJ | Množství | J.cena [CZK| | Cena celkem (CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  | **600,00** |
|  | **D** | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | **600,00** |
|  | **D** | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 300.00 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby soubor | 1,000 | 300,00 | 300.00 |
|  | **D** | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  | 100,00 |
| 4 | K | 045203000 | Kompletační činnost soubor | 1.000 | 100.00 | 100,00 |
|  | **D** | VRN6 | Územní vlivy |  |  | 100.00 |
| 1 | K | 065103000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | soubor | 1.000 | 100 03 | 100.00 |
|  | **0** | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 100.00 |
| 2 | K | 081103000 | Denni doprava pracovníků na pracoviště soubor | 1.000 | 100,00 | 100.00 |

Slrana 15 z 15