# MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě,

státní příspěvková organizace MK ČR sídlem Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha 1 IČ: 10732845 DIČ: CZ10732845

zastoupená Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelkou

Kontaktní osoba: Květa Jordánová, XXXXXXXXXX, telefon XXXXXXXXXX (dále jen

„Zástupce objednatele“) (dále jen „Objednatel“) a

# VCL INDUSTRY, s.r.o.

sídlem Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 09639268 DIČ: CZ09639268

Zastoupený: Radomírem Hrabovským, jednatelem

Kontaktní osoba: Ing. Marek Kohut, XXXXXXXXXXX, telefon XXXXXXXXXX (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

# smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“).

# Předmět smlouvy

  - Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout na svůj náklad a nebezpečí následující službu:

- odstranění (odvoz a likvidace) betonu a stavební suti,

- vymístění nebetonového odpadů na místo určené Objednatelem (pražce, dřevo a kabely),

- srovnání terénu, a to mimo jiné za pomocí traktobagru

z následujících pozemků ve správě Objednatele nacházejících se v katastrálním území Vítkovice: parc. č. 1051/251, parc. č.1051/252, parc. č. 1051/253, parc. č. 1051/75, parc. č. 1051/118

(dále jen „Služba“).

  - Smluvní strany sjednaly, že součástí Služby není odvoz a likvidace ostatních tedy nebetonových odpadů (pražce, kabely apod.) s tím, že tyto budou Zhotovitelem odvezeny na místo určené kontaktní osobou Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje řádně poskytnutou Službu přijmout a zaplatit za ni Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

  - Účelem této Smlouvy je příprava nemovitostí ve správě Objednatele (čl. 1.1) na průzkumné archeologické a stavebně – technické práce.

# Podmínky plnění

  - Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat při poskytování Služby se Zástupcem objednatele (kontaktní osobou) a dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely řádné realizace Služby.

  - Zhotovitel musí provést Službu v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě. Musí přitom postupovat v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy, technickými normami a pokyny Zástupce objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit poskytnutí Služby podle této Smlouvy v Době pro dokončení Služby a za smluvní cenu dle této Smlouvy.

  - Postupy realizace plnění, jejich přiměřenost, odbornost a načasování všech činností nezbytných pro dokončení Služby jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Služby v průběhu realizace. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem realizace.

  - Zjistí-li Zástupce objednatele, že Služba není poskytována v souladu se Smlouvou, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Služba je poskytována v rámci objektu (vysoké pece č. 4 a 6), který je nemovitou národní kulturní památkou, a zavazuje se při realizaci Služby dodržovat veškerá omezení a povinnosti z toho vyplývající.

# Doba pro dokončení Služby

  - Zhotovitel se zavazuje provést Službu v následujících lhůtách:

    - Lhůta pro zahájení Služby: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;

# Doba pro dokončení Služby: nejpozději do 31. 8. 2025.

  - Služba se považuje za řádně poskytnutou, pokud jsou provedeny všechny její sjednané části dle čl. 1.1 Smlouvy bez vad a nedodělků.

  - Řádné a včasné poskytnutí Služby si smluvní strany potvrdí prostřednictvím kontaktních osob e- mailem.

  - Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené kontaktní osobou Objednatele, a to v době jí uvedené (není-li uvedeno, pak v době 5 pracovních dnů).

# Smluvní cena a platební podmínky

  - Smluvní cena za řádné poskytnutí Služby je stanovena dohodou smluvních stran na částku 145 000,- Kč (dále jen „Smluvní cena“), Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

  - Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s poskytnutím Služby, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, likvidace odpadu, zisk a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.

  - Smluvní cenu lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Služby.

  - Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po potvrzení řádného poskytnutí Služby kontaktní osobou Objednatele se splatností 21 dnů od data doručení Objednateli.

  - Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

  - Na faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy Objednatele a specifikace Služby.

  - Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na adresu sídla Objednatele anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

  - Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

  - Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

# Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či uvedených v jiných částech této Smlouvy.

  - V případě nesplnění doby pro dokončení Služby má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za Službu bez DPH a to za každý byť započatý den prodlení.

  - Pokud bude Zhotovitel poskytovat Službu v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

  - Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny.

# Trvání Smlouvy

  - Smlouva může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Služby po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

- pokud Zhotovitel bude poskytovat Službu v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem:

- Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;

- Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy (zajištění přístupu na místo plnění Služby, určení místa pro uložení nebetonového odpadu) a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.

  - Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

# Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

  - Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Smluvní ceny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení / Tato Smlouva se uzavírá elektronickou formou

  - Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

  - Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu)

Digitálně

V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu)

Digitálně

…………………………………………..

(podpis Objednatele)

..

(podpis Zhotovitele)