DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 16. 6. 2025

- „Oprava střechy MŠ Sluníčko, Tišnov“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 	Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 	00282707

DIČ: 	CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: Ing. Zbyněk Košťál, Radim Král

- odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.: 777 354 749

e-mail: zbynek.kostal@tisnov.cz

/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

Jiří Kolář

se sídlem Formánkova 1875, 666 01 Tišnov

zastoupený : xxxxx

IČ: 44034121

DIČ: CZ6712170982

Bankovní spojení: xxxxx

Č.ú.: xxxxx

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  xxxxx

- ve věcech technických: xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

/dále jen „dodavatel“/.

čl. II.

Rozsah dodatku

2.1. 	Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OSMKS/0373/25/SML ze dne 16. 6. 2025. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

2.2. 	Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Lhůty plnění a čl. IV. Cena díla.

2.3. 	Čl. II Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (vícepráce), které jsou specifikovány v Příloze č. 1 – soupis prací změn a zároveň se z předmětu smlouvy vypouští neprováděné práce (méněpráce).

2.4. 	V čl. III. Lhůty plnění se mění odst. 3, který nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo nejpozději do 15. 10. 2025.

Zhotovitel je při realizaci díla a při zpracování harmonogramu prací povinen zohlednit skutečnost, že oprava střechy bude probíhat za provozu mateřské školy a organizovat práce tak, aby byl co nejméně narušen provoz budovy. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit taková opatření, aby veškerý materiál na střechu byl dopravován venkovní cestou.

2.5. 	V čl. IV. Cena díla se mění odst. 1, který nově zní takto:

Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena bez DPH:				862.992,97 Kč

Cena za zhotovení stavby je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem v aktuální výši.

čl. III.

Ostatní ujednání

3.1. 	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv Digitální a informační agentury.

3.3. 	Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.4. 	Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

3.5. 	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1.

3.6.	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 20/2025 konané dne 13. 8. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1: 	Oceněný soupis prací „změny“

V Tišnově dne 13. 8. 2025			V Tišnově dne 14. 8. 2025

xxxxx							        xxxxx

...........................................................			.................................................................

Za objednatele		   				Za dodavatele

Bc. Jiří Dospíšil

starosta města Tišnov