DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1

číslo objednatele: 667/00069515/2024

„Oprava prostor v přízemí budovy školy“

UZAVŘENÉ DNE 23.10.2024

V souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75

Se sídlem: 				Nám. J. Žižky z Trocnova 75, 286 01 Čáslav

IČO: 				00069515

Zastoupený:				Ing. Mgr. Irenou Androvou, ředitelkou

Tel.:				+420 327 313 182

Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Mgr. Irena Andrová

Tel.:				+420 327 313 182

E-mail:				sou@soucaslav.cz

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 		8637161/0100

(dále také „objednatel“) a

Dodavatel

Nové domky 2020 s.r.o.

zastoupený:		Vasylem Rishkem

IČO:			09743031

DIČ:			CZ09743031

se sídlem: 		Křemení 10, 257 01 Chotýšany

zápis v OR:		u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3441582

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly z důvodu změn v provedení díla na tomto dodatku.

# 3. Cena za dílo

  - Cena za dílo se mění z důvodu změn v provedení díla podle změnového listu v příloze.

  - Cena za dílo se mění následovně:

  - Původní cena díla 1 516 929,- Kč bez DPH, DPH ve výši 318 555,- Kč

  - Vícepráce                 85 655,03 Kč bez DPH, DPH ve výši 17 987,56 Kč

  - Nová cena díla     1 602 584,03 Kč bez DPH, DPH ve výši 336 542,56 Kč

Celková cena za dílo činí 1 939 126,59 Kč včetně DPH

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise a s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

V Čáslavi dne dle el. podpisu                                             V Praze dne dle el. podpisu

Za objednatele                                                                    Za dodavatele

11.12.2024							11.12.2024

--------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------

Střední odborné učiliště, Čáslav,                                       Nové domky 2020 s.r.o.

Žižkovo nám. 75

Ing. Mgr. Irena Andrová                                                           Vasyl Rishko

Příloha: Změnový list č. 1