Smlouva o dílo

„ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na  základě  výsledku otevřeného nadlimitní  řízení dle §  56  zák. č.  134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000053 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 25073 Spolufinancováno z OP JAK.

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FortiFox Technologies, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupený:	xxxx

IČO:	176 62 087	DIČ:	CZ17662087

datová schránka:	d3v7k55

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

  - Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 5752/1, k. ú. Plzeň; adresa Jungmannova 1, Plzeň

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:

Stránka 1 z 12	ver 240517

    - položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a

    - v souladu s projektovou dokumentací kterou vypracoval v 02/2024 projektant: CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 56a, 312 00 Plzeň, IČO: 25219235, pod názvem: ZU-PD Jungmannova 1-3, výměna vnitřních dveří v zádveří (dále jen „PD“).

  - Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné k provedení stavby, z ajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení stavby.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);

    - ověřenou technickou praxí.

(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).

  - Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu místa montáže;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

    - ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);

    - zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;

    - zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;

    - zajištění stanoviska TIČR;

    - zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem

uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat  přesto, že  nebyly  v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:

    - se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou Díla,

    - provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,

    - že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a

    - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své   odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s   touto  smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:

    - max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)

    - max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy  –  Ukazatele průměrné rozpočtové ceny  na měrnou a účelovou jednotku  pro období,   v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen

„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)

    - dohodě smluvních stran.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště  v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí že, stavba bude prováděna za provozu budovy;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního  prostředí na staveništi  i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud je provádění díla spolufinancováno z poskytnuté dotace, mohou být v této smlouvě (viz zejm. čl. XI. této smlouvy) stanovena další pravidla a povinnosti pro nakládání s odpady.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník – originál;

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.),

    - dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Pokud je provádění Díla podmíněno povolením dle stavebního zákona musí vést Zhotovitel elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 stavebního zákona. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy a předá ke schválení Zástupci Objednatele. Po dobu, kdy stavební deník není z důvodů existence faktických překážek veden elektronicky (např. před odsouhlasením způsobu jeho vedení, nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál).

  - Pokud provádění Díla nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, může Zhotovitel namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Je-li v této smlouvě vyjma předchozího odstavce používáno pojmu „stavební deník“ považuje se za něj i jednoduchý záznam o stavbě.

  - Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Zástupce Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. dva (2) pracovní dny předem) vyzvat Zástupce Objednatele  (zápisem  do  stavebního  deníku  a  současně  e-mailem  Zástupci  Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží Objednateli).

  - Jestliže se Zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do dvou (2) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a Zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li

v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

  - Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:

Martin Pfeifer, tel. +420 725 885, e-mail: martin.pfeifer@fortifox.cz

  - Omezení plynoucí z dotčeného objektu/okolí atp. např. Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit provést Dílo nejpozději do šestnácti ( 16) týdnů od okamžiku kdy mohl zahájit provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve dne 2 3. června 2025.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.17 této smlouvy.

  - Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.

  - V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.

  - Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají   v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:

    - bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;

    - dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;

    - důvody nedostupnosti Materiálu;

    - předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.

  - Pro vyloučení pochybností  se stanoví,  že  prokázaná  nedostupnost Materiálu  neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

## Cena díla – platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 953.604,- Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a  nepřekročitelná cena včetně  všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad  a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený Zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby;

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.);

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila;

    - registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.

  - Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: info@fortifox.cz

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem  pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění     v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.6 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).

  - Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody  na Díle  nese od předání staveniště do doby  předání řádně  dokončeného (bez  vad   a nedodělků) Díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody  na Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad       a nedodělků) protokolárně převezme.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - Zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu     s pokyny Objednatele;

    - Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

## Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)

  - Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl     a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla  (zejm.  položkového  rozpočtu),  resp.   by   bylo  jeho   poskytnutí   Zhotovitelem   pro  Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.

  - Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný  soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena  víceprací, resp. příslušných položek       v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.

  - Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.

  - Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:

    - změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);

    - existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN  nebo výrobci  použitých  materiálů,  a  to  pouze o dobu trvání takové překážky;

    - existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.

  - Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.

  - Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.

  - Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.

  - Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.

## Spolupůsobení Zhotovitele

  - Objednatel upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen

„Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:

    - na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;

    - která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

  - Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to  v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.

  - Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný

orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených  v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm.

    - směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

  - Dodavatel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 2 až 7 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu)   s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

## Přílohy:

Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis)	Dne dle el. podpisu

……………………

# xxxx

Digitálně podepsal xxxxx Datum: 2025.08.15

…………………………..

10:57:34 +02'00'

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.08.15

11:54:53 +02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	FortiFox Technologies, a.s.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

| Stavba: | 1424 Plzeň ZU, Jungmanova 1-3 - výměna vnitřních dveří v zádveří |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: Místo: |  | CC-CZ: Datum: 15. 2. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: |

ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8	DIČ:

Účastník:	IČ:	176 62 087

FortiFox Technologies, a.s.	DIČ:	CZ17662087

Projektant:	IČ:

CH PROJEKT PLZEŇ	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

## Cena bez DPH

953 604,00

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

## 953 604,00	200 256,84

0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 153 860,84

Stavba:	1424 Plzeň ZU, Jungmanova 1-3 - výměna vnitřních dveří v zádveří

Místo:	Datum:

Zadavatel:	ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8	Projektant:

Účastník:	FortiFox Technologies, a.s.	Zpracovatel:

15. 2. 2024

CH PROJEKT PLZEŇ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem	953 604,00	1 153 860,84

| 01 SO 01 Turnikety | 718 488,49 | 869 371,07 | STA |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 SO 02 Automatické dveře | 215 115,51 | 260 289,77 | STA |
| 03 SO 03 Vedlejší a osataní náklady | 20 000,00 | 24 200,00 | STA |

    - - SO 01 Turnikety

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 15. 2. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 176 62 087 |
| FortiFox Technologies, a.s. | DIČ: | CZ17662087 |
| Projektant: | IČ: |  |
| CH PROJEKT PLZEŇ | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 718 488,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 718 488,49 |  |  | 21,00% | 150 882,58 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 869 371,07 |

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 718 488,49 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 11 178,75 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 447,29 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 340,23 |
| 997 - Přesun sutě | 1 684,10 |
| 998 - Přesun hmot | 1 707,13 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 707 309,74 |
| 741-1 - Silnoproud dodávka | 11 398,52 |
| 741-2 - Silnoproud montáž | 47 647,60 |
| 742-1 - Slaboproud dodávka | 161 321,19 |
| 742-2 - Slaboproud montáž | 146 267,80 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 12 179,38 |
| 785 - Turniteky | 328 495,25 |

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem	718 488,49

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 11 178,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 2 447,29 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 631311131 |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm |  | m3 |  | 0,38 |  | 6 440,24 |  | 2 447,29 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131 "pro kabely"5,065*0,25*0,30 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 5 340,23 |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 974042587 |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm |  | m |  | 5,07 |  | 1 053,30 |  | 5 340,23 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042587 "pro kabely"5,065 |  |  |  | 5,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,10 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  | t |  | 1,06 |  | 126,23 |  | 133,80 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m |  | t |  | 1,06 |  | 998,40 |  | 1 058,30 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 997101258 |  | Odvoz suti a poplatek za skládkování dle možností dodavatele |  | t |  | 0,50 |  | 984,00 |  | 492,00 |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 1 707,13 |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 998018001 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |  | t |  | 0,87 |  | 1 962,22 |  | 1 707,13 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D PSV |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 707 309,74 |  |  |  |
|  |  | D 741-1 |  |  |  | Silnoproud dodávka |  |  |  |  |  |  |  | 11 398,52 |  |  |  |
| 7 |  | M |  | 1. |  | Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |  | m |  | 30,00 |  | 22,44 |  | 673,20 |  |  |  |
| 8 |  | M |  | 2. |  | Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 |  | m |  | 40,00 |  | 13,75 |  | 550,00 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | M | 3. | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 50,00 | 19,79 | 989,50 |  |
| 10 | M | 4. | Elektroinstalační lišta bezhalogenová 40x20 mm | m | 25,00 | 131,11 | 3 277,75 |  |
| 11 | M | 5. | Elektroinstalační trubka SUPERMONOFLEX DN25 | m | 20,00 | 18,68 | 373,60 |  |
| 12 | M | 6. | Hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 50,00 | 4,65 | 232,50 |  |
| 13 | M | 7. | Svorky pro pospojení a uzemnění | kus | 4,00 | 33,00 | 132,00 |  |
| 14 | M | 8. | Jistič 10/1/B | kus | 1,00 | 94,24 | 94,24 |  |
| 15 | M | 9. | Jistič 16/1/B | kus | 1,00 | 81,73 | 81,73 |  |
| 16 | M | 10. | Popisky | kus | 2,00 | 22,00 | 44,00 |  |
| 17 | M | 11. | Materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | kus | 1,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |
| 18 | M | 12. | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: konektory, vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 10% z nosného materiálu | kus | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |

D	741-2	Silnoproud montáž	47 647,60

| 19 | K | 741100 | Doprava | Kč | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 70,00 | 21,88 | 1 531,60 |  |
| 21 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 50,00 | 42,80 | 2 140,00 |  |
| 22 | K | HZS.001 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči | hod | 1,50 | 400,00 | 600,00 |  |
| 23 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 25,00 | 76,40 | 1 910,00 |  |
| 24 | K | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 20,00 | 42,40 | 848,00 |  |
| 25 | K | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 50,00 | 206,88 | 10 344,00 |  |
| 26 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 4,00 | 176,00 | 704,00 |  |
| 27 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 2,00 | 95,00 | 190,00 |  |
| 28 | K | HZS.002 | Montáž popisek do rozvaděče 2 ks | hod | 0,20 | 400,00 | 80,00 |  |
| 29 | K | HZS.003 | Montáž ostatního drobného elektroinstalačnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů | hod | 0,50 | 400,00 | 200,00 |  |
| 30 | K | HZS.004 | Úpravy ve stávajícím rozvaděči RV | hod | 4,00 | 500,00 | 2 000,00 |  |
| 31 | K | HZS.005 | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 8,00 | 500,00 | 4 000,00 |  |
| 32 | K | HZS.006 | Zakreslení skutečného stavu | hod | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 33 | K | HZS.007 | Podíl prací jiných profesí než elektro | hod | 8,00 | 450,00 | 3 600,00 |  |
| 34 | K | HZS.008 | Koordinace profesí | hod | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 35 | K | HZS.009 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | hod | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 |  |

D	742-1	Slaboproud dodávka	161 321,19

| 36 | M | Pol1 | Řídicí jednotka pro jedny dveře modul AX vybavená vstupem pro nouzové otevření systémem EPS nebo tlačítkem. | ks | 8,00 | 1 369,50 | 10 956,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | M | Pol2 | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 8,00 | 5 951,00 | 47 608,00 |  |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | M | Pol3 | Izolační podložka pro montáž snímače na kovový podklad | ks | 4,00 | 231,00 | 924,00 |  |
| 39 | M | Pol4 | Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/5A, vč. AKU 12V 24Ah a instalační skříně. | ks | 2,00 | 8 319,30 | 16 638,60 |  |
| 40 | M | Pol5 | Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 4,00 | 42,77 | 171,08 |  |
| 41 | M | Pol6 | Rámeček pro snímač - corian 100/100 | ks | 8,00 | 275,00 | 2 200,00 |  |
| 42 | M | 9151201K | 2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice | ks | 1,00 | 9 457,77 | 9 457,77 |  |
| 43 | M | 9135362E | 2N® Force Stříška se Zápustnou krabicí pro 2 moduly | ks | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |
| 44 | M | 9135251E | 2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou odchodového tlačítka | ks | 1,00 | 8 355,60 | 8 355,60 |  |
| 45 | M | 932091E | El. otvírač 11211MB momentový kolík, mech. blokování,nízkoodběrový 12V/230mA DC | ks | 1,00 | 1 171,83 | 1 171,83 |  |
| 46 | M | 91378362 | Grandstream GXV3370 | ks | 1,00 | 9 262,11 | 9 262,11 |  |
| 47 | M | 91341481E | 2N® Interkom zdroj 12V/2A | ks | 1,00 | 791,95 | 791,95 |  |
| 48 | M | 9137905 | 2N® IP interkom - Licence Audio | ks | 1,00 | 3 431,74 | 3 431,74 |  |
| 49 | M | Pol10 | Kabel JH(St)H 2x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d0 | m | 200,00 | 28,60 | 5 720,00 |  |
| 50 | M | Pol11 | Kabel JH(St)H 3x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1 - přípojení snímačů id karet | m | 150,00 | 51,70 | 7 755,00 |  |
| 51 | M | Pol12 | Kabel bezhalogenový UTPKAT 5 | m | 15,00 | 8,71 | 130,65 |  |
| 52 | M | Pol13 | Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5 | m | 15,00 | 21,85 | 327,75 |  |
| 53 | M | Pol14 | Trubka ohebná Æ16 | m | 20,00 | 15,09 | 301,80 |  |
| 54 | M | Pol15 | Trubka ohebná Æ23 | m | 20,00 | 28,73 | 574,60 |  |
| 55 | M | Pol16 | Trubka ohebná Æ29 |  | 30,00 | 30,95 | 928,50 |  |
| 56 | M | Pol17 | Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku (pult) | m | 5,00 | 30,69 | 153,45 |  |
| 57 | M | Pol18 | Elist Krabice 100/100 povrchová montáž | ks | 3,00 | 83,74 | 251,22 |  |
| 58 | M | Pol19 | Podlahová krabice (KUP57) | ks | 3,00 | 899,22 | 2 697,66 |  |
| 59 | M | Pol20 | Rám podlahové krabice | ks | 3,00 | 1 237,53 | 3 712,59 |  |
| 60 | M | Pol21 | Relé 12VDC 3P montáž do krabice | ks | 1,00 | 231,47 | 231,47 |  |
| 61 | M | Pol22 | Relé 12VDC 3P montáž na DIN lištu | ks | 13,00 | 231,47 | 3 009,11 |  |
| 62 | M | Pol23 | Nástěnná rozvodnice800/600/160 včetně závěsů montážní desky kabelových průchodek a dveřního zámku | ks | 2,00 | 5 093,62 | 10 187,24 |  |
| 63 | M | Pol24 | DIN lišta | m | 2,00 | 50,81 | 101,62 |  |
| 64 | M | Pol25 | Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž ve skříňce se sklíčkem - jeden přepínací kontakt | ks | 1,00 | 511,50 | 511,50 |  |
| 65 | M | Pol26 | Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž - jeden přepínací kontakt | ks | 1,00 | 538,22 | 538,22 |  |
| 66 | M | Pol27 | Tlačítkový ovladač jeden přepínací kontakt kontakt vestavný včetně příslušenství | ks | 1,00 | 193,86 | 193,86 |  |
| 67 | M | Pol28 | Ootočný ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž1 přepínací kontakt včetně příslušenství | ks | 1,00 | 662,27 | 662,27 |  |
| 68 | M | Pol29 | Zhotovení drážky v podlaze | m | 10,00 | 301,40 | 3 014,00 |  |
| 69 | M | Pol31 | Požární ucpávka | ks | 1,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |  |
| 70 | M | Pol35 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  |

D	742-2	Slaboproud montáž	146 267,80

| 71 | K | Pol37 | Řídicí jednotka pro jedny dveře modul AX vybavená vstupem pro nouzové otevření systémem EPS nebo tlačítkem. | ks | 8,00 | 4 312,00 | 34 496,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | K | Pol38 | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití | ks | 8,00 | 1 088,00 | 8 704,00 |  |
| 73 | K | Pol39 | Izolační podložka pro montáž snímače na kovový podklad | ks | 4,00 | 9,20 | 36,80 |  |
| 74 | K | Pol40 | Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/5A, vč. AKU 12V 24Ah a instalační skříně. | ks | 2,00 | 1 228,00 | 2 456,00 |  |
| 75 | K | Pol41 | Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | ks | 4,00 | 292,80 | 1 171,20 |  |
| 76 | K | Pol42 | Rámeček pro snímač - corian 100/100 | ks | 8,00 | 96,00 | 768,00 |  |
| 77 | K | 9151201K | 2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice | ks | 1,00 | 896,00 | 896,00 |  |
| 78 | K | 9135362E | 2N® Force Stříška se Zápustnou krabicí pro 2 moduly | ks | 1,00 | 240,00 | 240,00 |  |
| 79 | K | 9135251E | 2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou odchodového tlačítka | ks | 1,00 | 260,00 | 260,00 |  |
| 80 | K | 932091E | El. otvírač 11211MB momentový kolík, mech. blokování,nízkoodběrový 12V/230mA DC | ks | 1,00 | 2 608,00 | 2 608,00 |  |
| 81 | K | 91378362 | Grandstream GXV3370 | ks | 1,00 | 1 208,00 | 1 208,00 |  |
| 82 | K | 91341481E | 2N® Interkom zdroj 12V/2A | ks | 1,00 | 126,40 | 126,40 |  |
| 83 | K | 9137905 | 2N® IP interkom - Licence Audio | ks | 1,00 | 3 824,00 | 3 824,00 |  |
| 84 | K | Pol43 | Zapojení vstupu do ústředny PZTS | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 85 | K | Pol44 | Uprava v programu PZTS | hod | 3,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |  |
| 86 | K | Pol45 | Doplnění do přenosu na dispečink bezpečnostní služny ZČU | kpl | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 87 | K | Pol46 | Kabel JH(St)H 2x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d0 | m | 200,00 | 25,60 | 5 120,00 |  |
| 88 | K | Pol47 | Kabel JH(St)H 3x2x0.8 splňující klasifikaci třídy B2ca, s1, d1 - přípojení snímačů id karet | m | 150,00 | 25,60 | 3 840,00 |  |
| 89 | K | Pol48 | Kabel bezhalogenový UTPKAT 5 | m | 15,00 | 24,00 | 360,00 |  |
| 90 | K | Pol49 | Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5 | m | 15,00 | 31,60 | 474,00 |  |
| 91 | K | Pol50 | Trubka ohebná Æ16 | m | 20,00 | 32,00 | 640,00 |  |
| 92 | K | Pol51 | Trubka ohebná Æ23 | m | 20,00 | 36,40 | 728,00 |  |
| 93 | K | Pol52 | Trubka ohebná Æ29 |  | 30,00 | 36,40 | 1 092,00 |  |
| 94 | K | Pol53 | Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku (pult) | m | 5,00 | 76,40 | 382,00 |  |
| 95 | K | Pol54 | Elist Krabice 100/100 povrchová montáž | ks | 3,00 | 80,80 | 242,40 |  |
| 96 | K | Pol55 | Podlahová krabice (KUP57) | ks | 3,00 | 312,00 | 936,00 |  |
| 97 | K | Pol56 | Rám podlahové krabice | ks | 3,00 | 96,00 | 288,00 |  |
| 98 | K | Pol57 | Relé 12VDC 3P montáž do krabice | ks | 1,00 | 167,20 | 167,20 |  |
| 99 | K | Pol58 | Relé 12VDC 3P montáž na DIN lištu | ks | 13,00 | 167,20 | 2 173,60 |  |
| 100 | K | Pol59 | Nástěnná rozvodnice800/600/160 včetně závěsů montážní desky kabelových průchodek a dveřního zámku | ks | 2,00 | 252,00 | 504,00 |  |
| 101 | K | Pol60 | DIN lišta | m | 2,00 | 108,00 | 216,00 |  |
| 102 | K | Pol61 | Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž ve skříňce se sklíčkem - jeden přepínací kontakt | ks | 1,00 | 153,60 | 153,60 |  |
| 103 | K | Pol62 | Tlačítkový ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž - jeden přepínací kontakt | ks | 1,00 | 153,60 | 153,60 |  |
| 104 | K | Pol63 | Tlačítkový ovladač jeden přepínací kontakt kontakt vestavný včetně příslušenství | ks | 1,00 | 153,60 | 153,60 |  |
| 105 | K | Pol64 | Ootočný ovladač ve skříňce pro povrchovou montáž1 přepínací kontakt včetně příslušenství | ks | 1,00 | 153,60 | 153,60 |  |
| 106 | K | Pol65 | Zhotovení drážky v podlaze | m | 10,00 | 80,80 | 808,00 |  |
| 107 | K | Pol66 | Provrtáni stěny 15cm | ks | 1,00 | 188,80 | 188,80 |  |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | K | Pol67 | Požární ucpávka | ks | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| 109 | K | Pol68 | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS | kpl | 1,00 | 4 199,00 | 4 199,00 |  |
| 110 | K | Pol69 | Spolupráce s ostatními profesemi ( dodavatel turniketů a branek) | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 111 | K | Pol70 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | ks | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 112 | K | Pol71 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 113 | K | Pol72 | Výchozí revize | ks | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |

|  |  | D 771 |  |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 12 179,38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 |  | K |  | 771573810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  | m2 |  | 2,54 |  | 119,50 |  | 303,53 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "pro kabely"5,07*0,50 |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | K |  | 771573931 |  | Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2 |  | kus |  | 45,63 |  | 137,81 |  | 6 288,27 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5,07*9 |  |  |  | 45,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | M |  | 59761124 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 |  | m2 |  | 2,79 |  | 460,44 |  | 1 284,63 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,54 |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 2,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | K |  | 771591184 |  | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné |  | m |  | 10,14 |  | 127,51 |  | 1 292,95 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5,07*2 |  |  |  | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | K |  | 998771201 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  | % |  | 1 000,00 |  | 3,01 |  | 3 010,00 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 785 |  |  |  | Turniteky |  |  |  |  |  |  |  | 328 495,25 |  |  |  |
| 119 |  | K |  | 7875100 |  | D+M IP komunikátor |  | kpl |  | 1,00 |  | 39 451,24 |  | 39 451,24 |  |  |  |
| 121 |  | K |  | 7875102 |  | D+M motorový turnyket 2 ks, čtečky 2 ks, motorová teleskopická branka 2 ks, nerezové zábralí dl. 2 m 2 ks |  | kpl |  | 1,00 |  | 281 044,01 |  | 281 044,01 |  |  |  |
| 120 |  | K |  | 7875101 |  | Provedení přípravy pro umístěníi druhého komunikátoru u vchodu z ulice |  | ks |  | 1,00 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |

    - - SO 02 Automatické dveře

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 15. 2. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 176 62 087 |
| FortiFox Technologies, a.s. | DIČ: | CZ17662087 |
| Projektant: | IČ: |  |
| CH PROJEKT PLZEŇ | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 215 115,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 215 115,51 |  |  | 21,00% | 45 174,26 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 260 289,77 |

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 215 115,51 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 825,59 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 144,07 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 332,87 |
| 997 - Přesun sutě | 1 054,32 |
| 998 - Přesun hmot | 294,33 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 204 289,92 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 177 840,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 7 138,76 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 19 311,16 |

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem	215 115,51

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 10 825,59 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 4 144,07 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 611325122 |  | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm |  | m2 |  | 1,52 |  | 1 284,86 |  | 1 952,99 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325122 "po vybourání ocel. stěny"5,07*0,30 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 612325122 |  | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm |  | m2 |  | 2,04 |  | 1 074,06 |  | 2 191,08 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325122 "po vybourání ocel. stěny"3,40*0,30*2 |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 5 332,87 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  | m2 |  | 41,08 |  | 69,00 |  | 2 834,52 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 5,40*2,12+5,07*5,02+2,20*1,90 |  |  |  | 41,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 968072641 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy |  | m2 |  | 16,26 |  | 153,65 |  | 2 498,35 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072641 5,08*3,20 |  |  |  | 16,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  | 1 054,32 |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  | t |  | 0,50 |  | 126,23 |  | 63,12 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m |  | t |  | 0,50 |  | 998,40 |  | 499,20 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 997101258 |  | Odvoz suti a poplatek za skládkování dle možností dodavatele |  | t |  | 0,50 |  | 984,00 |  | 492,00 |  |  |  |

D	998	Přesun hmot	294,33

| 8 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,15 | 1 962,22 | 294,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D	PSV	Práce a dodávky PSV	204 289,92

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	767	Konstrukce zámečnické	177 840,00

| 9 | K | 767641213 | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm | kus | 1,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641213

| 10 |  | M |  | 553100102 |  | Dodávka automatických dveří ozn. D1, 3360x3000 mm, 2 křídla posuvná + 2 pevné výpně + nadsvětlík, pohon ADF SL urč. pro únikové východy,zasklení od výšky 400 mm, nadsvětlík v. 600 mm pevné zasklení, zvenku čidlo, zevnitř tlačítko,rám eloxovaný hliník,automatické nouzové otevírání při vypnutí el. proudu |  | ks |  | 1,00 |  | 159 060,00 |  | 159 060,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | K |  | 998767201 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  | % |  | 1 000,00 |  | 0,74 |  | 740,00 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC D 771 |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201 Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  | 7 138,76 |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 771573810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  | m2 |  | 1,52 |  | 119,50 |  | 181,64 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "po vybourání stěny"5,08*0,30 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 771573931 |  | Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2 |  | kus |  | 13,68 |  | 137,81 |  | 1 885,24 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,52*9 |  |  |  | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | M |  | 59761124 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 |  | m2 |  | 1,67 |  | 460,44 |  | 768,93 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,52 |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 771591184 |  | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné |  | m |  | 10,14 |  | 127,51 |  | 1 292,95 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5,07*2 |  |  |  | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 998771201 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  | % |  | 1 000,00 |  | 3,01 |  | 3 010,00 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 784 |  |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  | 19 311,16 |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 784181101 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 195,22 |  | 17,14 |  | 3 346,07 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5,40*2,12+(5,40+2,12)*2*3,40+5,07*5,02+(5,07+5,02)*2*3,40+(3,30+3,00*2)*0,70+1,90*2,20+(1,90+2,20)*2*3,40 |  |  |  | 195,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 784211101 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 195,22 |  | 81,78 |  | 15 965,09 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - - SO 03 Vedlejší a osataní náklady

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 15. 2. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 176 62 087 |
| FortiFox Technologies, a.s. | DIČ: | CZ17662087 |
| Projektant: | IČ: |  |
| CH PROJEKT PLZEŇ | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 20 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 20 000,00 |  |  | 21,00% | 4 200,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 24 200,00 |

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 20 000,00 |
| --- | --- |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 20 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 15 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 000,00 |

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem	20 000,00

|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 20 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC D VRN7 |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 Provozní vlivy |  |  |  | 5 000,00 |  |
| 2 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000 |  |  |  |  |  |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA ING PRO VON OST

Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován   i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ TYP

Kód Popis MJ

Množství J.cena

Cena celkem Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  | Rekapitulace stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  | Krycí list soupisu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

|  |  | Soupis prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M

Položka typu OST

1

2

3

4

eGTypPolozky

Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

STA PRO ING VON

OST

eGTypZakazky

Hodnota	Význam

základní	Základní sazba DPH

snížená	Snížená sazba DPH

nulová	Nulová sazba DPH

zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

Typ věty

eGSazbaDPH

Datová věta

Harmonogram realizace stavebních prací

Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1

| ROK | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Předání a převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontážní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava pro usazení turniketu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slaboproudé práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silnoproudé práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usazení turniketu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba automatických dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava pro usazení automatických dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž automatických dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončující práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závěrečný úklid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání a převzetí díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční harmonogram | 251 504,- Kč |  |  |  | 426 900,- Kč |  |  |  | 208 600,- Kč |  |  |  | 66 600,- Kč |  |  |  |

Jednotlivá dílčí plnění mohou být posunuta, avšak za dodržení konečné lhůty pro provedení díla vyplývající ze smlouvy o dílo