# SMLOUVA O DÍLO č. SML/0352/25

„NÁHRADNÍ výsadba stromů v roce 2025, oblast SEVER“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:					xxxxxxx

Technický dozor:		xxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					KVJETA s.r.o.

Adresa:					Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zápis v obchodním rejstříku:			C 45192/KSBR Krajský soud v Brně

IČO:						26915855

DIČ:						CZ26915855

Zastoupený:					Adam Květoslav Horák, jednatel

Tel.:						xxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6629632379/0800

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: „NÁHRADNÍ výsadba stromů v roce 2025, oblast SEVER“ včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III.

- Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele z 10.07.2025.

- Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

- Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.

- O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III.

Rozsah a obsah díla

- Předmětem díla je provedení náhradní výsadby 222 ks stromů a 200 ks keřů v katastrálním Kelč-Nové Město, Němetice, Oznice, Babice u Kelče, Halenkov, Poličná, Bystřička, Kladeruby, Choryně, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Brňov, Tlumačov na Moravě, Komárov u Napajedel, Malenovice u Zlína, Rymice, Roštění, Pacetluky, Kostelec u Holešova, Prusinovice, Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, Sovadina dle rozhodnutí (viz níže), která byla zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace zakázky, včetně následné péče po dobu 5 let od dokončení výsadby. Místa výsadby jednotlivých stromů jsou navržena v přiloženém odkazu do mapy.cz, v případě potřeby budou určena při místním šetření za účasti vydavatele rozhodnutí, objednatele a zhotovitele před zahájením prací.

| Úřad, který vydal rozhodnutí | č. j. | datum | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| MěÚ Kelč | MěÚK 43/2025 | 15.01.2025 | 3 |
| MěÚ Kelč | MěÚ 17/2025 | 15.01.2025 | 8 |
| MěÚ Kelč | MěÚK 42/2025 | 15.01.2025 | 2 |
| OÚ Oznice | OÚO/0054/2025 | 21.01.2025 | 1 |
| MěÚ Kelč | MěÚK 89/2025 | 27.01.2025 | 2 |
| MěÚ Kelč | MěÚK 72/2025 | 27.01.2025 | 7 |
| MěÚ Kelč | MěÚK 88/2025 | 27.01.2025 | 8 |
| OÚ Halenkov | Hal-98/2024 | 23.01.2025 | 12 |
| OÚ Poličná | 133/2025 | 03.02.2025 | 4 |
| OÚ Bystřička | 25/2025 | 06.02.2025 | 2 |
| OÚ Kladeruby | OUK/060/2025 | 07.02.2025 | 9 |
| OÚ Choryně | OUCH/127/2025 | 14.02.2025 | 1 |
| OÚ Choryně | OUCH/126/2025 | 14.02.2025 | 4 |
| OÚ Choryně | OUCH/128/2025 | 14.02.2025 | 3 |
| MěÚ Rožnov pod Radhoštěm | MěÚ-RpR/OŽPV/001343/2025/SIT/OP1 | 23.01.2025 | 3 |
| OÚ Růžďka | OURů-235/2025 | 14.03.2025 | 24 |
| MěÚ Valašské Meziříčí | MěÚVM 010570/2025 OŽP/Fr | 28.01.2025 | 2 |
| OÚ Tlumačov | OTL/157/2025 | 17.02.2025 | 6 |
| OÚ Komárov | 10/2025 | 13.01.2025 | 44 |
|  |  | 200 keřů |  |
| MM Zlín | MMZL 061032/2025 | 19.03.2025 | 2 |
| OÚ Rymice | RYMICE-723/2024-MABAR | 02.01.2025 | 8 |
| OÚ Roštění | ŽP-1/24 | 30.12.2024 | 10 |
| OÚ Pacetluky | ŽP-1/24 | 19.11.2024 | 6 |
| OÚ Kostelec u Holešova | OUKUH-1004/2024 | 13.12.2024 | 4 |
| OÚ Prusinovice | PRU/1569/2024 | 05.12.2024 | 25 |
| MěÚ Bystřice pod Hostýnem | MUBPH 1263/2025 | 14.01.2025 | 22 |

- Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovení místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.

- Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

Článek IV.

Čas a místo plnění díla

- Termín splnění díla:				do 30.11.2030

- I. etapa (výsadba 2025):			do 10.12.2025

- II. etapa (údržba 2026):			do 30.11.2026

- III. etapa (údržba 2027):			do 30.11.2027

- IV. etapa (údržba 2028):			do 30.11.2028

- V. etapa (údržba 2029):			do 30.11.2029

- VI. etapa (údržba 2030):			do 30.11.2030

- Místo plnění:					silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji

- Místo předání dokladů pro předání díla:		sídlo objednatele

Článek V.

Cena za dílo

- Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

| Celková cena zakázky bez DPH | 661.775,80 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 138.972,92 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 800.748,72 Kč |
| (slovy osmsettisícsedmsetčtyřicetosm korun českých, 72/100) |  |
| - etapa |  |
| Cena bez DPH celkem | 471.503,00 Kč |
| DPH 21 % | 99.015,63 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 570.518,63 Kč |
| (slovy pětsetsedmdesátisícpětsetosmnáct korun českých, 63/100) |  |
| - etapa |  |
| Cena bez DPH celkem | 40.348,00 Kč |
| DPH 21 % | 8.473,08 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 48.821,08 Kč |
| (slovy čtyřicetosmtisícosmsetdvacetjedna koruna česká, 08/100) |  |
| - etapa |  |
| Cena bez DPH celkem | 36.686,80 Kč |
| DPH 21 % | 7.704,23 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 44.391,03 Kč |
| (slovy čtyřicetčtyřitisícetřistadevadesátjedna koruna česká, 03/100) |  |
| - etapa |  |
| Cena bez DPH celkem | 62.735,00 Kč |
| DPH 21 % | 13.174,35 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 75.909,35 Kč |
| (slovy sedmdesátpěttisícdevětsetdevět korun českých, 35/100) |  |
| - etapa |  |
| Cena bez DPH celkem | 21.863,00 Kč |
| DPH 21 % | 4.591,23 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 26.454,23 Kč |
| (slovy dvacetšesttisícčtyřistapadestčtyři koruny české, 23/100) |  |
| - etapa |  |
| Cena bez DPH celkem | 28.640,00 Kč |
| DPH 21 % | 6.014,40 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 34.654,40 Kč |
| (slovy třicetčtyřitisícešestsetpadesátčtyři koruny české, 40/100) |  |

- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

- Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI.

Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.

- Fakturace je dohodnuta takto:

- Fakturace bude provedena na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel vystaví po splnění díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně.

- V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

- Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.

- Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.

- Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.

- Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

- Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.

- Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

- Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.

Provádění díla

- Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Tzn. po skončení smluvního období bude na stanovišti růst totožné množství ujatý dřevin s přiměřenými přírůstky. Záruční doba činí 60 měsíců, tj. po celou dobu údržby výsadeb.

- Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

- Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

- Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

- Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

- Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

- Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

- Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

- V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

- Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí I. etapy díla objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.

- Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně 	7. 8. 2025			                 V Bystřici pod Hostýnem 18.08.2025

......................................................                                     .......................................................

Ing. Bronislav Malý					       Adam Květoslav Horák

ředitel						                 jednatel