|  |
| --- |
| **SMLOUVA O DÍLO**  **MRK/SOD 41/2022**  **„Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“**  uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění |

1. Smluvní strany

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**  Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26. 10. 2017 |  | |
| Sídlo | : | Bratislavská 246/67, 602 00 Brno |  | |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |  | |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX, ředitelka Muzea romské kultury |  | |
| 1. ve věcech technických | : | XXX investiční referent, mobil: XXX  [XXX](mailto:danek@ldprojekt.cz)  XXX, mobil: XXX,  XXX |  | |
| IČO | : | 71239812 |  |  |
| Číslo účtu | : | XXX |  | |
| a |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Zhotovitel** | : | Restavizol s.r.o. |  | |
| Sídlo | : | Kárníkova 1535/12, 621 00, Brno |  | |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52788 |  | |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |  | |
| a) ve věcech smluvních | : | ......................................................................... |  | |
| b) ve věcech technických | : | ......................................................................... |  | |
| IČO | : | 276 98 513 |  | |
| DIČ | : | CZ27698513 |  | |
| Číslo účtu | : | ........................................................... |  | |

1. Základní ustanovení
   1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, na svůj náklad a své nebezpečí a v níže uvedeném termínu pro objednatele dílo, specifikované v článku 3. této smlouvy.
   2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme ( dle čl. 3.4.) a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
   3. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas, v požadované výborné kvalitě, která je vymezená obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
   4. Smluvní strany berou na vědomí, že Muzeum romské kultury (MRK) je povinným subjektem podle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., a že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. MRK bezodkladně [nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dní] po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Předmět smlouvy
   1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět dílo v souladu s cenovou nabídkou ze dne 23.5.2022 - Soupis dodávek a montáží včetně cenového rozpočtu, který je jako Příloha č.1, nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem smlouvy je revitalizace podlahové plochy amfiteátru.
   2. Místo provedení: Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě, Hodonín u Kunštátu 76, 679 75
   3. Lhůta pro dokončení díla: do 30.6.2022.
   4. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele v případě zhotovení díla k jeho převzetí - 5 pracovních dnů předem. O tomto převzetí bude vyhotoven písemný předávací protokol o předání a převzetí díla a to tehdy, pokud nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Protokol bude vypracován ve dvou vyhotoveních, kdy bude podepsán zástupci smluvních stran ve věcech technických.
   5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 Soupis dodávek a montáží včetně cenového rozpočtu

1. Cena
   1. Cena za provedení činností podle čl. 3. této smlouvy je stanovena:

**Cena bez DPH: 419. 918,60 Kč**

**DPH: 88. 182,91 Kč**

**Cena vč. DPH: 508. 101,51 Kč**

* 1. Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
     1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
     2. v případě víceprací požadovaných objednatelem,
     3. v případě méněprací (na základě požadavku objednavatele).
  2. Platební podmínky

Platba bude provedena dle této smlouvy po předání plnění díla.

1. Záruční doba
   1. Záruční doba na provedení díla činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla.
   2. Vady zjevné je objednatel povinen označit ihned při předání a převzetí.
   3. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“.)
   4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich bezplatnému odstranění v případě, že podléhají záruce. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů, od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů zajistit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně lhůtu delší. V případě zjištěné vady mimo záruku provede zhotovitel její odstranění za úhradu.
   5. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
2. Fakturace a platební podmínky
   1. Předmět smlouvy je financován ze dvou zdrojů, jedná se o SMVS 134V131000086 a finanční zdroje MRK.
   2. Úhrada předmětu smlouvy bude provedena na základě vystavených faktur, který se budou vztahovat ke zdroji financování. Toto bude uvedeno v textu faktury.
   3. Nedílnou součástí faktury je protokol o předání a převzetí díla. Tento protokol bude odsouhlasen osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických.
   4. Odsouhlasená faktura musí být předána zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (podpisu předávací protokol o předání a převzetí díla), a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
   5. Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury objednateli.
   6. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
   7. Faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, označení kontaktní osoby Objednatele a musí být odeslány na adresy [XXXXX](mailto:fakturace@rommuz.cz), jinak je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění, aniž by byl v prodlení se zaplacením Ceny Díla.
3. Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele
   1. Požadavky na místo provedení díla:

Objednatel odevzdá zhotoviteli místo provedení díla v celém rozsahu a bez právních a faktických závad, o čemž bude sepsán zápis, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran - ve věcech technických.

1. Způsob provedení díla, předání a převzetí díla
   1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, tedy:
      1. zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy
      2. upozorňovat na zjištěné nedostatky
      3. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
   2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady bude řešena podle § 2615 a násl. občanského zákoníku.
   3. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
   4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
   5. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a v souladu se zákonem o odpadech.
   6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést plnění jeho řádným ukončením a předáním objednateli dle čl. 3.4. této smlouvy.
   7. Zhotovitel oznámí termín dokončení plnění dle čl.3.4. této smlouvy a to za účasti obou smluvních stran bude provedeno převzetí zástupcem objednatele, o čemž bude sepsán protokol ve formě zápisu o předání a převzetí dokončeného plnění.
   8. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému využívání díla - budou uvedeny v protokolu o předání díla spolu s dohodnutými termíny bezplatného odstranění těchto nedodělků.
   9. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník dle § 157 Zákona 183/2006 Sb. – Stavebního zákona a je povinen předložit jej Objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Objednatele jsou oprávněné do Stavebního deníku nahlížet a zapisovat.
2. Smluvní pokuty a sankce
   1. Za nesplnění závazků z této smlouvy vyplývajících a v ní stanovených se sjednávají následující pokuty:
      1. za prodlení se splněním povinnosti provést předmět díla vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,05%, z celkové částky, včetně DPH.
      2. za prodlení s placením faktury se stanovuje úrok ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení, z celkové částky, včetně DPH
   2. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli, a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajištujících porušenou povinnost zhotovitele.
   3. Zhotovitel v  případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem o DPH a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
   4. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu Objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
   5. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
   6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v článku 5.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany sankci za každý den prodlení 0,05%.
3. Zánik smlouvy
   1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zanikne:
      1. splněním závazku dle ust. § 1908 občanského zákoníku
      2. dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání
      3. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy
      4. nerespektování písemného závěru objednatele, dle čl. 12.2.
   2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, ohrozí-li nebo zmaří zhotovitel realizaci díla, jenž je předmětem této smlouvy, zejména pak
      1. pro soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
      2. prodlení zhotovitele delší než 30 dnů s dokončením díla
   3. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.
   4. Ve všech bodech dle tohoto článku musí být zhotovitel prvotně vyzván objednatelem k nápravě. Nedojde-li k nápravě a ke krokům k ní vedoucích do 5 pracovních dnů po průkazném doručení výzvy k nápravě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Zpracování dat
   1. Vyplněním údajů zhotovitele se Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, se sídlem Bratislavská 246/67, 602 00 Brno, IČ 71239812, stane správcem jeho osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy objednatel eviduje Adresu, Datum narození, Jméno a příjmení, Místo narození, Podpis, Sbírkový předmět - audio, fotografie, 5 let po ukončení smlouvy. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy.
   2. Zhotovitel může vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako může požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o něm jsou evidovány, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, má zhotovitel právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že byl objednateli udělen souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, je možné jej v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Právem zhotovitele je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi je možné se obracet na email gdpr@rommuz.cz nebo na sídlo naší společnosti: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, Bratislavská 246/67, 602 00 Brno.
5. Zvláštní ujednání
   1. Smluvní strany se dohodly, že Muzeum romské kultury v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že smlouva neobsahuje ujednání, která by byla obchodním tajemstvím a nemohla být zveřejněna.
   2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
   3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
   4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí platným českým právním řádem. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku.
   5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
   6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
   7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
   8. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Příloha: č. 1 Soupis dodávek a montáží včetně cenového rozpočtu

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne ……………….. | V ....................... dne ………………… |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

XXX, ředitelka XXX

**Muzeum romské kultury, s.p.o.** Zhotovitel

Objednatel