## DODATEK č. 1 ## ke smlouvvě o dílo „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“ ## č. MRK/SOD 41/2022 ## (dále jen “Dodatek”)

- Smluvní strany

| Objednatel |  | Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26. 10. 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Bratislavská 246/67, 602 00 Brno |  |  |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | XXX, ředitelka Muzea romské kultury |  |  |
| - ve věcech technických | : | XXX., investiční referent, mobil: XXX XXX XXX, mobil: XXX, XXX |  |  |
| IČO | : | 71239812 |  |  |
| Číslo účtu | : | XXX |  |  |
| a |  |  |  |  |
| Zhotovitel | : | Restavizol s.r.o. |  |  |
| Sídlo | : | Kárníkova 1535/12, 621 00, Brno |  |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52788 |  |  |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |  |  |
| a) ve věcech smluvních | : | XXX |  |  |
| b) ve věcech technických | : | XXX |  |  |
| IČO | : | 276 98 513 |  |  |
| DIČ | : | CZ27698513 |  |  |
| Číslo účtu | : | XXX |  |  |

- ÚVODNÍ ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu o dílo s názvem „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“ č. MRK/SOD 41/2022 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – Revitalizaci venkovní plochy amfiteátru v Hodoníne u Kunštátu, jež je podrobně specifikováno ve Smlouvě a jejích přílohách, a závazek objednatele uhradit cenu díla.

  - Smluvní strany identifikovaly v průběhu realizace díla potřebu změny spočívající v úpravě rozsahu díla a úpravě některých dílčích položek. Tyto změny reagují na přesnější zjištění podmínek pro realizaci díla po demontáži stávající terasy, které se mírně liší od původních předpokladů vycházejících z projektové dokumentace stavby. Důvody, rozsah změny i dopad na celkovou cenu díla jsou podrobně vymezeny v Protokole o změně díla č. Z01 ze dne 30. 5. 2022, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a změnovým rozpočtem z téhož dne, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- Předmět DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Smlouvy se mění v obsahu a rozsahu přílohy č.1 a přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany se dále dohodly v důsledku změn díla dle předchozího odstavce se cena díla mění a nově činí:

Cena  bez DPH:			382. 300,22  Kč

DPH:				  80. 283,05 Kč

Cena vč. DPH:			462. 583,27 Kč

- ZÁVĚREČNÁ ujednání

  - Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že v ostatních částech Smlouva zůstává nezměněna.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).

  - Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Nedílnou součástí tothoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha:	č. 1	Protokol o změně díla č. Z01

Příloha č. 2	Změnový rozpočet, kód MRK/SOD41/2022

(podpisový list následuje)

| V Brně dne ……………….. | V ....................... dne ………………… |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |

XXX ředitelka			          			XXX

Muzeum romské kultury, s.p.o.			              Zhotovitel

Objednatel