DODATEK Č. 1 k příkazní smlouvě č. MRK/SOD26/2022

(tento dodatek též jako „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY a jejich postavení

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

- Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26.10. 2017

- se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno

- IČO: 71239812

- Bankovní spojení: XXXX

- Číslo účtu: XXXXX

- Zastoupen: PhDr. Jana Horváthová – ředitelka muzea

- Kontaktní osoba: PhDr. Jana Horváthová

- Tel. XXXXX

- E-mail: XXXXX

- (dále jen „Příkazce“)

LD projekt s.r.o.

se sídlem: Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno

zastoupena: XXXXX., jednatelem společnosti

IČO: 28358562

DIČ: CZ28358562

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

(dále jen „Příkazník“)

- (Příkazce a Příkazník společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

- Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu oprávněni Dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2022 Příkazní smlouvu č. MRK/SOD26/2022 (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal že v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě vykoná a zajistí jménem Příkazce a na jeho účet komplexní činnost investičního a stavebního manažera, vč. výkonu technického dozoru a činnosti investičního referenta, v souvislosti s investičními projekty Příkazce, které jsou vyjmenovány v příloze č. 2 Smlouvy. Příkazce se Smlouvou zavázal, že za výkon komplexní činnosti investičního a stavebního manažera zaplatí dohodnutou cenu a poskytne Příkazníkovi ujednanou součinnost.

Předmětem Dodatku je dodatečné ujednání Smluvních stran ke Smlouvě tak, jak je uvedeno níže.

PŘEDMĚT DODATKU

Příkazce a Příkazník se v tomto Dodatku dohodli na bližším vymezení a specifikaci činností a povinností Příkazníka vymezených v čl. II.1, v čl. IV.1. a příloze 1 Smlouvy při realizaci investičního projektu „Demolice areálu vepřína Lety u Písku a archeologický průzkum“ dle bodu 1.  přílohy 2 Smlouvy.

Příkazník se zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost při realizaci investičního projektu „Demolice areálu vepřína Lety u Písku a archeologický průzkum“ včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a to podle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby demolice (dále jen „DPS“) zpracované v dubnu 2019 společností KASÍK – PROJKA, s.r.o., IČO 28082664 a soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „Soupis prací“),

- podmínek rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu,

- Smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“),

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení Smlouvy

(dále jen „Inženýrská činnost“). Bližší specifikace Inženýrské činnosti je uvedena v odst. 3.3 Dodatku.

Příkazník je povinen pro Příkazce v rámci výkonu Inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené činnosti:

- Podrobné seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními Smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

- Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

- Předání staveniště Zhotoviteli stavby (dále jen „Zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.

- Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby Zhotoviteli.

- Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob Příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu dle postupu výstavby a v souladu s prováděnými technologiemi a časovým postupem výstavby (po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, rozsah bude dohodnut s příkazcem dle aktuálních potřeb). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

- Účast na kontrolním zaměření terénu Zhotovitelem před zahájením prací.

- Kontrola směrového a výškového umístění stavby.

- Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

- Zastupování Příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků).

- Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

- Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

- Kontrola dodržování povinností Zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).

- Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle 3.2 Dodatku.

- Kontrola dodržování povinností Zhotovitele, ke kterým se zavázal ve Smlouvě o dílo.

- Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

- Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení Příkazce.

- Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných Příkazcem k projednání veškerých změn stavby.

- Kontrola správnosti podkladů od Zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům Zhotovitele.

- Bezodkladné informování Příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.

- Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a souladu se Soupisem prací, který je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě Příkazci.

- Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

- Odevzdání připravených prací v souladu se Smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.

- Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS.

- Spolupráce s projektantem a se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad DPS.

- Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se Zhotovitel smluvně zavázal.

- Kontrola, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků – Příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

- Kontrola dokladů, které doloží Zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

- Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

- Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

- Spolupráce se Zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení Smlouvy o dílo a upozorňování Zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

- Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

- Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti Příkazník kontroluje a přebírá od Zhotovitele stavby, a následně předloží Příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od Zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři Příkazce.

- Kontrola dokladů, které doloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se Smlouvou o dílo, DPS a Soupisem prací.

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři Příkazce.

- Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

- Kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem.

- Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a jejich činnosti.

- Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

- Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě Příkazci, Zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

- Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště Zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků Příkazcem jako objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude Příkazci předávána v digitální podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude Příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Veškerá práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka stanovené Smlouvou zůstávají beze změn, přičemž Dodatek některé z nich pouze blíže vymezuje a specifikuje. Pokud Dodatek bude upravovat některou z činností či povinností Příkazníka odlišně jak ustanovení Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy, použije se ustanovení Dodatku, vždy však pouze v rozsahu, aby byl zachován celkový účel a smysl Smlouvy, jejích příloh i tohoto Dodatku.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek se pořizuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- V __________ dne ____________ 		V ___________ dne ____________

| _______________________ | _______________________ |
| --- | --- |
| PhDr. Jana Horváthová Ředitelka MRK Příkazce | XXXXX jednatel společnosti LD projekt s.r.o. Příkazník |