DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000512

Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-004381

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1 16 0009

Číslo smlouvy Dodavatele: CZ550.25.0702

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva”):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha IČO:	65993390 DIČ:	CZ65993390 právní forma:	státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod SP. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: tel :

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: tel: (dále jen „ŘSD”)

a

PORR a.s. se sídlem: pobočka:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

ČNbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbb, vedoucí SSÚD 7

bbbbbbbbbbbb, vedoucí SSI'JD 7 bbbbbbbbbbbbbb

vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvv +vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Dubečská 3238/36, 100 OO Praha 10 PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast

Morava, provoz Brno se sídlem Jahodová 523/58

Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

43005560

CZ 43005560

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006 akciová společnost

Raiffeisenbank a.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbb, vedoucí provozu Brno, úsek

Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava a

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: tel:

(dále jen „Dodavatel”)

(dále společně jen „Smluvní strany”) Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek

Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(společně na základě plných mocí) bbbbbbbb bbbbbbbbbba, vedoucí provozu Brno a Ing. bbbbbbbbbbbbb, ekonom provozu Brno

bbbbbbbbbbbbb, vedoucí provozu Brno a

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb, stavbyvedoucí (každý samostatně) bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

l . Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne Ol. 12. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. I a 2 Rámcové dohody):

Předmětem zakázky je oprava výtluků na dálnici D2 a lokální opravy na odpočívce Lanžhot Pav km 26,130 P.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. I — Položkový rozpočet Plnění

- ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. I této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

- Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D2 v km 24,71 P;

48,285 P; 56,450 P; 60,740 L; 60,720 L; 60,656 L; 60,660 L; odpočívka Lanžhot P a v km

26,130 P

- Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

- Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

- Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

- Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. I — Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Výměry výtluků a lokálních oprav

Příloha č. 3 — Plná moc pro Ing. Lukáše Hrušku a Ing. Jana Bezrouka

I l . Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech l v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch,

- není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- není z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku 2,

- nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než IO % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

- žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než IO % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku 3,

- žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku.

I Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 0 omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

2 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku 3 DTTO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Jbbbb	bbb Digitálně bbbbbbbbbbbbbbbbodepsal

bbbbba Datum: 10:01 2025.08.14+02'00' Bezro u k Datum: 2025.08.14

| Příloha č• 1 - Položkový rozpočet Plnění - D2 Výtluky AB, lokální opravy AB 2025 na odpočívce Lanžhot P a v km 26,130 P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. Číslo | Kód položky OTSKP |  | Měrná jedn. |  | počet MJ | Kč bez DPH 1 MJ |  |  | Kč bez DPH celkem |  |
| SO 101 Oprava výtluků (ruční pokládka) - trasa dálnice D2 4 57790Ma VÝSPRAVA VÝTLUKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) zaříznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou asfaltovou směsí - MA 1 11 PMB 25/55-60 tl. 30-40 mm, variantně s parametry PMB 10/4065 asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 |  |  | 2,00 | bbbbbbbb |  |  | bbbbb |  |
| SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - Odpočívka Lanžhot P, D2 v km 26,130 P 10 11372E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 919111 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ frézování AB vozovky - obrusná vrstva- vtl. 40 nebo 50rnm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován ŘEZÁNÍ | M3 |  | 28,00 | bbbbbbb |  |  | bbbbb |  |
| 12 | 919112 | ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM jedná se o řez v obrusné vrstvě ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO |  |  | 60,00 | bbbbbb |  |  | bbbbb |  |
| 17 | 5774JE | KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM jedná se o řez v ložné vrstvě VRSTW PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS |  |  | 50,00 | bbbbb |  |  | bbbb |  |
| 19 | 576411 | KOBERCE MASTIX SMA 11+,1łs MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA II S PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP7 POSYP |  |  | 11,00 | bbbbb |  |  | bbbbbbbbb |  |
| 21 | 5774Dl | KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA |  |  | 270,00 | bbbbb01 |  |  | bbbb |  |
| 22 | 113763 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2), napojení na stáv. vrstvy atd. Po wčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP7 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ |  |  | 17,00 | bbbbbb |  |  | bbbbbbb |  |
| 23 24 | 931323 572214 | VOZOVCE TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF üLlVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 |  |  | 180,00 180,00 | bbbbbbb bbb |  |  | bbbbb bbbb |  |
|  |  | proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávky průřez max. 300 mm2 SPOJOVACÍ POSTŘIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130 | M2 |  | 270,00 | bbb |  |  | bbbbbbbb |  |
| SO 180 DIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2720.3 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na I nebo ze 3 na 2 montáž demontá kontrola DIO | kpl |  | 1,00 | bbbbbb |  |  | bbbbb |  |
|  |  | dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD 232, DD 623, DD 630, DD 631, DD 632, DD 633 pňpadné jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 27204 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem DIO- acovní místo dlouhodobé zúžení ze 2 uhů na 1 nebo ze 3 na 2 | den |  | 2,00 | bbbbb |  |  | bbbbbbb |  |
|  |  | dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD232, DD623, DD630, DD631, DD632, DD633 případnějejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat •ednó se onó@rn do ravnĺho načenĺa do avního zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2720.17 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) montáž, demontáž, kontrola DIO | KPI |  | 6,00 | bbbbbb |  |  | bbbbbbbbbb |  |
|  |  | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z pňručky pro označování pracovních míst na dálnicích, 1.d17 Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2720.18 | POMOC PRÁCE zŘíz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) á•em | den |  | mmmm | mmmmm |  |  | mmmmm |  |
|  |  | •ednó se o pronájem dopravmho značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.dĺl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 601 223,56 |  |  |

Příloha č. 2 - Výměry výtluků a lokálních oprav

Výměry - Výtluky AB

| Staničení | Rozměr |
| --- | --- |
| 24,71 P |  |
| 48,285 P | 4,0x |
| 56,45 P | x x 0,04 |
| 60,740 L | x x 0,04 |
| 60,720 L | x x 0,04 |
| 60,72 L | x x 0,04 |
| 60,656 L | x x 0,04 |
| 60,660 L | x x 0,04 |

Výměry - Lokální opravy

| Lokální oprava - Lanžhot P | Lokální oprava - PHS Hustopeče P, km 26,130 P |
| --- | --- |
| Rozměry: | Rozměry: |
| 3,8 x 11,0 x 0,1 - vlevo od směnárny | 6,4x7,5x0,12 |

Digitálně podepsal: mmmmmmmmmmmmmmmmm

Datum: 31.07.2025 	+02:OO