|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  | ZBV č.: 1 |  | LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby: | Stání plavidel Brandýs nad Labem |  | číslo: Smlouva: | SML-2024-016-VZ |  | Termín dokončení dle původní SoD: | 23.07.2025 |  |
|  | Číslo projektu: | 5215530028 |  | ze dne: | 4.12.2024 |  | Termín dokončení po této změně: | 23.7.2025 |  |
|  | Dotčený stavební / inženýrský objekt, SO 01.01 - Ochranné stání provozní soubor: |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci: Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice Správce stavby: IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha Autorský dozor (AD): Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10 |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: | zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna se týká průzkumných prací pro zjištění stavu stability stávající přístavní stěny. Změna je podrobně popsána v příloze č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozdělovník: Paré č.: Verze zpracování: Příjemce: Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD - Tištěná verze: Objednatel - Tištěná verze: Zhotovitel |  |  |  |  |  |

###### Charakter změny:

A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč

0,00 Kč

%

0,00

Kč

27 867,80 Kč

%

0,06

Kč

27 867,80 Kč

%

0,06

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:

0

Počet dnů z předchozích ZL::

0

Počet dnů prodloužení termínu dokončení

celkem: 0

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:

(přijaté nabídky Zhotovitele)

Aktuální cena díla:

(včetně tohoto Změnového listu)

Celková změna ceny díla v Kč:

(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D

48 450 055,95 Kč

48 477 923,75 Kč

27 867,80 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

| A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |
| --- | --- |
| (1) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |
| (2) | nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |
| (3) | nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |

| B | Kladné a záporné změny |
| --- | --- |

Charakter změny

Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn

- všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

15%

0,00 Kč

0,00

| C | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

| D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

| 50% | 0,00 Kč | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| 50% | 27 867,80 Kč | 0,06 |
| 50% | 27 867,80 Kč | 0,06 |
| 30% | 27 867,80 Kč | 0,06 |
| 45% | 27 867,80 Kč | 0,06 |

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce

| C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

/služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

  - není možná z ekonomických nebo technických důvodů

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

  - hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

Aktuální změnový list

- Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

| D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

(a)	a)p?otřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Pouze kladné změny (vícepráce)

50%

50%

0,00 Kč

27 867,80 Kč

0,00

0,06

(b)

nemění celkovou povahu zakázky

C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

50%

| C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

30%

27 867,80 Kč

27 867,80 Kč

0,06

0,06

B+C+D

Všechny kladné i záporné změny

45%

27 867,80 Kč

0,06

(c)	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

0,00 Kč

| A | Neposuzuje, pouze informativní |
| --- | --- |

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤

E	0

0,00 Kč

E

(a)

(b)

(c)

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU

UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém 1listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě

|  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné |  | nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Datum:	Podpis

### .

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=0000433, email= Datum: 2025.08.15 14:56:12 +02'00'

Vyjádření:

Průzkumné práce byly provedeny za účelem zjistění skutečného stavu stávající štětové stěny, včetně ověření skutečné polohy táhel a jejich provedení. Zjištění z průzkumných prací jsou podkladem pro revizi projektové dokumentace RDS.

Správce stavby / TDS:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

Datum:

Podpis

Vyjádření:	Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu.

Digitálně podepsal Datum: 2025.08.15

11:16:40 +02'00'

Zhotovitel:

Datum:	Podpis

Digitálně podepsal

I

Datum: 2025.08.15

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

17:48:32 +02'00'

Jméno:

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Datum:

Podpis

Jméno:

Jméno:

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Datum:	Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Datum:

Podpis

Jméno:

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Datum:

Podpis

2

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

Jméno:

Ing. Lubomír Fojtů

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

| 1) | Podrobný popis a zdůvodnění změn |
| --- | --- |
| 2) | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 |
| 3) | Položkový rozpočet pro ZBV č. 1 |
| 4) | Pokyn pověřené osoby č. 01 |
| 5) |  |

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

ZBV01 – Odhalení kotevních táhel – zemní sondy

Na základě Oznámení o claimu Zhotovitele č. 1 ze dne 5. 3. 2025, claimu č. 2 ze dne 28. 3. 2025 a Pokynu Pověřené osoby Objednatele č. 01 ze dne 3. 4. 2025 byly Zhotovitelem provedeny

průzkumné práce k ověření technického stavu štětovnicové stěny a jejích kotevních prvků v rámci předaného staveniště díla „Stání plavidel Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“.

Práce zahrnovaly:

- Obnažení kotevních štětovnic a táhel.

- Ověření jejich celkového stavu, počtu a osových vzdáleností. Výsledkem těchto prací bylo zjištění:

- Osové vzdálenosti štětovnic neodpovídají projektové dokumentaci.

- Kotevní lana jsou ve většině případů zcela nefunkční (zkorodovaná, přerušená, bez kotvící funkce).

- Chybějící převázka po celé stávající štětovnicové stěně.

- Potápěčský průzkum potvrdil vedení štětovnic mimo zámky.

Zjištěný stav zásadním způsobem ovlivňuje statickou spolehlivost konstrukce a vyžaduje následnou technickou nápravu.

Tyto průzkumné práce představují změnu oproti původní projektové dokumentaci, kde s jejich realizací nebylo počítáno. Změna bude mít vliv na finanční náklady stavby, jak je detailně uvedeno v přiloženém rozpočtu ZBV01.

##### REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | ZBV01 Odhalení kotevních táhel - zemní sondy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK |  |  |  | CC-CZ: Datum: | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 67981801 |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  | DIČ: | CZ67981801 |
| Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  | IČ: DIČ: | 45538093 CZ45538093 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25023829 |
| PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: | CZ25023829 |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 45538093 |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: | CZ45538093 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  | Výše daně |
| DPH základní 21,00% |  |  |  |  |  |  |
| snížená 15,00% |  |  |  |  |  |  |
| zákl. přenesen 21,00% |  |  |  |  |  |  |
| sníž. přenesen 15,00% |  |  |  |  |  |  |
| nulová | 0,00% |  |  |  |  |  |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |  |

###### Projektant	Správce stavby

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

##### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZBV01

Stavba:	Odhalení kotevních táhel - zemní sondy

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

16. 6. 2025

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

LABSKÁ, strojní a

stavební společnost, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

| Náklady z rozpočtů |  |  |
| --- | --- | --- |
| SO 01 Ochranné stání |  |  |
| SO 01.01 Ochranné stání |  |  |

## REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | ZBV01 Odhalení kotevních táhel - zemní sondy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO: Místo: | Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK | CC-CZ: Datum: | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 67981801 |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  | DIČ: | CZ67981801 |
| Zhotovitel: |  | IČ: | 45538093 |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  | DIČ: | CZ45538093 |
| Projektant: |  | IČ: | 25023829 |
| PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |  | DIČ: | CZ25023829 |
| Zpracovatel: |  | IČ: | 45538093 |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  | DIČ: | CZ45538093 |

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZBV01

Stavba:	Odhalení kotevních táhel - zemní sondy

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

16. 6. 2025

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

LABSKÁ, strojní a stavební

společnost, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

| Náklady z rozpočtů |  |  |
| --- | --- | --- |
| SO 01 Ochranné stání |  |  |
| SO 01.01 Ochranné stání |  |  |

#### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odhalení kotevních táhel - zemní sondy Objekt:

SO 01 - Ochranné stání

Soupis:

SO 01.01 - Ochranné stání

| KSO: |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK | Datum: |  |  |  | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |  |  | 67981801 |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  | DIČ: | CZ67981801 |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 45538093 |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: | CZ45538093 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25023829 |
| PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: | CZ25023829 |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25023829 |
| PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: | CZ25023829 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

#### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Odhalení kotevních táhel - zemní sondy SO 01 - Ochranné stání

SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost, s.r.o. PROVOD -

inženýrská společnost, s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |
| 1 - Zemní práce |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |
| vrn - Vedlejší rozpočtové náklady |  |

#### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Odhalení kotevních táhel - zemní sondy SO 01 - Ochranné stání

SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost, s.r.o. PROVOD -

inženýrská společnost, s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |
| --- | --- | --- |
| D 1 | Zemní práce |  |

| 1 | K | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | m3 | 23,800 |  |  | viz SOD část SO 1201 pol. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 6,500 |  |  | viz SOD část SO 1401 pol. 9 |

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání

| 3 | K | 967158b | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1,200 |  |  | viz SOD část SO 1201 pol. 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1,200 |  |  | viz SOD část SO 1201 pol. 1 |

D	vrn	Vedlejší rozpočtové náklady

| 5 | K | VRN01 | Lokalizace a vytýčení stávajících táhel pomocí detektoru kovů | hod | 5,000 |  |  | vlastní kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

pronájem detektoru kovů	1000 Kč/hod

P	hodinová sazba pracovníka	650 Kč/hod

celkem	1650 Kč/hod